Доклад о ходе реализации муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе по итогам первого полугодия 2018 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2018 год утвержден решением Думы городского округа от 20 декабря 2017 года № 36 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решения Думы городского округа от 20.03.2018 № 69, от 17.04.2018 № 82, от 19.06.2018 № 94). Приложением № 8 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ, финансируемых в 2018 году.

На финансирование 25 муниципальных программ в 2018 году запланированы средства в сумме 1 297 424,8 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 676 723,3 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 573 751,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 46 950,5тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 1 полугодие составило 606 483,2 тыс. рублей или 19,4 % от годового объема, в том числе средства местного бюджета в сумме 295 221,6 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 289 307,9            тыс. рублей, внебюджетные средства –21 953,7 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.09.2014 № 3001.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7 102,0 | 1 616,0 | 22,8 |
| местный бюджет | 7 102,0 | 1 616,0 | 22,8 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 02.03.2018 № 676.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» освоено 1 616,0 тыс. рублей:

произведена оплата по договорам, заключенным в 2017 году:

по проведению проектно-изыскательских работ и прохождению экспертизы для строительства водовода диаметром 400 мм от точки подключения к водоводу ОЭЗ «Титановая долина» до ЦТП «Поселок Центральный» в г. Верхняя Салда (1 этап) – 1 283,0 тыс. рублей;

по проведению инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации на газоснабжение частного сектора в деревне Северная -98,7 тыс. рублей;

актуализации Схем водоснабжения и водоотведения Верхнесалдинского городского округа, Схемы теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа на период с 2015 до 2030 года – 234,3 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт  по актуализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа на 2015-2030 годы.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа»:

В отчетном периоде проводилось обследование жилых помещений с составлением локального сметного расчета для последующего оснащения индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа.

Планируется перераспределение средств из муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» на муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года».

По подпрограмме «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»:

Принято постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.05.2018 № 1562 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2018 году субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, расположенным на территории Верхнесалдинского городского округа»

Субсидии некоммерческим объединениям предоставляются на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий некоммерческих объединений.

Отбор некоммерческих объединений, которым могут быть предоставлены субсидии в 2018 году, будет проведен в срок не позднее 25 октября 2018 года.

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 06.10.2014 № 3067.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4 881,2 | 1 959,2 | 40,1 |
| местный бюджет | 4 881,2 | 1 959,2 | 40,1 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 28.02.2018 года № 649.

В отчетном периоде:

проведена работа по согласованию с Региональным фондом дополнительных соглашений по приведению в соответствие приложений № 1 и № 2 к договору № 21-Ф/14 от 01.11.2014 года о формировании фонда капитального ремонта;

перечислены взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд на счет «муниципального котла» Верхнесалдинского городского округа – 1893,7 тыс. рублей

По Региональной программе капитального ремонта на территории Верхнесалдинского городского округа запланирован комплексный капитальный ремонт на 18-ти многоквартирных домах, проведена работа по замене одного лифта по адресу г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 66/1.

Проведение технической инвентаризации многоквартирных домов -     65,6 тыс. рублей. Предоставлено 63 справки о техническом состоянии многоквартирных домов на территории Верхнесалдинского городского округа.

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья до 2021года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.06.2014 № 2030.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 29 433,7 | 2 753,9 | 9,3 |
| местный бюджет | 20 400,0 | 968,9 | 4,7 |
| межбюджетные трансферты | 133,7 | 133,7 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 8 900,0 | 1 651,3 | 18,5 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 13.02.2018 года № 476.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

По подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»:

запланировано мероприятие по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Привлечен инвестор для строительства многоквартирного жилого дома в д. Никитино.

По подпрограмме «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда»:

19 марта 2018 года заключены 2 контракта на ремонт муниципальных жилых помещений, расположенных по адресам: город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом № 49, на сумму 162 580,39 рублей и улица Карла Либкнехта, дом № 18, на сумму 112 243,15 рублей для предоставления их малоимущим гражданам в порядке очередности.

28 мая 2018 года жилые помещения предоставлены гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет.

08 мая 2018 года заключен контракт на ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом № 7 общей площадью 29,6 кв.м. на сумму 307 414,13 рублей.

В июле 2018 года жилое помещение предоставлено в порядке очередности.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»:

25 мая 2018 года заключено соглашение с ПАО «Сбербанк России» о реализации мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей».

В мае 2018 года из Департамента молодежной политики Свердловской области получена выписка из списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат на территории Верхнесалдинского городского округа.

28 мая 2018 года 5 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2018 году.

После подписания Соглашения, молодые семьи получат свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2018 году.

В списке молодых семей – участников подпрограммы состоит 63 молодых семьи.

По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» освоено 448,7 тыс. рублей:

7 февраля 2018 года в Департамент молодежной политики Свердловской области предоставлены документы для участия в отборе муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление   региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий в 2018 году.

В списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу состоит 3 молодых семьи.

Администрация Верхнесалдинского городского округа 16.01.2018  направила письмо в Департамент о необходимости возврата средств из бюджета Свердловской области в сумме 133,7 тыс. рублей молодой семье-участнице подпрограммы «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий», не реализовавшей свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий в 2017 году.

28 марта 2018 года региональная социальная выплата была перечислена молодой семье на банковский счет в размере 448,7 тыс. рублей (м/б – 315,0 тыс. рублей и о/б – 133,7 тыс. рублей).

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3158.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 48 308,9 | 21 162,2 | 43,8 |
| местный бюджет | 47 097,3 | 20 735,9 | 44,0 |
| межбюджетные трансферты | 1 211,6 | 426,3 | 35,2 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 05.02.2018 года № 372.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» освоено 9 263,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде проводились следующие работы:

в рамках контрактов, заключенных в 2017 году:

вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора из частного сектора;

зимнее содержание дворовых территорий и территорий, не входящих в придомовые;

текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения г. Верхняя Салда, д. Малыгино, д. Нелоба, д. Никитино, д. Северная, пос. Басьяновский

сбор и уборка мусора в д. Северная, д. Никитино;

уборка и вывоз мусора с кладбища в д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба;

уборка и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий, не входящих в придомовые;

отлов, траснспортировка, временное содержание, эвтаназия отловленных безнадзорных собак, утилизация трупов отловленных безнадзорных собак, подбор и утилизацию павших животных (в 1 полугодии отловлено 133 собаки);

оплата уличного освещения (общая протяженность освещенных улиц, проездов, тротуаров – 93,98 км.);

в рамках контрактов, заключенных в 2018 году:

уборка и вывоз твердых коммунальных отходов после проведения акции «Чистый город»;

обрезка деревьев и кустарников в г. В-Салда, д. Северная, пос. Ива, пос. Басьяновский, пос. Тагильский, пос. Песчаный (опилено 300 деревьев);

посадка и уход за растениями (площадь цветников в парках, вдоль тротуаров – 1500 кв.м.);

реставрация памятника в д. Никитино.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» освоено 11 8999,2 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства», выпуск печатного издания «Салдинская газета» (23 выпуска).

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3156.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 65 809,7 | 25 120,7 | 38,2 |
| местный бюджет | 57 658,8 | 25 120,7 | 43,6 |
| межбюджетные трансферты | 8 150,9 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 08.02.2018 года № 382.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм:

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоено 11 708,1 тыс. рублей, в том числе:

проведен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 3-го Интернационала от ул. Ленина до ул. Розы Люксембург;

проведен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочей Молодежи;

оплачены работы по проведению  инженерно-геодезических изысканий в переулке Совхозный г. В-Салда.

Заключены контракты на:

1. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по:

ул. Восточная на участке от ул. Воронова до ул. Парковая;

ул. Карла Либкнехта от железнодорожного переезда до ул. Энгельса;

ул. Районная от ул. К-Маркса до ул. Воронова;

2. строительство автомобильной дороги по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до ул. Энгельса, д. 60 корп. 2);

3. ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов № 62,64 по ул. Энгельса.

Готовится конкурсная документация на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по:

ул. Розы Люксембург (ликвидация провала в районе д. № 105 по ул. Розы Люксембург);

по ул. Ленина.

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» освоено 11 941,8 тыс. рублей.

Контракты заключены на все мероприятия подпрограммы, оплата производится в соответствии с выставленными счетами.

В отчетном периоде произведена оплата по контрактам на:

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок, а также оплачены работы, выполненные в 2017 году;

очистка дорог от снега.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» освоено 1 470,8 тыс. рублей, в том числе:

оплачены работы по контрактам, заключенным в 2017 году;

проведена оплата по контракту на установку светофоров на перекрестках ул. Энгельса – ул. Воронова, ул. Энгельса – ул. Молодежный поселок;

проведена оплата в соответствии с выставленными счетами по контрактам на эксплуатацию и оплату электроэнергии светофорных объектов, установку и техническое обслуживание дорожных знаков.

Заключен контракт на нанесение разметки на проезжую часть.

Подготовлено техническое задание на ремонт светофорных объектов.

Готовится конкурсная документация на установку светофоров на перекрестке ул. Энгельса- ул. 25 Октября.

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3157.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 045,1 | 2 400,6 | 47,6 |
| местный бюджет | 5 045,1 | 2 400,6 | 47,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 05.02.2018 года № 369.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм:

По подпрограмме «Экологическая безопасность» освоено 615,6           тыс. рублей, в том числе оплачены:

работы по ликвидации несанкционированных свалок-602,4 тыс. рублей;

транспортные услуги п перевозке участников областного съезда «Родники» в количестве 10 человек – 13,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде дополнительно проведены следующие работы:

проведены химико-бактериологические анализы воды в пяти местах массового купания населения;

демонтированы 4 колодца;

проведена чистка 5 колодцев;

пробурены 3 скважины в п. Басьяновский, д. Малыгино, д. Северная.

Оплаты выполненных работ будет произведена в 3 квартале.

Заключен контракт на проведение химико-бактериологических анализов воды в 60 источниках нецентрализованного водоснабжения.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» освоено 1 785,0 тыс. рублей, в том числе:

перечислены средства за капитальный ремонт Верхнесалдинского гидроузла на р. Салда в городе Верхняя Салда Свердловской области (по решению Арбитражного суда Свердловской области);

произведена оплата по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте (получен страховой полис).

По подпрограмме «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов»:

В отчетном периоде заключены контракты на:

очистку лесов в границах городского округа от мусора;

устройство 9,83 км. минерализованных полос, на уход за 5,1 км.  минерализованных противопожарных полос.

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2014 № 3405.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 11 971,6 | 4 447,8 | 37,2 |
| местный бюджет | 11 971,6 | 4 447,8 | 37,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 20.03.2018 года № 825. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 312,7 тыс. рублей, в том числе: оплачены работы по противопожарному опахиванию населенных пунктов – 300,0 тыс. рублей; оплачен контракт на страхование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами – 12,7 тыс. рублей. Дополнительно в отчетном периоде: заключен контракт на приобретение пожарных гидрантов (в комплекте); заключен договор на приобретение ранцевых огнетушителей и комплектующих к ним. По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 77,5 тыс. рублей, в том числе: оплачены работы по изготовлению электронной карты Верхнесалдинского городского округа – 50,0 тыс. рублей; услуги радиосвязи ООО «РАДИО-СИТИ», услуги по техническому обслуживанию аппаратуры оповещения «Грифон» оплачены в соответствии с выставленными счетами. По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» освоено 4057,6 тыс. рублей. Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа». 8. Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 07.16.2014 № 2186. План на 2018 год, тыс. рублей Факт на 01.07.2018, тыс. рублей Исполнение, % Всего 1 494,0 1 494,0 100,0 местный бюджет 498,0 498,0 100,0 межбюджетные трансферты 996,0 996,0 100,0 План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 22.06.2018 года № 1764. По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»: в отчетном периоде: проводились исследования о свободных объектах для занесения и формирования в базу данных инвестиционных площадок; проведено анкетирование населения для определения необходимых сфер обслуживания и услуг, актуальных на территории городского округа; проведены опросы субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью определения рыночных ниш, актуальных на территории городского округа; на заседании Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе 24.04.2018 определены рыночные ниши, актуальные на территории городского округа: досуг (детские, подростковые развлекательные центры и парки); общепит; социальное предпринимательство (образовательные центры для детей, центры адаптации и реабилитации социально-незащищенных слоев населения, частная медицина); благоустройство города; услуги бытового характера (мелкие ремонты, в том числе мебели). Проводился сбор аналитических материалов для разработки бизнес-планов; на регулярной основе проводилось консультирование предпринимателей по вопросам ведения бизнеса, разработки бизнес-планов, по процедурам получения инвестиционных площадок; для развития молодёжного предпринимательства – «Школа бизнеса» проведена подготовительная организационная работа. В Фонде проводится консультирование молодых предпринимателей по вопросам участия в конкурсах в целях получения поддержки; в рамках оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено функционирование раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru), путем размещения информации о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории муниципального образования; в целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности разработан план мероприятий на 2018 год, в соответствии с которым: 14.02.2018 проведен семинар на тему: «Внедрение электронной ветеринарной сертификации». Количество участников – 25; 31.05.2018 проведен семинар на тему: «Пожарно-технический минимум» при участии ООО «УПЦ «Технология». Количество участников – 36, из них МСМСП-32; 23.05.2018 проведен семинар на тему: «О бизнесе с разных сторон или как вести бизнес в кризис и в условиях негативных изменений рынка» при участии АНО «Институт регионального развития при Уральской торгово-промышленной палате». Количество участников – 11, из них СМСП- 10; 31.05.2018 проведен семинар на тему: «Финансовая поддержка для субъектов МСП». Количество участников – 33, из них СМСП - 29; проведены Дни открытых дверей для школьников и студентов в Фонде «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства». Состоялись ознакомительные встречи с проектом «Школа бизнеса», круглый стол «Как стать предпринимателем», презентация инструментов поддержки корпорации МСП «Возможности бизнес-навигатора»; проведено 2 турнира по волейболу, посвященных Дню предпринимателя -2018 между студентами техникумов и сборной команды предпринимателей и команды исполкома «Единая Россия», с целью формирования позитивного отношения различных групп населения к предпринимательской деятельности. Количество участников – 41; 25.05.2018 проведена ярмарка-выставка «Салдинские промыслы». Количество участников – 122; 25.05.2018 проведен городской конкурс профессионального мастерства среди поваров города. Количество участников – 6; с 4 резидентами бизнес-инкубатора заключен договор, субсидирование затрат по оплате аренды помещений будет произведено в 3 квартале 2018 года. Реестр получателей поддержки в 2018 году размещен на официальном сайте городского округа. Наблюдательным советом Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» утверждены: Положение о порядке предоставления информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; Положение о предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по проведению семинаров, круглых столов, вэбинаров; Положение о порядке формирования базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа; Положение о разработке бизнес-планов, актуальных на территории Верхнесалдинского городского округа; Положение о порядке предоставления поддержки по развитию молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса»; Положение о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора; Положение о проведении турнира по волейболу среди индивидуальных предпринимателей и других организаций Верхнесалдинского городского округа, посвященного Дню предпринимателя -2018; Положение о городском конкурсе профессионального мастерства среди поваров города Верхняя Салда, посвященному Дню предпринимателя -2018; Положение о проведении мероприятий, посвященных Дню предпринимателя на территории Верхнесалдинского городского округа; Положение о проведении ярмарки-выставки «Салдинские промыслы», посвященной Дню предпринимателя-2018; 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2018 год, тыс. рублей Факт на 01.07.2018, тыс. рублей Исполнение, % Всего 1 597,5 526,7 38,3 местный бюджет 1 597,5 526,7 38,3 межбюджетные трансферты - - - План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 30.03.2018 года № 993. В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 461,3 тыс. рублей: В отчетном периоде проведены следующие мероприятия: городская Спартакиада школ городского округа по баскетболу среди юношей и девушек (8-е классы) в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу»; рождественская лыжная гонка; турнир по бильярду «Золотая лига» ФБС ВСГО «Комбинированная пирамида»; личное первенство Верхнесалдинского городского округа среди образовательных учреждений по настольному теннису; XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018», г. Екатеринбург; спортивный праздник, посвященный «Дню Защитника Отечества»; I тур Чемпионата Федерации бильярдного спорта Верхнесалдинского городского округа «Комбинированная пирамида»; открытые соревнования по лыжным гонкам «Скиатлон»; соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады школ городского округа (5 классы); соревнования по лыжным гонкам «Лыжный марафон-2018» памяти почетного мастера спорта СССР Г. Ивановой; золотая лига Федерации бильярдного спорта Верхнесалдинского городского округа «Комбинированная пирамида»; открытые соревнования по лыжным гонкам памяти Ивана Глинкина; II тур Чемпионата Федерации бильярдного спорта Верхнесалдинского городского округа «Комбинированная пирамида»; соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады бюджетных организаций (индивидуальная гонка); спартакиада сотрудников администраций Горнозаводского управленческого округа по настольному теннису; открытые соревнования по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона»; открытый областной турнир по самбо памяти Г.П. Сабурова; областной турнир по настольному теннису памяти Г.Д. Агаркова; зимний фестиваль ГТО среди сборных команд образовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа. По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»: В отчетном периоде проведены следующие мероприятия: организована трудовая молодежная акция «Молодежь за чистый город»; проведен праздник «День молодежи». Приобретена наградная атрибутика; организованы профилактические мероприятия с детьми и подростками по безопасности дорожного движения; организована для детей и подростков профилактическая игра «Путешествие в Правоград» на территории образовательных учреждений и летних лагерей; проведен праздник, посвящённый Дню защиты детей. По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 65,4 тыс. рублей: В отчетном периоде: проведены 5-дневные учебные сборы для допризывной молодежи. Организовано горячее питание для учебных сборов; организован День призывника в Тагильской 42-й ракетной дивизии; проведен фестиваль патриотической песни и танца «Моя гордость – Россия!»; проведены праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Дня Победы; организованы волонтерские акции к Дню Победы; организована транспортировка участников военно-патриотического клуба «Урал» в почетном карауле у «Вечного огня» г. Екатеринбург и поездка членов патриотического клуба «Витязи» в г. Екатеринбург для участия в областных соревнованиях по рукопашному бою. |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3153.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 728 184,0 | 353 643,0 | 48,6 |
| местный бюджет | 281 482,5 | 131 522,6 | 46,7 |
| межбюджетные трансферты | 446 701,5 | 222 120,4 | 49,7 |

План мероприятий по реализации программы утвержден приказом Управления образования администрации от 20.02.2018 № 61/1 «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» в 2018 году».

Средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 126 618,1 тыс. рублей.

Средства направлены на:

организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 184 587,5 тыс. рублей.

Средства направлены на:

осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;

организацию предоставления общего образования и создание  условий для содержания  детей в муниципальных общеобразовательных  организациях;

финансовое обеспечение  государственных  гарантий  реализации прав    на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего    общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного  образования детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  в части финансирования расходов на оплату труда общеобразовательных организаций;

финансовое обеспечение  государственных  гарантий  реализации прав    на  получение  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,  среднего    общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения.

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» освоено   29 250,8 тыс. рублей, в том числе:

организация предоставления дополнительного образования детей  в муниципальных  организациях дополнительного образования - 17819,8 тыс. рублей;

обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков-447,6 тыс. рублей. Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» проводятся мероприятия по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних в летний период. Временные  рабочие места созданы для 172 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

организация отдыха и  оздоровления детей и  подростков  в Верхнесалдинском городском округе – 5359,5 тыс. рублей;

осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья- 5623,9 тыс. рублей.

Летом 2018 года в о/л «Лесная сказка» планируется оздоровить 768 человек, в лагерях дневного пребывания детей, располагаемых в муниципальных образовательных учреждениях – 665 человек, в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия – 55 человек, в том числе 35 человек в «Жемчужине России» (г.Анапа), 20 человек –в санатории Свердловской области (санаторий профилакторий «Ключики» г. Нижний Тагил).

По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» освоено 958,4 тыс. рублей.

Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами.

В 2018 году на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, запланированы средства в размере 11 871,2 тыс. рублей, в том числе:

| Наименование мероприятия, учреждения | Сумма запланированных средств, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ремонт большого спортзала в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением физики, математики, русского языка и литературы» | 1046,6 |
| Ремонт козырьков в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» | 386,5 |
| Замена деревянных оконных блоков в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» | 498,1 |
| Ремонт кровли в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Общеобразовательная школа-интернат № 9» | 2 750,1 |
| Замена кабельной сети системы охранно-пожарной сигнализации в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 14» | 383,4 |
| Ремонт душевых в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Общеобразовательная школа--интернат среднего общего образования № 17 «Юные спасатели МЧС» | 600,0 |
| Устройство эвакуационной лестницы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1 «Солнышко» | 278,4 |
| Ремонт туалетных комнат в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 5 "Золотая рыбка" | 1 453,7 |
| Ремонт пищеблока в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 13 «Малышок» | 750,5 |
| Устройство эвакуационных лестниц в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 19 «Чебурашка» | 429,2 |
| Ремонт кровли над пристроями в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 21 «Василек» | 500,5 |
| Ремонт крылец в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 22 «Родничок» | 157,0 |
| Демонтаж сарая в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 22 «Родничок» | 75,8 |
| Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 26 «Дюймовочка» | 669,6 |
| Замена окон в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 29 «Теремок» | 425,1 |
| Капитальный ремонт группы № 6, замена оконных блоков в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 39 «Журавлик» | 1153,0 |
| Ремонт полов пищеблока в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 41 «Петушок» | 181,7 |
| Ремонт перехода в бассейн в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 43 «Буратино» | 132,0 |

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 20121 года» освоено 12228,2 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности Управления образования и учреждений, подведомственных управлению образования.

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 13.10.2014 № 3108.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 166 567,9 | 86 246,0 | 51,8 |
| местный бюджет | 128 317,5 | 65 943,6 | 52,2 |
| межбюджетные трансферты | 471,4 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 37 779,0 | 20 302,4 | 53,7 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 05.02.2018 года № 1035.

Средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживания населения» освоено 47 851,9 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на организацию деятельности муниципального музея, учреждений культуры культурно - досуговой сферы, организацию  библиотечного обслуживания населения.

Внебюджетные средства расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» освоено  35282,2   тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на организацию деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.

Внебюджетные средства расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 3 111,9 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности Управления культуры, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» и на социальные выплаты гражданам.

12. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3052

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Средства на реализацию программы не предусмотрены.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 22.08.2014 № 2674.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 8 458,9 | 3 419,9 | 40,4 |
| местный бюджет | 8 458,9 | 3 419,9 | 40,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 05.02.2018 года № 370.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа» освоено 35,6 тыс. рублей:

оплачен договор на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка под автодорогу местного значения на сумму 9,2 тыс. рублей и договор на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка под ИЖС (ул. Кирова 52) на сумму 4,4 тыс. рублей;

проведена рыночная оценка годовой арендной платы  3 земельных участков, а также оценка рыночной стоимости 2 земельных участков в целях предоставления участков на торгах – 22,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью и приватизации   муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа» освоено 387,6 тыс. рублей:

В отчетном периоде:

заключены 3  договора на выполнение кадастровых работ отношении объекта бесхозяйного имущества (автомобильные дороги общего пользования местного назначения, малая архитектурная форма «Вдове и матери солдата посвящается», установленная в Парке Труда и Победы, газопроводы высокого и низкого давления). Оплачено – 171,4 тыс. рублей;

заключены 4  договора  в отношении 4 объектов на проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Оплачено 55,0 тыс. рублей;

заключены 2  договора  в отношении 4 объектов на  оказание услуг по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом. Оплачено - 18,0 тыс. рублей;

заключены 2  договора  в отношении 2 объектов на проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации. Оплачено 10,5 тыс. рублей;

проведена аудиторская проверка МУП «Гор. УЖКХ» за период с 01.01.2014 по 30.09.2017 – 97,0 тыс. рублей;

в 1 квартале объявлен конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Верхнесалдинского городского округа на 13 лотов. С победителями заключены договора в апреле месяце. НДС в федеральный бюджет перечислен в сумме 35,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде:

заключен договор об охране объектов муниципальной собственности  (Евстигнеева,15, Евстигнеева,22);

в 1 квартале 2018 года были объявлены торги по продаже 1 объекта муниципального имущества по адресу: ул. Труда, д. 12 и торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества по адресам: ул. Энгельса, д. 99, корп.3; ул. Кирова, д.2 (помещение № 1). Аукционы не состоялись ввиду отсутствия заявок. Не освоены средства по перечислению НДС в сумме 451 320 рублей ввиду того, что не состоялся аукцион по продаже муниципального объекта по ул. Труда, д.12. Объявлен аукцион на право заключения договоров аренды муниципального имущества по адресам: ул. Энгельса, д. 87, корп.1 (2 помещения).

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года освоено 2 996,7 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа.

14. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2014   № 3147.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 38 812,8 | 19 070,0 | 49,1 |
| местный бюджет | 38 386,4 | 18 895,5 | 49,2 |
| межбюджетные трансферты | 426,4 | 174,5 | 40,9 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 18.01.2018 года № 88.

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий;

обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции;

обеспечение деятельности главы городского округа и администрации Верхнесалдинского городского округа.

15. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 123 551,9 | 66 453,6 | 53,8 |
| местный бюджет | 1 957,3 | 996,6 | 50,9 |
| межбюджетные трансферты | 121 594,6 | 65 457,0 | 53,8 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 12.02.2018 года № 374.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» освоено 975,9 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки 35 гражданам в виде:

ежеквартальных денежных выплат инвалидам 1, 2 группы, находящихся на программном гемодиализе, 16 больным оказывается материальная помощь на проезд в гемодиализный центр г. Нижний Тагил в размере 3,5 тыс. рублей в квартал;

единовременных денежных выплат детям-инвалидам, больным сахарным диабетом, онкологическим больным и больным целиакией в размере 1,0 тыс. рублей,

единовременных денежных выплат лицам, пришедшим из мест лишения свободы в размере 0,5 тыс. рублей;

единовременных денежных выплат гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (временная нетрудоспособность, повреждение или уничтожение имущества пожаром, болезнь и прочее) в размере от 0,5 до 2,0 тыс. рублей.

Предоставлены меры социальной поддержки в форме услуг - путем организации и проведения мероприятий, посвященных социально-значимым датам, приобретения венков и цветов для возложения к мемориалам, памятникам, обелискам погибших.

Перечислены ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа». Девяти Почетным гражданам ежемесячно на лицевой счет перечисляется денежное вознаграждение в размере 5,75 тыс. рублей.

В канун празднования 73-годовщины Дня Победы в городе и сельских населенных пунктах проведены праздничные мероприятия, для участников мероприятий организовано питание «полевая кухня», 3 ветеранам (участникам и инвалидам) Великой Отечественной войны вручены продуктовые наборы стоимостью 1380,0 рублей и произведена единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей каждому. 194 труженикам тыла в мае-июне 2018 года организована доставка на дом единовременной денежной выплаты в размере 2000 рублей. В рамках празднования Дня Победы организовано участие ветеранов в окружном фестивале конкурсе «Вечная молодость!», участники нашего округа завоевали 6 почетных призовых мест в 4 номинациях. Организована Всероссийская акция «Георгиевская лента».

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области администрацией городского округа совместно с Управлением социальной политики по Верхнесалдинскому району 37 семейным парам, вручены знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь». Семья Белоусовых была удостоена награды «За любовь и верность». При вручении наград каждой паре вручалось по коробке конфет и букеты цветов из средств бюджета городского округа.

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 62 120,4 тыс. рублей, в том числе:

предоставление компенсаций и субсидий;

расходы на оплату услуг сберегательного банка и оплату услуг почтовой связи.

В 1 полугодии субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 2845 семей, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 7 941 человек.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 3 357,3 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий».

16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2020 года», утвержденная постановлением администрации городского округа от 31.10.2013 № 2884.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 13 377,6 | 6 820,1 | 51,0 |
| местный бюджет | 13 377,6 | 6 820,1 | 51,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

Средства бюджета в отчетном периоде направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Совершенствование информационной системы управления финансами» освоено 167,5 тыс. рублей.

Средства направлены на сопровождение ЭД с клиентами Финуправления.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» освоено 6 652,6 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа.

17. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3045.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 562,3 | 2 904,5 | 52,2 |
| местный бюджет | 5 562,3 | 2 904,5 | 52,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 09.02.2018 года № 371.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок».

18. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3041.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 354,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 354,6 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 05.02.2018 года № 336.

В соответствии с планом мероприятий заключен контракт на сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в 2018 году.

19. Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3046.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 6 721,4 | 3 263,9 | 48,6 |
| местный бюджет | 6 721,4 | 3 263,9 | 48,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 02.02.2018 года № 317.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

социальные выплаты гражданам;

профессиональную подготовку, переподготовку  и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа. В отчетном периоде обучение прошли 19 служащих.

20. Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3050.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4 033,0 | 1 408,6 | 34,9 |
| местный бюджет | 4 033,0 | 1 408,6 | 34,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 23.01.2018 года № 217.

Бюджетные средства направлены на:

обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа;

приобретение электронной подписи сотрудников администрации городского округа, оказывающих муниципальные услуги в электронном виде;

оплату услуг общедоступной электрической связи (таксофоны).

21. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3042.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 394,4 | 9,6 | 2,4 |
| местный бюджет | 62,4 | 9,6 | 15,4 |
| межбюджетные трансферты | 332,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 09.02.2018 года № 468.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на оплату услуг связи и интернета.

22. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3055.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям планируется в 2018 году в соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Верхнесалдинского городского округа на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

В 2018 году ожидается, что примут участие в отборе социально-ориентированные некоммерческие организации:

Верхне-Салдинская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Верхнесалдинская районная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане;

АНО «Салда – город возможностей».

23. Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 417.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 20,8 | 0,0 | 0 |
| местный бюджет | 20,8 | 0,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 17.04.2018 года № 1209.

За 6 месяцев 2018 года вновь выявленных больных туберкулезом - 17 человек, а за этот период 2017 года - 5 человек.

Заболеваемость туберкулезом в 2018 году за 6 месяцев 2018 года  составила - 36,7  на 100 тыс. человек, а  в 2017 году за 6 месяцев 2017 -10,8 на 100 тыс. человек. Заболеваемость выросла в 2018 году в 3,4 раза.

Среди вновь выявленных за 6 месяцев 2018 года 10 человек выявлено профосмотрами.

Среди вновь выявленных больных за 6 месяцев  2018 года сочетание с ВИЧ-инфекцией -8 чел,  а в 2017 году-2 чел.

По социальному статусу среди вновь выявленных за 6 месяцев 2018 года: 10 - не работающих, 3 – пенсионера,  4 – работающих.

Умерло от туберкулеза за  6 месяцев 2018 года  - 2 чел, это вновь выявленные больные 2018 года - смерть до года, а в 2017 году — 5 чел.

Обследовано за 6 месяцев 2018 года на туберкулез в ОЛС на флюрографе-17305 человек, в 2017 году — 15689 человек.

Во всех учреждениях и организациях на официальных сайтах и на стендах в зданиях размещена информация по профилактике туберкулеза, привлечению населения к прохождению регулярного флюорографического обследования.

Составлены графики обследований трудовых коллективов.

Реализация мероприятий программы за счет средств бюджета городского округа запланирована на 3-4 кварталы.

24. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа» до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 416.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 260,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 260,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 17.04.2018 года № 1208.

Организована информационная компания, направленная на привлечение населения городского округа к тестированию экспресс-методом, размещена информация на официальных сайтах учреждений, городских порталах, в общественных местах размещены листовки.

Содействие в организации дополнительного тестирования с помощью экспресс-тестов оказывают НП «Урал без наркотиков», АНО «Салда-город возможностей». Мероприятия по тестированию проводятся на массовых мероприятиях. Составлен график работы мобильных пунктов в городе для населения, выходов в трудовые коллективы организаций.

Продолжаются профилактические мероприятия в трудовых коллективах, сельской местности, в полиции (ИВС), ГУФСИН, МВД, образовательных учреждениях, на массовых мероприятиях, работа с интерактивной выставкой «Помнить. Знать. Жить».

ВИЧ-инфекция

| Показатель | 6 месяцев 2017 года | 6 месяцев 2018 года | Рост/снижение |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарегистровано вновь выявленных больных ВИЧ-инфекцией | 40 (86,38 на 100 тыс.населения) | 34 (74,34 на 100 тыс. населения) | - 14% |
| Дошли до врача | 19 (47,5%) | 29 (67%) | + 19,5% |
| Показатель выявляемости на 100 тыс.чел. | 1572,9 | 914,23 | -58% |
| Показатель заболеваемости на 100 тыс.чел. | 86,38 | 74,34 | +14% |

Реализация мероприятий программы за счет средств бюджета городского округа запланирована на 3-4 кварталы.

25. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2022 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2016  № 3268.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 660,8 | 70,5 | 2,6 |
| местный бюджет | 2 660,8 | 70,5 | 2,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 09.02.2018 года № 469.

В отчетном периоде:

оплачены работы в рамках договора, заключенного в 2017 году  по подключению системы камер видеонаблюдения Верхнесалдинского ГТС к интернет-провайдеру «СетиТагила» и вывод изображения с камер ВН ГТС в реальном времени на монитор дежурного ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» -10,5 тыс. рублей;

приобретен напольный информационный стенд -30,0 тыс. рублей;

организована профилактическая игра по защите прав детей и подростков «Путешествие в Правоград» (приобретены призы) - 30,0 тыс. рублей.

Дополнительно в отчетном периоде:

заключен контракт на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию локальной системы оповещения и эвакуации людей на территории массового пребывания людей (парк им. Гагарина);

объявлен электронный аукцион на приобретение арочного металлодетектора.

26. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах» утверждена постановлением администрации городского округа от 28.09.2017 № 2797.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.07.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 19 520,7 | 1 692,4 | 8,7 |
| местный бюджет | 12 892,7 | 1 692,4 | 13,1 |
| межбюджетные трансферты | 6356,5 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 271,5 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 27.02.2018 года № 6648.

В отчетном периоде:

организован прием предложений граждан по включению общественной территории в перечень для рейтингового голосования с 15 января по 15 февраля 2018 года.

Лидерами народного голосования стали Дворцовая площадь, Комсомольская аллея и территория, прилегающая к авиаметаллургическому техникуму. Именно эти объекты были включены в бюллетень для дальнейшего голосования, которое прошло в помещениях избирательных участков 18 марта 2018 года.

В рейтинговом голосовании приняли участие 11865 человек. В текущем году будет благоустроена общественная территория - Придворцовая площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова и начаты подготовительные работы для проведения благоустроительных работ на выбранной жителями территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по Энгельса.

Оплачены следующие работы:

по разработке дизайн проекта благоустройства общественной территории - Придворцовой площади Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова в г. Верхняя Салда на сумму 65,0 тыс. рублей;

по разработке дизайн проекта благоустройства общественной территории - Комсомольского сквера в г. Верхняя Салда на сумму 30,0 тыс. рублей;

по разработке дизайн проекта благоустройства общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда на сумму 95,0       тыс.  рублей;

по проведению инженерно - геодезических изысканий на общественной территории - Придворцовой площади Дворца культуры                                            имени Г.Д. Агаркова в г. Верхняя Салда на сумму 69,018 тыс. рублей;

по благоустройству парка имени Гагарина, за 2017 год в сумме 1 403,4 тыс.  рублей.

В отчетном периоде заключено соглашение с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области по предоставлению субсидии из средств областного бюджета в сумме 6 356,5 тыс. рублей на комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова».

Работы 1 этапа в 2018 году по комплексному благоустройству общественной территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова» ведутся в соответствии с утвержденным графиком производства работ. Срок окончания работ 1 этапа в 2018 году – 01.11.2018.

По благоустройству дворовых территорий: проведена работа по отбору и принятию заявок для благоустройства, проведена работа по разработке дизайн-проектов по благоустройству, разработан и находится в стадии согласования Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по благоустройству дворовых территории.

В 2018 году новые площадки, пешеходные дорожки, скамейки и другие элементы благоустройства появятся ещё в одной дворовой территории, состоящей из двух многоквартирных домов, исходя из 95% средств областного бюджета и 5% средств жителей: ул. Пролетарская д. 2, д. 2б.

В 1 полугодии 2018 года оплачены следующие работы:

по разработке дизайн проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда, расположенных по адресу: город Верхняя Салда, улица Карла Маркса дом 9, улица Кирова дом 3, улица Пролетарская дом 2Б, улица Пролетарская дом 2 на сумму 13,0 тыс. рублей;

по разработке дизайн проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов в городе Верхняя Салда, расположенной на пересечении улиц Кирова 3 и Пролетарская 2Б на сумму 17,0 тыс. рублей.

Дополнительно в отчетном периоде:

разработан и утвержден проект Порядка по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий;

согласованы представителями собственников многоквартирных домов дизайн проекты дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда, расположенных по адресу: город Верхняя Салда, улица Карла Маркса дом 9, улица Кирова дом 3, улица Пролетарская дом 2Б, улица Пролетарская дом 2;

составлены и согласованы локальные сметные расчеты по дворовым территориям Пролетарская дом 2Б, улица Пролетарская дом 2;

заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда с ООО «УК ЖКХ».

Работы по благоустройству дворовых территорий начаты, срок окончания работ до 01.11.2018г.