|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| герб новый | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
| от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_  г. Верхняя Салда |  |  |

***О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017 № 2797 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах»***

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы», решениями Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Порядком формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017 № 2797 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.02.2018 № 647, от 30.03.2018 № 992, от 17.05.2018 № 1425, от 19.07.2018 № 2004, от 12.10.2018 № 2741, от 08.11.2018 № 2990, от 13.12.2018 № 3387, от 08.02.2019 № 424, от 29.03.2019 № 1160, от 07.10.2019 № 2828, от 07.10.2019 № 2829, от 13.12.2019 № 3432, от 13.01.2020 № 6, от 13.01.2020 № 7, от 05.03.2020 № 638, от 06.03.2020 № 659, от 06.07.2020 № 1561, от 25.09.2020 № 2359, от 02.12.2020 № 2986, от 13.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 280, от 12.03.2021 № 702, от 12.07.2021 № 1789, от 08.09.2021 № 2305, от 07.10.2021 № 2592, от 10.12.2021 № 3169, от 28.01.2022 № 185, от \_\_.07.2022 № \_\_\_\_\_), следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 заменить слова «в 2018-2024 годах» словами «в 2018-2027 годах»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту.»

2. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017 № 2797 (далее – Программа) следующие изменения:

1) продлить срок реализации Программы до 2027 года;

2) в грифе утверждения, наименовании и далее по тексту Программы заменить слова «в 2018-2024 годах» словами «в 2018-2027 годах»;

3) в паспорте Программы строку «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2027 г.г. |

»;

4) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы финансирования муниципальной программы | Всего – 450 988,0 тыс. рублей,  2018 год – 19 520,7 тыс. рублей;  2019 год – 30 327,8 тыс. рублей;  2020 год – 17 518,8 тыс. рублей;  2021 год – 20 529,6 тыс. рублей;  2022 год – 30 000,0 тыс. рублей;  2023 год – 67 355,9 тыс. рублей;  2024 год – 66 433,8 тыс. рублей;  2025 год - 66 433,8 тыс.рублей;  2026 год – 66 433,8 тыс.рублей;  2027 год – 66 433,8 тыс.рублей,  в том числе:  областной бюджет – 67 590,0 тыс. рублей  2018 год – 6 356,5 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 15 766,9тыс. рублей;  2021 год – 18 466,6 тыс. рублей;  2022 год – 27 000,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс.рублей;  2026 год – 0,0 тыс.рублей;  2027 год – 0,0 тыс.рублей,  местный бюджет – 57 169,1 тыс. рублей  2018 год - 12 892,7 тыс. рублей;  2019 год – 1 148, 6 тыс. рублей;  2020 год – 1 751,9 тыс. рублей;  2021 год - 2 063,0 тыс. рублей;  2022 год -  3 000,0 тыс. рублей;  2023 год – 6 830,9 тыс. рублей;  2024 год – 7 370,5 тыс. рублей;  2025 год - 7 370,5 тыс.рублей;  2026 год – 7 370,5 тыс.рублей;  2027 год – 7 370,5 тыс.рублей,  внебюджетные источники – 324 766,1 тыс. рублей  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 29 179,2 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 60 164,5 тыс. рублей;  2024 год – 58 855,6 тыс. рублей;  2025 год - 58 855,6 тыс.рублей;  2026 год – 58 855,6 тыс.рублей;  2027 год – 58 855,6 тыс.рублей,  средства заинтересованных лиц – 1462,8 тыс. рублей  2018 год – 271, 5 тыс. рублей;  2019 год – 0, 0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 360,5 тыс. рублей;  2024 год – 207,7 тыс. рублей;  2025 год - 207,7 тыс.рублей;  2026 год – 207,7 тыс.рублей;  2027 год – 207,7 тыс.рублей. |

»;

5) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение № 11 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение № 12 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

11) в первом абзаце раздела 3 исключить слова «на 2018-2024 год»;

12) в пункте 1 приложения № 13 к Программе исключить слова «(в редакции   
от 27.02.2018 № 647, от 30.03.2018 № 992)»;

13) пункт 3 приложения № 13 к Программе изложить в новой редакции:

«3. Внесение предложений о включении общественных территорий в Муниципальную программу, процедура их рассмотрения и оценки осуществляется в соответствии постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 14.12.2020 № 3056 «О порядке проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественных территорий Верхнесалдинского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах».»;

14) в пунктах 4 и 7 приложения № 15 к Программе слова «30 июня 2021 года» заменить словами «30 июня 2024 года»;

15) пункт 9 Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» приложения № 15 к Программе изложить в новой редакции:

«9. Рассмотрение и оценку представленных заявок проводит общественная комиссия по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа (далее – Общественная комиссия) на своем очередном заседании.»;

16) пункт 4 Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018 – 2024 годах» общественных территорий, подлежащих благоустройству приложения № 15 к Программе изложить в новой редакции:

«4. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории подается в виде заявки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.»;

17) пункт 10 Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018 – 2024 годах» общественных территорий, подлежащих благоустройству приложения № 15 к Программе изложить в новой редакции:

«10. Поступившие заявки рассматриваются общественной комиссией по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа (далее – Общественная комиссия).».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. Изменения, вносимые в соответствии с продлением срока реализации муниципальной программы, вступают в силу с 01 января 2023 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа <http://v-salda.ru>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского округа И.Б. Сальников

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «Приложение № 4  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2027 годах» |

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2027 годах»**

| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы, мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный**  **(муниципальный) заказчик-координатор, участник** | **Источник финанси-рования** | **Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.)**  **по годам** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе» | **Всего, в том числе:** | | **450 988,0** | **19 520,7** | **30 327,8** | **17 518,8** | **20 529,6** | **30 000,0** | **67 355,9** | **66 433,8** | **66 433,8** | **66 433,8** | **66 433,8** |
| 2. |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | областной бюджет | 67 590,0 | 6 356,50 | 0,00 | 15 766,9 | 18 466,6 | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Верхнесалдинского городского округа, МКУ «СГХ» | местный бюджет | 57 169,1 | 12 892,7 | 1 148,6 | 1 751,9 | 2 063,0 | 3 000,0 | 6 830,9 | 7 370,5 | 7 370,5 | 7 370,5 | 7 370,5 |
| 3. |  | внебюджетные средства\* | 324 766,1 | 0,0 | 29 179,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 164,5 | 58 855,6 | 58 855,6 | 58 855,6 | 58 855,6 |
| заинтересованные лица | средства заинтересованных лиц | 1 462,8 | 271,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,5 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 |
| 4. | **Мероприятие 1.**  Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда, в том числе:\*\* | **Всего, в том числе:** | | **18 360,3** | **5 701,4** | **1 148,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7 355,9** | **1 038,6** | **1 038,6** | **1 038,6** | **1 038,6** |
| министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Верхнесалдинского городского округа, МКУ «СГХ» | местный бюджет | 10 733,0 | 5 429,9 | 1 148,6 | 0,0 | 0 | 0,0 | 830,9 | 830,9 830,9 830,9 830,9 | | | |
|  | внебюджетные средства\* | 6 164,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 164,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| заинтересованные лица | средства заинтересованных лиц | 1 462,8 | 271,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,5 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 |
| 5. | 1) расположенных по адресу: город Верхняя Салда, улица Пролетарская, дом 2 Б, улица Пролетарская, дом 2 | Всего, в том числе: | | 5 701,4 | 5 701,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Верхнесалдинского городского округа | местный бюджет | 5 429,9 | 5 429,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | | | |
|  | внебюджетные средства\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| заинтересованные лица | средства заинтересованных лиц | 271,5 | 271,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | 2) комплексное благоустройство дворовых территорий | Всего, в том числе: | | 11 510,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 355,9 | 1 038,6 | 1 038,6 | 1 038,6 | 1 038,6 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Верхнесалдинского городского округа, МКУ «СГХ» | местный бюджет | 4 154,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 830,9 | 830,9 | 830,9 | 830,9 | 830,9 |
|  | внебюджетные средства\* | 6164,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 164,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| заинтересованные лица | средства заинтересованных лиц | 1 191,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,5 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 |
| 7. | 3) Исполнение определения Арбитражного суда Свердловской области № А60-41819/2019 от 29.10.2019 | Всего, в том числе: | | 1 148,6 | 0,0 | 1 148,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Верхнесалдинского городского округа | местный бюджет | 1 148,6 | 0,0 | 1 148,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | 4) 2 этап комплексного благоустройства дворовых территорий | Всего, в том числе: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Верхнесалдинского городского округа | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | | | |
|  | Внебюджетные средства\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | **Мероприятие 2.**  Подготовка проектно-сметной документации | **Всего, в том числе:** | | **289,1** | **289,1** | **0,0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| администрация Верхнесалдинского городского округа | Местный бюджет | 289,1 | 289,1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | **Мероприятие 3.**  Выполнение работ по благоустройству парка имени Гагарина | **Всего, в том числе:** | | **1 438,0** | **1 438,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| администрация Верхнесалдинского городского округа | Местный бюджет | 1 438,0 | 1 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные средства\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | **Мероприятие 4.**  Выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий | **Всего, в том числе:** | | **5 040,4** | **5 029,4** | **0,0** | **0,0** | **11,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| администрация Верхнесалдинского городского округа | Местный бюджет | 5 040,4 | 5 029,4 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные средства\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | **Мероприятие 5.**  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | **Всего, в том числе:** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 13. |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | **Мероприятие 6.**  Комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова» | **Всего, в том числе:** | | **7 062,8** | **7 062,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| администрация Верхнесалдинского городского округа | Местный бюджет | 706,3 | 706,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные средства\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 6 356,5 | 6 356,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | **Мероприятие 7.**  Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда | **Всего, в том числе:** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| администрация Верхнесалдинского городского округа | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные средства\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | **Мероприятие F2**  Формирование современной городской среды | **Всего, в том числе:** | | **418 797,4** | **0,0** | **29 179,2** | **17 518,8** | **20 518,6** | **30 000,0** | **60 000,0** | **65 355,2** | **65 355,2** | **65 355,2** | **65 355,2** |
| администрация Верхнесалдинского городского округа, МКУ «СГХ» | Местный бюджет | 38 962,3 | 0,0 | 0,0 | 1 751,9 | 2 052,0 | 3 000,0 | 6 000,0 | 6 539,6 | 6 539,6 | 6 539,6 | 6 539,6 |
|  | Внебюджетные средства\* | 318 601,6 | 0,0 | 29 179,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 000,0 | 58 855,6 | 58 855,6 | 58 855,6 | 58 855,6 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 61 233,5 | 0,0 | 0,0 | 15 766,9 | 18 466,6 | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | **Мероприятие F2 (6)**  Комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова» | **Всего, в том числе:** | | **29 179,2** | **0,0** | **29 179,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| администрация Верхнесалдинского городского округа | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные средства\* | 29 179,2 | 0,0 | 29 179,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | **Мероприятие F2 (7)**  Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда | **Всего, в том числе:** | | **155 395,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **30 000,0** | **60 000,0** | **65 395,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| администрация Верхнесалдинского городского округа, МКУ «СГХ» | Местный бюджет | 15 539,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 6 000,0 | 6 539,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные средства\* | 112 855,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 000,0 | 58 855,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | 1) Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда (1 этап) | Всего, в том числе: | | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Верхнесалдинского городского округа, МКУ «СГХ» | Местный бюджет | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | | | |
|  | Внебюджетные средства\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | 2) Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда (2 этап) | Всего, в том числе: | | 125 395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 65 395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Верхнесалдинского городского округа, МКУ «СГХ» | Местный бюджет | 12 539,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 539,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные средства\* | 112 855,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 000,0 | 58 855,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | **Мероприятие F2 (8)**  Комплексное благоустройство общественной территории «Комсомольский сквер» в г. Верхняя Салда | **Всего, в том числе:** | | **38 037,4** | **0,0** | **0,0** | **17 518,8** | **20 518,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| администрация Верхнесалдинского городского округа | Местный бюджет | 3 803,9 | 0,0 | 0,0 | 1 751,9 | 2 052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные средства\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 34 233,5 | 0,0 | 0,0 | 15 766,9 | 18 466,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | **Мероприятие F2 (9)**  Комплексное благоустройство общественных территорий в г. Верхняя Салда | **Всего, в том числе:** | | **196 185,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **65 395,2** | **65 395,2** | **65 395,2** |
| администрация Верхнесалдинского городского округа | Местный бюджет | 19 618,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 539,6 | 6 539,6 | 6 539,6 |
|  | Внебюджетные средства\* | 176 566,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 855,6 | 58 855,6 | 58 855,6 |
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*средства подлежат корректировке при выделении средств из бюджетов всех уровней

\*\* адресный перечень формируется и далее корректируется по мере поступления и рассмотрения заявок на общественной комиссии ».

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа  «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017 № 2797»  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

План перераспределениЯ лимитов

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах»

на 2022, 2023, 2024 годы

**«**

| №  п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированорублей | Контракты | | Запланировано рублей | Контракты | | Запланировано рублей | Контракты | |
| Заказчик Администрация Верхнесалдинского городского округа | Заказчик МКУ «Служба городского хозяйства» | Заказчик Администрация Верхнесалдинского городского округа | Заказчик МКУ «Служба городского хозяйства» |  | Заказчик Администрация Верхнесалдинского городского округа | Заказчик МКУ «Служба городского хозяйства» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Муниципальная программа** «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018 - 2024 годах» | Всего: 30 000 000,0, в том числе  областной бюджет:  27 000 000,0, местный бюджет 3 000 000,0 | 0 | Всего: 30 000 00,0, в том числе  областной бюджет 27 000 000,0,:  местный бюджет 3 00000,0, | Всего: 67 355 900,0, в том числе  местный бюджет 6 830 900,0, внебюджетные средства 60 164 500,0, средства заинтересованных лиц 360 500,0 | Всего: 7 355 900,0, в том числе  местный бюджет  830 900,0, внебюджетные средства 6 164 500,0, средства заинтересованных лиц 360 500,0 | Всего: 60 000 000,0, в том числе  местный бюджет 6 000 000,0, внебюджетные средства 54 000 000,0 | Всего: 66 433 800,0, в том числе  местный бюджет 7 370 500,0, внебюджетные средства 58 855 600,0, средства заинтересованных лиц 207 700,0 | Всего: 1 038 600,0, в том числе  местный бюджет  830 900,0, средства заинтересованных лиц 207 700,0 | Всего: 65 395 200,0 в том числе  местный бюджет 6 539 600,0, внебюджетные средства 58 855 600,0 |
| 2. | **Мероприятие 1.**  Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда, в том числе: | Всего: 0 | 0 | 0 | Всего: 7 355 900,0, в том числе  местный бюджет  830 900,0, внебюджетные средства 6 164 500,0, средства заинтересованных лиц 360 500,0 | Всего: 7 355 900,0, в том числе  местный бюджет  830 900,0, внебюджетные средства 6 164 500,0, средства заинтересованных лиц 360 500,0 | 0 | Всего: 1 038 600,0, в том числе  местный бюджет  830 900,0, средства заинтересованных лиц 207 700,0 | Всего: 1 038 600,0, в том числе  местный бюджет  830 900,0, средства заинтересованных лиц 207 700,0 | 0 |
| 3. | комплексное благоустройство дворовых территорий | 0 | 0 | 0 | Всего: 7 355 900,0, в том числе  местный бюджет  830 900,0, внебюджетные средства 6 164 500,0, средства заинтересованных лиц 360 500,0 | Всего: 7 355 900,0, в том числе  местный бюджет  830 900,0, внебюджетные средства 6 164 500,0, средства заинтересованных лиц 360 500,0 | 0 | Всего: 1 038 600,0, в том числе  местный бюджет  830 900,0, средства заинтересованных лиц 207 700,0 | Всего: 1 038 600,0, в том числе  местный бюджет  830 900,0, средства заинтересованных лиц 207 700,0 | 0 |
| 4. | **Мероприятие F2**  Формирование современной городской среды | Всего: 30 000 000,0, в том числе  областной бюджет  27 000 000,0, местный бюджет 3 000 000,0 | 0 | Всего: 30 000 000,0, в том числе  областной бюджет  27 000 000,0, местный бюджет 3 000 000,0 | Всего: 60 000 000,0, в том числе  местный бюджет 6 000 000,0, внебюджетные средства 54 000 000,0, | 0 | Всего: 60 000 000,0, в том числе  местный бюджет 6 000 000,0, внебюджетные средства 54 000 000, | Всего: 65 395 200,0 в том числе  местный бюджет 6 539 600,0, внебюджетные средства 58 855 600,0 | 0 | Всего: 65 395 200,0 в том числе  местный бюджет 6 539 600,0, внебюджетные средства 58 855 600,0 |
| 5. | **Мероприятие F2 (7)**  Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда | Всего: 30 000 000,0, в том числе  областной бюджет  27 000 000,0, местный бюджет 3 000 000,0 | 0 | Всего: 30 000 000,0, в том числе  областной бюджет  27 000 000,0, местный бюджет 3 000 000,0 | Всего: 60 000 000,0, в том числе  местный бюджет 6 000 000,0, внебюджетные средства 54 000 000,0 | 0 | Всего: 60 000 000,0, в том числе  местный бюджет 6 000 000,0, внебюджетные средства 54 000 000,0 | Всего: 65 395 200,0 в том числе  местный бюджет 6 539 600,0, внебюджетные средства 58 855 600,0 | 0 | Всего: 65 395 200,0 в том числе  местный бюджет 6 539 600,0, внебюджетные средства 58 855 600,0 |

**».**

Приложение № 3 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2027 годах»

**Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы «Формирование современной**

**городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2027 годах»**

| **№ строки** | **Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя по годам** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1. | Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа по комплексному благоустройству дворовых территорий\* | Ед. | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий, в которых реализовано их комплексное благоустройство (от общего количества)\* | процент | 7,9 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 10,3 | 11,1 | 11,9 | 12,7 | 13,5 |
| 3. | Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа по комплексному благоустройству общественных территорий\* | Ед. | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 4. | Доля общественных территорий в Верхнесалдинском городском округе, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству\* | процент | - | - | - | 37,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 62,5 | 62,5 | 75,0 |
| 5. | Площадь благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий, на которых реализованы проекты их комплексного благоустройства\*\* | тыс. кв. м. | 80,5 | 88,3 | 95,85 | 103,4 | 110,3 | 125,4 | 140,4 | 155,4 | 170,4 | 185,4 |
| 6. | Доля площади комплексно благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий \*\* | процент | 51,0 | 32,4 | 41,3 | 43,2 | 46,1 | 52,4 | 58,6 | 64,9 | 71,2 | 77,4 |
| 7. | Прирост среднего индекса качества городской среды Верхнесалдинского городского округа\*\*\* | процент | - | - | 4 | 8 | 13 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 8. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды | процент | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Верхнесалдинском городском округе\*\*\* | процент | - | - | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10. | Соблюдение Верхнесалдинским городским округом срока представления отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и о достижении показателей результативности | процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Обеспечено размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории Свердловской области с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Обеспечено выполнение мероприятия по цифровизации объекта благоустройства с учетом требований приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 № 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства | процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Обеспечено торжественное открытие объекта благоустройства | процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Обеспечено принятие объекта благоустройства в муниципальную собственность\*\*\*\* | процент | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\*нарастающим итогом, учитывая кол-во реализованных проектов в 2017 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Верхнесалдинского городского округа в 2017 году»;

\*\*показатель уточняется по итогам рейтингового голосования

\*\*\* расчет показателей осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Свердловской области бюджету Верхнесалдинского городского округа на

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды от «23» января 2021 г. № 65708000-1-2021-001 и дополнительным соглашением от 15 сентября 2021г.

№ 65708000-1-2021-001/1

\*\*\*\* год, на который запланировано достижение значения показателя, установлен Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Свердловской области бюджету Верхнесалдинского городского округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды от «23» января 2021 г. № 65708000-1-2021-001 и дополнительным соглашением от 15 сентября 2021г. № 65708000-1-2021-001/1

».

Приложение № 4

к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа

«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017 № 2797

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 11

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2027 годах»

**Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству**

**в 2018-2027 годах\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование дворовой территории | Год начала благоустройства | Год окончания благоустройства |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | город Верхняя Салда | | |
| 2. | ул. Пролетарская, д. 2Б, ул. Пролетарская, д. 2 | 2018 | 2019 |
| 3. | ул. Кирова д. 3, ул. Карла Маркса д. 9, прилегающая территория общего пользования между домами ул. Кирова д. 3 и К. Маркса д. 9 (расположенная на пересечении улиц Кирова, д. 3 и Пролетарская, д. 2Б) | 2023\* | 2023\* |
| 4. | ул. Энгельса, д. 69 | 2023\*\* | 2023\*\* |
| 5. | ул. Евстигнеева, д. 19 | 2024\*\* | 2024\*\* |

\* адресный перечень формируется и далее корректируется по мере поступления и рассмотрения заявок на общественной комиссии.

\*\*год начала/окончания благоустройства может быть изменен в зависимости от объемов финансирования муниципальной программы

».

Приложение № 5

к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа

«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017 № 2797

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 12

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2027 годах»

**Адресный Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству**

**в 2018-2027 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Год начала благоустройства | Год окончания благоустройства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Парк имени Гагарина | 2017\* | 2018 |
| 2. | Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова | 2018 | 2019 |
| 3. | Комсомольский сквер в г. Верхняя Салда | 2020 | 2021 |
| 4. | Территория, прилегающая к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса | 2022 | 2024\*\*\* |
| 5. | Сквер напротив парка Гагарина между улицами Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой для отдыха | \*\* | \*\* |
| 6. | Площадь у ДК им. Агаркова (парк «Космос») | \*\* | \*\* |
| 7. | Сквер имени Базанова | \*\* | \*\* |
| 8. | Сквер Труда и Победы | \*\* | \*\* |

\*переходящий объект: благоустройство начато в 2017 году

\*\*адресный перечень может быть дополнен по мере поступления и рассмотрения заявок на общественной комиссии, а также рейтингового голосования населения по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству

\*\*\*год начала/окончания благоустройства может быть изменен в зависимости от объемов финансирования муниципальной программы.

».

«Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2027 годах»

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2027 годах»**

| **№ п/п** | **Наименование контрольного события муниципальной программы** | **Срок наступления контрольного события (дата)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** |
|  | На 2018 год | | | | |
|  | Организация и проведение отбора заявок заинтересованных лиц на благоустройство дворовых территорий |  |  | 20.08.2017 |  |
|  | Организация и проведение отбора заявок заинтересованных лиц на благоустройство общественных территорий | 19.03.2018 |  |  |  |
|  | Утверждение дизайн-проектов общественных территорий | 15.03.2018 |  |  |  |
|  | Утверждение дизайн-проектов дворовых территорий | 30.03.2018 |  |  |  |
|  | Проведение работ по благоустройству территорий |  |  |  | 15.11.2018 |
|  | На 2019-2027 годы | | | | |
|  | Организация и проведение отбора заявок заинтересованных лиц на благоустройство дворовых территорий |  | 20.04.2018  20.04.2019  20.04.2020  20.04.2021  20.04.2022  20.04.2023  20.04.2024  20.04.2025  20.04.2026 |  |  |
|  | Организация и проведение отбора заявок заинтересованных лиц на благоустройство общественных территорий |  | 20.04.2018  20.04.2019  20.04.2020  20.04.2021  20.04.2022  20.04.2023  20.04.2024  20.04.2025  20.04.2026 |  |  |
|  | Утверждение дизайн-проектов территорий |  |  | 01.08.2018  01.08.2019  01.08.2020  01.08.2021  01.08.2022  01.08.2023  01.08.2024  01.08.2025  01.08.2026 |  |
|  | Проведение работ по благоустройству территорий |  |  |  | 15.11.2019  15.11.2020  15.11.2021  15.11.2022  15.11.2023  15.11.2024  15.11.2025  15.11.2026  15.11.2027 |

».

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в   
2018-2027 годах»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

| **Номер и наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Основные направления реализации** | **Связь с показателями муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало реализации** | **Окончание реализации** |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов г. Верхняя Салда | | | | | | |
| 1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда [<\*>](#P360) | Администрация Верхнесалдинского городского округа | 2018 | 2027 | 1.Создание благоприятной среды обитания.  2.Обеспечение условий для отдыха и спорта.  3.Повышение комфортности проживания населения.  4.Обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  5.Увеличение благоустроенных дворовых территорий | 1. Отбор территорий.  2. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.  3. подготовка проектно-сметной документации  4. Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Показатель 1. Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа по комплексному благоустройству дворовых территорий  Показатель 2.  Доля благоустроенных дворовых территорий, в которых реализовано их комплексное благоустройство (от общего количества); |
| 2. Подготовка проектно-сметной документации | Администрация Верхнесалдинского городского округа | 2018 | 2027 | Выполнение работ по подготовке необходимой документации, получение ценовой экспертизы сметной документации, согласно утвержденным дизайн-проектам. | 1. Разработка дизайн-проектов 2. Прохождение ценовой экспертизы |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, в том числе мест массового отдыха (парка, скверов) г. Верхняя Салда | | | | | | |
| 3. Выполнение работ по благоустройству парка имени Гагарина | Администрация Верхнесалдинского городского округа | 2018 | 2027 | 1.Создание благоприятной среды обитания  2.Обеспечение условий для отдыха и спорта  3.Повышение комфортности проживания населения  4.Обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения  5.Увеличение благоустроенных общественных территорий | 1. Отбор территорий.  2. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.  3. подготовка проектно-сметной документации  4.Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Показатель 3.  Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа по комплексному благоустройству общественных территорий.  Показатель 4.  Площадь благоустроенных общественных территорий, на которых реализованы проекты их комплексного благоустройства.  Показатель 5.  Доля площади комплексно благоустроенных общественных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий |
| 4. Выполнение мероприятий по благоустройству общественной территории | Администрация Верхнесалдинского городского округа | 2018 | 2027 | 1.Создание благоприятной среды обитания  2.Обеспечение условий для отдыха и спорта  3.Повышение комфортности проживания населения  4.Обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения  5.Увеличение благоустроенных общественных территорий | 1. Отбор территорий.  2. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.  3. подготовка проектно-сметной документации  4.Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Показатель 3.  Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа по комплексному благоустройству общественных территорий.  Показатель 4.  Площадь благоустроенных общественных территорий, на которых реализованы проекты их комплексного благоустройства.  Показатель 5.  Доля площади комплексно благоустроенных общественных территорий общего пользования к общей площади общественных территории |
| 5.Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства,  Администрация Верхнесалдинского городского округа | С момента подписания Соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету | 2027 | 1.Создание благоприятной среды обитания  2.Повышение комфортности проживания населения  3.Увеличение благоустроенных общественных территорий  4.Увеличение благоустроенных дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Показатель 1. Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа по комплексному благоустройству дворовых территорий  Показатель 2.  Доля благоустроенных дворовых территорий, в которых реализовано их комплексное благоустройство (от общего количества);  Показатель 3.  Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа по комплексному благоустройству общественных территорий.  Показатель 4.  Площадь благоустроенных общественных территорий, на которых реализованы проекты их комплексного благоустройства.  Показатель 5.  Доля площади комплексно благоустроенных общественных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий |

<\*> Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2027 годах, будет сформирован после рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Муниципальную программу дворовых территорий**».**

».