Информация о реализации муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе за 1 квартал 2014 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2014 год утвержден решением Думы городского округа от 30 декабря 2013 года № 181 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов». Приложением № 8 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ, которые будут финансироваться в 2014 году.

На финансирование 19 муниципальных программ в бюджете городского округа на 2014 год запланированы средства местного бюджета в сумме 149 938,4 тыс. рублей.

Средства областного бюджета на софинансирование муниципальных программ в 1 квартале 2014 года в бюджет городского округа поступили только по муниципальной программе «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2013 – 2015 годы» на окончание строительства 21-квартирного дома.

Фактическое исполнение за 1 квартал составило 2730,5 тыс. рублей или 1,8% от запланированного объема.

1. Муниципальная программа «Информационное общество Верхнесалдинского городского округа» на 2011 - 2015 годы» утверждена постановлением главы от 10 октября 2011 года № 1163.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 601,2 | - |  |
| местный бюджет | 601,2 | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |

За 1 квартал 2014 года финансирование по данной программе не производилось.

Объем финансирования программы соответствует бюджету городского округа, поэтому вносить изменения в программу не надо.

Соглашение о выделении областных средств на софинансирование мероприятий программы направлено для подписания в Министерство транспорта и связи Свердловской области.

Ответственный за расходование средств - руководитель аппарата администрации Матвеева Т.А.

2. Муниципальная программа «Подготовка документов территориального   планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Верхнесалдинского городского округа  на  2011 - 2015 годы» утверждена постановлением главы от 09 декабря 2010 года № 821.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 308,0 | - |  |
| местный бюджет | 308,0 | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |

Финансирование в 1 квартале 2014 года по данной программе не производилось.

Постановлением администрации городского округа от 03 марта 2014 года № 895 объем финансирования программы в 2014 году приведен в соответствие с бюджетом на 2014 год.

План и порядок финансирования мероприятий Программы утвержден постановлением администрации городского округа от 03 марта 2014 года № 896.

В соответствии с Планом мероприятий выделенные средства будут направлены на оплату работ по внесению в генеральный план и Правила землепользования и застройки города границ территорий, подверженных затоплению, с мероприятиями по их защите. Электронный аукцион размещен на официальном сайте РФ в сети интернет 25 апреля 2014 года. Срок выполнения работ 1 сентября 2014 года.

Субсидии областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальной программы распределены городского округу в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 27 февраля 2014 года № 133-ПП. В бюджете городского округа на 2014 год предусмотрены решением Думы городского округа от 09 апреля 2014 года № 200.

Ответственный за расходование средств – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Бахтина К.Р.

3. Муниципальная программа «Создание системы кадастра  недвижимости  Верхнесалдинского  городского  округа» на  2014 - 2015  годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 02 октября 2013 года № 2542.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 800,0 | - |  |
| местный бюджет | 800,0 | - |  |
| областной бюджет | - |  |  |

Финансирование в 1 квартале 2014 года по данной программе не производилось.

Постановлением администрации от 31 января 2014 года № 433 объем финансирования программы в 2014 году приведен в соответствие с бюджетом на 2014 год.

Данным постановлением так же утвержден План мероприятий по выполнению муниципальной программы. В соответствии с планом средства бюджета будут направлены на:

- проведение кадастровых работ и проведение государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах -650,0 тыс. рублей.

В апреле месяце заключены 6 контрактов на выполнение кадастровых работ по 53 объектам. Срок выполнения работ – 3 квартал 2014 года.

В результате проведения электронного аукциона образовалась экономия бюджетных средств в сумме 350,0 тыс. рублей, которая будет направлена на выполнение кадастровых работ по дополнительным 4 объектам. Изменения в План мероприятий по реализации программы будут внесены во 2 квартале 2014 года.

- оплату услуг независимых оценщиков по оценке земельных участков либо оценке права на заключение договоров аренды земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах – 150,0 тыс. рублей. Планируется выполнение работ по 21 объекту.

В апреле месяце заключен контракт на выполнение работ по 4 объектам. 30 апреля объявлен электронный аукцион на выполнение работ еще по 2 объектам. Основная часть работ по оценке земельных участков запланирована на 3 и 4 кварталы 2014 года.

Ответственный за расходование средств – Председатель Комитета по управлению имуществом Бугаевская Т.Г.

4. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе в 2014-2016 годах» утверждена постановлением администрации городского округа от 19 августа 2013 года № 2231.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 637,0 | - |  |
| местный бюджет | 637,0 | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |

Финансирование в 1 квартале 2012 года по данной программе не производилось.

Объем финансирования программы соответствует бюджету городского округа, поэтому вносить изменения в программу не надо.

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 года № 1632-ПП было предусмотрено выделение городскому округу субсидий из областного бюджета в сумме 940,5 тыс. рублей.

5 февраля подписано соглашение с Министерством экономики Свердловской области по вопросу получения субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальной программы, направленной на развитие СМСП в сумме 846,0 тыс. рублей. Т.е. субсидии городскому округу уменьшены. Субсидии в сумме 846,0 тыс. рублей распределены городскому округу постановлением Правительства Свердловской области от 30 апреля 2014 года № 346-ПП.

Проект постановления главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу, в связи с уменьшением объема выделения средств из областного бюджета, об утверждении Плана мероприятий по реализации мероприятий программы в 2014 году и Порядка финансирования программы проходит процедуру согласования.

Ответственный за расходование средств – Первый заместитель главы администрации по экономике Туркина И.В.

5. Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Верхнесалдинском городском округе» на 2012-2014 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 26 августа 2011 года № 915.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7510,0 | - |  |
| местный бюджет | 7510,0 | - |  |
| областной бюджет | - |  |  |

Финансирование в 1 квартале 2014 года по данной программе не производилось.

В 1 квартале подготовлен и направлен на согласование проект постановления главы администрации городского округа по вопросу приведения в соответствие объема финансирования программы и бюджета городского округа.

6. Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2015 года» утверждена решением Думы городского округа от 27 июля 2009 года № 182.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2700,7 | - |  |
| местный бюджет | 2700,7 | - |  |
| областной бюджет |  |  |  |

Финансирование в 1 квартале 2014 года по данной программе не производилось.

Программа подлежит корректировке через рассмотрение вопроса на заседании Думы городского округа.

Проект решения Думы городского округа по вопросу приведения в соответствие объема финансирования программы и бюджета городского округа в Думу городского округа не направлен.

Ответственный за расходование средств – заместитель главы администрации по управлению городским хозяйством Инишев В.А.

7. Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных  образовательных  учреждений  в  Верхнесалдинском  городском  округе  на  2010 - 2014 годы» утверждена постановлением главы от 14 июля 2010 года № 455.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 828,0 | - |  |
| местный бюджет | 828,0 | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |

Финансирование в 1 квартале 2014 года по данной программе не производилось. Постановлением администрации от 28 февраля 2014 года № 834 объем финансирования программы в 2014 году приведен в соответствие с бюджетом на 2014 год. Для реализации муниципальной программы в 1 квартале 2014 года проведена подготовительная работа. 24 апреля 2014 года заключено соглашение между администрацией городского округа и Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета на реализацию муниципальной программы по направлению увеличение предельной численности детей в ДОУ (открытие группы в МБДОУ № 24 «Дельфинчик» на 24 места для детей 3-4 лет). Субсидии областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальной программы распределены городскому округу в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29 января 2014 года № 40-ПП в сумме 612,0 тыс. рублей. Средства областного и местного бюджета будут направлены на проведение ремонта групповой комнаты, приобретение оборудования и оплату труда персонала после открытия группы. 15 мая 2014 года проведен электронный аукцион на проведение ремонтных работ. В июле месяце будет заключен договор на поставку оборудования. Путевки детям будут выданы 1 июня 2014 года, группа будет открыта 1 сентября 2014 года. Ответственный за расходование средств – начальник Управления образования Золотарев А.Е. 8. Муниципальная программа «Развитие образования в Верхнесалдинском городском округе («Наша новая школа») на 2013-2015 годы» утверждена постановлением главы от 12 октября 2012 года № 2048. План на 2014 год, тыс. рублей Факт за 2014 год, тыс. рублей Исполнение, % Всего 80290,1 - местный бюджет 80290,1 - областной бюджет - - Финансирование в 1 квартале 2014 года по данной программе не производилось. Постановлением Правительства Свердловской области от 29 января 2014 года № 40-ПП городскому округу выделены субсидии из областного бюджета на: - капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка» в сумме 1245,1 тыс. рублей; - капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения в сумме 209,0 тыс. рублей. Постановлением Правительства Свердловской области от 27 февраля 2014 года № 133-ПП городскому округу выделены субсидии из областного бюджета на строительство муниципальной бюджетной образовательной школы № 1 им. А.С. Пушкина в сумме 77958,4 тыс. рублей. 28 марта 2014 года заключено соглашение между администрацией городского округа и Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальной программы. В бюджете городского округа на 2014 год средства предусмотрены решением Думы городского округа от 9 апреля 2014 года № 200. Изменения в муниципальную программу внесены постановлениями администрации городского округа от 16 марта 2014 года № 1048 и от 22 апреля 2014 года № 1453. Ответственный за расходование средств – начальник Управления образования Золотарев А.Е. 9. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2013 - 2015 годы» утверждена постановлением главы городского округа от главы от 28 сентября 2012 года № 1947. План на 2014 год, тыс. рублей Факт за 2014 год, тыс. рублей Исполнение, % Всего 4433,4 45,0 1,0 местный бюджет 4433,4 45,0 1,0 областной бюджет - - Финансирование в 1 квартале 2014 года составило 45,0 тыс. рублей. Проведена экспертиза сценического комплекса, приобретенного в 2013 году. Постановлением администрации от 10 апреля 2014 года № 1248 объем финансирования программы в 2014 году приведен в соответствие с бюджетом на 2014 год. План мероприятий и Порядок финансирования Программы утвержден постановлением администрации городского округа от 24 февраля 2014 года № 666. Ответственный за расходование средств – начальник Управления культуры Савицкая О.В.

10. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание  граждан  в  Верхнесалдинском  городском  округе»  на  2011 - 2015  годы» утверждена постановлением главы от 11 ноября 2010 года № 736.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 151,4 | - |  |
| местный бюджет | 151,4 | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |

Финансирование в 1 квартале 2014 года по данной программе не производилось.

Субсидии областного бюджета для софинансирования мероприятий муниципальной программы распределены городскому округу постановлением Правительства Свердловской области от 09 апреля 2014 года № 291-ПП в сумме 44,8 тыс. рублей. В бюджете городского округа на 2014 год выделенные субсидии будут предусмотрены решением Думы городского округа в мае месяце.

Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Верхнесалдинского городского округа в 2014 году на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан подписано 30 апреля 2014 года.

Постановлением администрации от 21 мая 2014 года № 1732 объем финансирования программы в 2014 году приведен в соответствие с бюджетом на 2014 год.

План мероприятий по реализации программы и Порядок финансирования Плана мероприятий программы в 2014 году утвержден постановлением администрации городского округа от 21 мая 2014 года № 1733.

Организовано проведение мероприятий патриотической направленности (без финансирования):

- подготовка и проведение городского молодежного фестиваля «Афганский ветер»;

- подготовка к митингу и торжественному мероприятию, посвященному 25-летию вывода советских войск из Афганистана;

- подготовка и организация митинга, посвященного Дню защитника отечества;

- организация патриотической акции «Мы – граждане России» (2 акции);

- организация участия городских команд в окружном этапе областной игры «Зарница»;

- участие в организации спортивного праздника «Олимпийские игры -2014» младших школьников образовательных учреждений;

- участие в организации  «Армейских стартов» для школьников.

Ответственный за расходование средств – заместитель главы администрации по управлению социальной сферой Вербах Е.С.

11. Муниципальная целевая программа «Молодежь Верхнесалдинского городского округа» на 2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 06 июля 2011 года № 581.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 150,6 | - |  |
| местный бюджет | 150,6 | - |  |
| областной бюджет |  | - |  |

Финансирование в 1 квартале 2014 года по данной программе не производилось, так как мероприятия по программе не планировались, в виду отсутствия перечислений средств из областного бюджета.

Субсидии областного бюджета для софинансирования мероприятий муниципальной программы распределены городскому округу постановлением Правительства Свердловской области от 09 апреля 2014 года № 291-ПП в сумме 63,0 тыс. рублей. В бюджете городского округа на 2014 год выделенные субсидии будут предусмотрены решением Думы городского округа в мае месяце.

Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Верхнесалдинского городского округа в 2014 году на осуществление мероприятий по работе с молодежью подписано 11 апреля 2014 года.

Постановлением администрации от 21 мая 2014 года № 1735 объем финансирования программы в 2014 году приведен в соответствие с бюджетом на 2014 год.

План мероприятий по реализации программы и Порядок финансирования Плана мероприятий программы в 2014 году утвержден постановлением администрации городского округа от 21 мая 2014 года № 1731.

Ответственный за расходование средств – заместитель главы администрации по управлению социальной сферой Вербах Е.С.

12. Муниципальная программа «Комплексное благоустройство  дворовых территорий в Верхнесалдинском городском округе – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы» утверждена постановлением главы от 23 июня 2011 года № 496.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2356,6 | 99,8 |  |
| местный бюджет | 2356,6 | 99,8 |  |
| областной бюджет | - | - |  |

Финансирование в 1 квартале 2014 года по данной программе составило 99,8 тыс. рублей (оплачены работы по разработке проектно - сметной документации на обустройство детских игровых площадок).

Программой предусмотрены средства в сумме 1750,0 тыс. рублей на:

- оборудование и реконструкцию двух детских игровых площадок по ул. Восточная и ул. Устинова;

- оборудование двух детских игровых площадок по ул. Устинова и ул. Евстигнеева.

Электронный аукцион размещен на официальном сайте РФ 16 мая 2014 года. Срок выполнения работ -  начало 3 квартала 2014 года.

Перечень мест размещения детских игровых площадок на 2014 год утвержден постановлением администрации городского округа от 9 декабря 2014 года № 3209.

Дополнительно решением Думы от 12 марта 2014 года выделены средства на оплату контракта, заключенного в 2013 году, по строительству спортивного корта в пос. Басьяновский - 506,6 тыс.руб.

Ответственный за расходование средств – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Бахтина К.Р.

13. Муниципальная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта Верхнесалдинского городского округа на 2012-2014 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 31 августа 2011 года № 944.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 200,0 | - |  |
| местный бюджет | 200,0 | - |  |
| областной бюджет |  |  |  |

Постановлением администрации городского округа от 8 апреля 2014 года № 1240 объем финансирования программы в 2014 году приведен в соответствие с бюджетом на 2014 год.

Титульный список и порядок расходования средств по Программе утвержден постановлением администрации городского округа от 2 мая 2014 года № 1549.

Выделенные средства будут направлены на обследование пассажиропотока и совершенствование технологии организации маршрутных перевозок пассажиров в городском сообщении городского округа.

Электронный аукцион размещен на официальном сайте РФ 16 мая 2014 года. Срок выполнения работ -   3 квартал 2014 года.

Ответственный за расходование средств – заместитель главы администрации по управлению городским хозяйством Инишев В.А.

14. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 29 августа 2012 года № 1717.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1502,2 | - |  |
| местный бюджет | 1502,2 | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |

Финансирование в 1 квартале 2014 года по данной программе не производилось.

Средства по Программе выделены Управлению образования в сумме 741,8 тыс. рублей (на установку счетчиков ГВС и ХВС) и Управлению культуры в сумме 484,9 тыс. рублей (на замену системы отопления в образовательных учреждениях и замену окон в учреждениях культуры).

Проект постановления главы администрации городского округа по вопросу приведения в соответствие объема финансирования программы и бюджета городского округа не подготовлен.

15. Муниципальная целевая программа «Экология и природные ресурсы Верхнесалдинского городского округа на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа от 01 июня 2012 года № 1128.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 6669,0 | - | - |
| местный бюджет | 6669,0 | - | - |
| областной бюджет | - |  |  |

Финансирование в 1 квартале 2014 года по данной программе не производилось.

План мероприятий и Порядок финансирования мероприятий Программы утвержден постановлением администрации городского округа от 09 декабря 2014 года № 3223.

Проект постановления администрации о приведении объема финансирования программы в соответствие с бюджетом городского округа на 2014 год не подготовлен в связи с отсутствием специалиста.

Постановлением Правительства Свердловской области от 23 апреля 2014 года № 309-ПП на софинансирование мероприятий программы городскому округу выделены субсидии в сумме 61,4 тыс. рублей.

В бюджете городского округа на 2014 год средства будут предусмотрены решением Думы городского округа в мае месяце.

Дополнительно, в связи с подтверждением потребности, городскому округу возвращены средства областного бюджета на капитальный ремонт гидротехнического сооружения в г. В-Салда в сумме 1202,1 тыс. рублей.

Ответственный за расходование средств – заместитель главы администрации по управлению городским хозяйством Инишев В.А.

16. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей  на  территории  Верхнесалдинского  городского  округа  на  2011 – 2015 годы» утверждена постановлением главы от 09 ноября 2010 года № 728.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5000,0 |  |  |
| местный бюджет | 5000,0 |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| Финансирование в 1 квартале 2014 года по данной программе не производилось. 13 февраля 2014 года подписано постановление администрации городского округа за № 571 о внесении изменений в Программу с целью приведения в соответствие объема финансирования программы с бюджетом на 2014 год. Для реализации муниципальной программы в 1 квартале 2014 года проведена консультационная работа с 14 молодыми семьями во время личных приемов граждан, даны подробные разъяснения и перечень документов, представляемых для решения вопросов о признании их семей нуждающимися в жилых помещениях для предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. У 4 молодых семей приняты необходимые документы для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, остальные семьи собирают необходимые документы. Постановлением Правительства Свердловской области от 09 апреля 2014 года № 291-ПП на софинансирование мероприятий муниципальной программы городскому округу выделены субсидии в сумме 5631,8 тыс. рублей. В бюджете городского округа на 2014 год средства будут предусмотрены решением Думы городского округа в мае месяце. Проект постановления главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу, в связи с выделением средств из областного бюджета, об утверждении Плана мероприятий по реализации мероприятий программы в 2014 году и Порядка финансирования программы проходит процедуру согласования. Работа по подготовке необходимых документов о выделении социальных выплат будет проведена по факту получения соответствующего уведомления из Министерства физкультуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. Ответственный за расходование средств – Первый заместитель главы администрации по экономике Туркина И.В. |

17. Муниципальная целевая программа «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011-2015 годы» утверждена постановлением главы от 10 июня 2011 года № 428.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 126,0 | - |  |
| местный бюджет | 126,0 | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |

Финансирование в 1 квартале 2014 года по данной программе не производилось.

Постановлением администрации городского округа от 13 февраля 2014 года № 572 объем финансирования программы в 2014 году приведен в соответствие с бюджетом на 2014 год.

Постановлением Правительства Свердловской области от 09 апреля 2014 года № 291-ПП на софинансирование мероприятий муниципальной программы городскому округу выделены субсидии в сумме 312,4 тыс. рублей.

В бюджете городского округа на 2014 год средства будут предусмотрены решением Думы городского округа в мае месяце.

Проект постановления главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу, в связи с выделением средств из областного бюджета, об утверждении Плана мероприятий по реализации мероприятий программы в 2014 году и Порядка финансирования программы проходит процедуру согласования.

Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) местному бюджету Верхнесалдинского городского округа между администрацией городского округа и Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области подписано 22 апреля 2014 года.

Мероприятия по предоставлению социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) будут осуществляться по факту получения субсидий.

Ответственный за расходование средств – Первый заместитель главы администрации по экономике Туркина И.В.

18.  Муниципальная программа «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2013 – 2015 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 05 июля 2012 года № 1335.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 29197,3 | - |  |
| местный бюджет | 25108,5 | - |  |
| областной бюджет | 4088,8 |  |  |

Финансирование в 1 квартале 2014 года по данной программе не производилось.

Постановлением администрации городского округа от 25 марта 2014 года № 1130 объем финансирования программы в 2014 году приведен в соответствие с бюджетом на 2014 год.

Титульный список и Порядок финансирования мероприятий Программы утвержден постановлением администрации городского округа от 26 марта 2014 года № 1159.

Средства местного бюджета в сумме 7826,4 тыс. рублей и средства областного бюджета в сумме 4088,8 тыс. рублей предусмотрены на окончание строительства 21-квартирного жилого дома в г. В-Салда.

Средства местного бюджета в сумме 17282,1 тыс. рублей предусмотрены на приобретение жилых помещений в д. Никитино. Расходование средств запланировано на 4 квартал.

Субсидии областного бюджета распределены городскому округу в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 11 марта 2014 года № 154-ПП в размере 17300,0 тыс. рублей.  В бюджете городского округа средства областного бюджета предусмотрены решением Думы городского округа от 9 апреля 2014 года № 200.

В связи с обращением администрации городского округа в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, изменено направление расходования областных средств с «приобретения жилья» на «долевое участие в строительстве». Постановление правительства о выделении областных средств подписано 7 мая 2014 года за № 388-ПП.

С целью соблюдения доли софинансирования из местного бюджета, на рассмотрение Думы городского округа в мае месяце вынесен вопрос выделения из местного бюджета дополнительно 18,0 тыс. рублей.

Ответственный за расходование средств – Первый заместитель главы администрации по экономике Туркина И.В.

19.  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 31 октября 2013 года № 2874.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 2014 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 10565,7 | 2585,7 | 24,5 |
| местный бюджет | 10565,7 | 2585,7 | 24,5 |
| областной бюджет | - | - | - |

Средства данной программы направлены на содержание Финансового управления администрации городского округа.

Ответственный за расходование средств –начальник Финансового управления Богданова Н.Н.

На 25 мая 2014 года не подписаны постановления главы администрации городского округа о приведении в соответствие муниципальных программ в соответствие с бюджетом на 2014 год, что является нарушением статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете до 1 мая 2014 г.

На момент подготовки отчета о реализации муниципальных программ в 1 квартале 2014 года не приняты постановления главы администрации о приведении в соответствие программ с законом (решением) о бюджете по следующим муниципальным программам:

- «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Верхнесалдинском городском округе» на 2012-2014 годы»;

- «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2015 года»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Верхнесалдинского городского округа до 2020 года»;

- «Экология и природные ресурсы Верхнесалдинского городского округа на 2013-2015 годы».

Первый заместитель главы администрации                                     И.В. Туркина