**План**

**мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, а также обеспечению безопасности дорожного движения**

**на 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации мероприятия | Объем работ | | | Объем финансирования,  тыс. руб. | Подрядчик |
| Количество, ед. | Площадь, м2 | Протяженность, км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса  (от ул. Энгельса, д. 48 до ул. Энгельса, д. 60 корп. 2) 1 этап | 4 кв. 2016 | - | 3 346 | 0,4 | 28 038,7, в т.ч. обл. бюджет  17 000,0 | ООО ДСК «Строймеханизация» |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по  ул. Энгельса (от д. 60/1 до д.64) | 2 кв. 2016 | - | 4 900 | 0,4 | 3 491,3 | ООО УК «Малахит» |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по  ул. Лесорубов в пос. Тагильский (ликвидация промыва) | 2 кв. 2016 | - | 90 | - | 100,0 | ИП Коровкин Д.А. |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по  ул. Энгельса от ул. Сабурова до  ул. Ленина (устройство водоотвода, восстановление тротуара вдоль дороги) | 3 кв. 2016 | - | 1810 | - | 3 858,1 | ООО «Торгово-строительная компания «АраксСтройГрупп» |
| 5. | Ремонт подъездной автомобильной дороги к п. Свободный (от 32 км автодороги г.Нижний Тагил - г.Верхняя Салда до железнодорожного переезда ст. Ива) | 3 кв. 2016 | - | 16 170 | 2,7 | 14 982,7, в т.ч. обл. бюджет  14 233,5 | ОАО «Свердловскавтодор» |
| 6. | Устройство автобусных остановок в г. Верхняя Салда | 3 кв. 2016 | 6 | - | - | 991,7 | ООО «СтройСервис НТ» |
| 7. | Ремонт тротуара общего пользования вдоль дороги по ул. Карла Маркса от ул. Розы Люксембург до  ул. Сабурова | 3 кв. 2016 |  | 340 | 0,2 | 518,1 | ООО «СтройСервис НТ» |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 3-го Интернационала от ул. Розы Люксембург до ул. Карла Маркса (подготовительные работы и устройство водопропускных труб) | 3 кв. 2016 | - | 5 805 | 0,8 | 5480,4 | ООО «Торгово-строительная компания «АраксСтройГрупп» |
| 9. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 3-го Интернационала от ул. Розы Люксембург до ул. Карла Маркса (асфальтирование) | 4 кв. 2016 | - | 5 805 | 0,8 | 4 751,5, в т.ч. обл. бюджет 4343,5 | ООО «Самстрой-Урал» |
| 10. | Ремонт пешеходного перехода через р. Озерка по ул. Изобретателей | 3 кв. 2016 | 1 | - | - | 21,6 | ИП Коровкин Д.А. |
| 11. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (устройство водопропускной трубы по ул. Орджоникидзе) | 3 кв. 2016 | 1 | - | - | 98,8 | ИП Коровкин Д.А. |
| 12. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (устройство водопропускной трубы по ул. Красноармейская) | 3 кв. 2016 | 1 | - | - | 99,9 | ИП Коровкин Д.А. |
| 13. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (устранение колейности по полосам наката ул. Сабурова) | 4 кв. 2016 | - | 2726 | - | 73,6 | ИП Авоян Р.Ц. |
| 14. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (устранение колейности по полосам наката ул. 3-го Интернационала) | 4 кв. 2016 | - | 3696 | - | 99,8 | ИП Авоян Р.Ц. |
| 15. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (устранение колейности по полосам наката ул. Воронова) | 4 кв. 2016 | - | 2724 | - | 73,6 | ИП Авоян Р.Ц. |
| 16. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (устранение колейности по полосам наката ул. Энгельса) | 4 кв. 2016 | - | 1668 | - | 45,0 | ИП Авоян Р.Ц. |
| 17. | Ремонт подъездной автомобильной дороги к д. Малыгино от км 14+208 автомобильной дороги «г. Нижний Салда - пос. Басьяновский» на участке км 2+260 - км 2+460. | 4 кв. 2016 | - | 300 | 0,2 | 3 264,2 | Проводится аукцион подрядчик не определен |
| 18. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок в г. Верхняя Салда | 2016 | - | Ремонт асфальтобетонного покрытия -7222; восстановление профиля гравийно-щебеночных дорог – 10103. | 93,7 | 15 428,3 | ООО «Базовый Капитал ТехноСтрой» |
| 19. | Очистка дорог от снега в д. Северная, д. Никитино | 2016 | - | 66 477 | - | 239,3 | ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» |
| 20. | Очистка дорог от снега в д. Нелоба | 2016 | - | 9 685 | - | 34,8 | ООО «ТранСтройсервис ВС» |
| 21. | Очистка дорог от снега п. Ива | 2016 | - | 6 234 | - | 22,4 | МУП «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 22. | Очистка дорог от снега в п. Басьяновский, п. Тагильский п. Перегрузочная, п. Песчаный карьер, п. Ежевичный, д. Бобровка, до населенных пунктов д. Малыгино и д. Бобровка | 2016 | - | 184 996 | - | 366,8 | ИП Панков М.Ф. |
| 23. | Зимнее содержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2016 | - | 161 605 | - | 2767,3 | ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» |