**План**

**мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа на 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации мероприятия | Объем работ | Объем финансирования,тыс. руб. | Подрядчик |
| Количество, ед. | Площадь, м2 | Протяженность, км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса** |
| 1. | Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д. 48 до ул. Энгельса, д. 60 корп. 2)  | 2-3 кв. 2018 |  | 3 346 | 0,438 | 8 150,9 тыс. руб., в т.ч.:обл. бюджет 8 150,9 тыс. руб.  | ООО ДСК «Строймеханизация» |
|  | **ИТОГО** |  |  | 3 346 | 0,438 | **8 150,9** |  |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Восточная от ул. Воронова до ул. Парковая | 2 кв. 2018 | - | 9 000 | 1,0 | 4 942,1 | ООО «Самстрой-Урал» |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. 3-го Интернационала от ул. Ленина до ул. Розы Люксембург | 2 кв. 2018  | - | 4 480 | 0,6 | 3 344,2 | ООО «Самстрой-Урал» |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Рабочей Молодежи | 2 кв. 2018 | - | 11 730 | 1,4 | 8 326,9 | ООО «Аэродром ДорСтрой» |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Карла Либкнехта от железнодорожного переезда до ул. Энгельса | 3 кв. 2018 | - | 8 071 | 1,1 | 5 930,5 | Проводится аукцион |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Районная от ул. Карла Маркса до ул. Воронова | 3 кв. 2018 | - | 6 300 | 0,5 | 3 137,5 | Проводится аукцион |
| 6. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Ленина от ул. Энгельса до дома № 66 по ул. Ленина | 3 кв. 2018 | - | 7 000 | 1 | 5 388,2 | Проводится подготовка документации |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Розы Люксембург, замена водопропускной трубы в районе дома № 105 | 2 кв. 2018 | 1 | - | - | 100,0 | Проводится подготовка документации |
|  | **ИТОГО** |  | **1** | **46 581** | **5,6** | **31 169,4** |  |