***Информация***

***к заседанию противопаводковой комиссии Верхнесалдинского городского округа на 23.04.2019***

**Вопрос: О выполнении подготовительных мероприятий к пропуску весеннего половодья 2019 года.**

В целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года, по состоянию на 19.04.2019 года на территории Верхнесалдинского городского округа проведены следующие подготовительные мероприятия:

1) постановлением администрации от 25.02.2019 № 641 внесены изменения в состав противопаводковой комиссии Верхнесалдинского городского округа»

2) принято постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.02.2019 № 677 «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2019 году в Верхнесалдинском городском округе»;

3) утвержден План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2019 год (далее – План);

4) по установленной форме в ГКУ «ТЦМ в Свердловской области» осуществляется еженедельная передача информации о проведенных подготовительных мероприятиях к паводку 2019 года;

5) 07.02.2019 года проведено заседание комиссии по ЧС и ОПБ на котором рассмотрен вопрос об обеспечении безопасности земляной плотины Верхнесалдинского гидроузла в период весеннего паводка 2019 года;

6) 13.02.2019 года проведено выездное заседание комиссии по ЧС на территорию бывшего завода ООО «ВСМЗ»;

7) уточнена предполагаемая зона возможного затопления в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на Верхнесалдинском ГТС. По предварительному расчету, в зону возможного затопления могут попасть:

- при аварии на Исинском ГТС нарушается водоснабжение города Верхняя Салда, возможно пострадают 2 человека из обслуживающего персонала;

- при аварии на Верхнесалдинском ГТС, в зону подтопления попадают 86 деревянных жилых домов с населением 140 человек. Пострадать могут 46 человек, 1 а/д мост (ул. Р. Люксембург);

8) ежедневно проводится проверка связи с дежурными диспетчерами Верхнесалдинского и Исинского ГТС, МУП «Гор. УЖКХ», ЕДДС г. Нижняя Салда, ГТС г. Нижняя Салда;

9) 14.03.2019 года проведено заседание противопаводковой комиссии Верхнесалдинского городского округа. На заседании заслушана информация МУП «Гор.УЖКХ», МБУ «Служба городского хозяйства», МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» о подготовке к проведению весеннего половодья 2019 года;

10) Проведены предпаводковые обследования ГТС:

Исинского ГТС - 26.03.2019 г.;

Верхнесалдинского ГТС - 28.03.2019 г.

11) приобретены 4 рыбацких полукомбинезонов на сумму 16,0 тыс. рублей в муниципальный резерв для обеспечения аварийно-спасательных работ при наводнениях;

12) финансовые резервы Верхнесалдинского городского округа для ликвидации ЧС составляют 320 000 рублей.

Объем финансовых средств, предусмотренных на проведение противопаводковых мероприятий в бюджете МО на 2019 год составляет 289304 рубля;

13) МУП «Гор. УЖКХ» располагает силами и средствами для ликвидации чрезвычайных ситуаций на Исинском ГТС (экскаваторы, бульдозер, тракторы, автопогрузчики, самосвалы, автокраны, строительные материалы, песок, щебень), всего 42 наименования. Резерв финансовых средств для ликвидации ЧС составляет 1 млн. рублей;

14) проведена сработка Исинского и Верхнесалдинского водохранилищ до уровней, рекомендованных Отделом водных ресурсов по Свердловской области (письмо от 25.03.2019 № 13-614/19 «О предпаводковой срабокте уровня воды водохранилищ Свердловской области»;

15) проведено выступление в СМИ по информированию населения о подготовке к весеннему паводку и мерах безопасного поведения на льду. Вышел сюжет о заседании противопаводковой комиссии Верхнесалдинского городского округа;

16) между организациями, эксплуатирующими ГТС и ЕДДС в ежедневном режиме осуществляется обмен информацией об уровнях воды в водохранилищах;

17) в период с 16.04 по 18.04.2019 года проведено КШУ на котором отработаны вопросы готовности сил и средств Верхнесалдинского городского звена РСЧС к аварийным ситуациям в период весеннего половодья на ГТС.

Все подготовительные мероприятия, предусмотренные Планом проведены.

Специалист ГОЧС

МКУ «Управление гражданской защиты

Верхнесалдинского городского округа» И.Н. Пустовар