Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе по итогам 2020 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2020 год утвержден решением Думы городского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (в редакции решений Думы городского округа от 12.02.2020 № 256, от 18.02.2020 № 257, от 21.04.2020 № 267, от 10.07.2020 № 279, от 03.08.2020 №286, от 30.09.2020 № 298, от 09.11.2020 № 308, от 22.12.2020         № 321). Приложением № 5 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, подлежащих реализации в 2020 году.

На финансирование 29 муниципальных программ в 2020 году запланированы средства в сумме 1 586 496,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 851 995,6 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 680 661,0 тыс. рублей (в соответствии с бюджетной росписью), внебюджетные средства – 53 839,4 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 2020 год составило 1 531 347,6 тыс. рублей или 96,5 от годового объема, в том числе средства местного бюджета в сумме 833 911,3 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме                     663 883,8 тыс. рублей, внебюджетные средства –33 552,5 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.09.2014 № 3001.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 550,3 | 2 550,3 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 550,3 | 2 550,3 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 05.03.2020 № 643 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.01.2021 № 58).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» освоено 2 544,9 тыс. рублей, в том числе:

- Поставка, монтаж и пуско - наладочные работы блочно - модульной станции водоподготовки в пос. Басьяновский Верхнесалдинского городского округа – 1 850,9 тыс. рублей.

- Работы по приведению в соответствие здания склада хлора (включая хлораторную, площадку выгрузки контейнеров с хлором) здания склада хлора очистных сооружений ХБК – 594,0 тыс. рублей.

- Инженерные изыскания в отношении земельного участка в              г. Верхняя Салда в целях реализации проекта по строительству детской площадки, победившего в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования для реализации на территории Верхнесалдинского городского округа -100,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа» освоено                        5,3 тыс. рублей.

По подпрограмме запланировано мероприятие по оснащению индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа. Выполнение данного мероприятия достигается путем компенсации расходов лицам, понесших фактические расходы на оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа.

Положение о порядке компенсации расходов лиц, понесших фактические расходы на оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, утверждено постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 09.07.2019 № 2072.

На отчетную дату произведена выплата компенсации за ранее установленные приборы учета холодного, горячего водоснабжения и электроснабжения, установленные в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности (по факту обращения жителей).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 - 1. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 0,97. Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 06.10.2014 № 3067.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 695,0 | 5 647,7 | 99,2 |
| местный бюджет | 5 695,0 | 5 647,7 | 99,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.02.2020 № 592 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.01.2021 № 28).

В отчетном периоде:

- Перечислены взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд на счет «муниципального котла» Верхнесалдинского городского округа – 5 568,7 тыс. рублей.

По Региональной программе капитального ремонта на территории Верхнесалдинского городского округа проведен комплексный капитальный ремонт на 7 многоквартирных домах.

- Проведена техническая инвентаризация 24 многоквартирных домов – 79,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 47,3 тыс. рублей – экономия.

Экономия сложилась по перечислению взносов на капитальный ремонт  в Региональный фонд в связи с приватизацией 9 квартир в течение года, расходы произведены по факту выставленных счетов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 - 0,99. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1 Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2917.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 97 244,7 | 96 319,7 | 99,05 |
| местный бюджет | 76 628,7 | 76 628,7 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | 4 016,0 | 4 016,0 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 16 600,0 | 15 675,0 | 94,4 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.02.2020 № 450 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.10.2020 № 2591).

В соответствии с планом средства направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» освоено 70 339,3 тыс. рублей, в том числе:

- Оценка рыночной стоимости имущества жилого назначения для осуществления выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения - 145,0 тыс. рублей;

- Осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения – 70 194,3 тыс. рублей. Средства перечислены   76 собственникам жилых помещений за изымаемое имущество, расположенное по адресам: г. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, дома №№ 1, 2, 3, 5.

По подпрограмме «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» освоено 818,3 тыс. рублей, в том числе:

Осуществлены расходы по ремонту 6 жилых помещений для предоставления их малоимущим гражданам по договорам социального найма муниципального жилищного фонда.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» освоено    23138,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –           707,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3 284,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 5 043,0 тыс. рублей, средства граждан – 14 103,1 тыс. рублей.

06 мая 2020 года заключено соглашение между Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и администрацией Верхнесалдинского городского округа о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

Получена выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2020 году по Свердловской области, утвержденная приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 14.05.2020 № 313-П.

10 июня 2020 года 9 молодых семьей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2020 году, со сроком действия до 10 января 2021 года.

Для того, чтобы предоставить социальные выплаты молодым семьям бюджетные средства в размере 9035,1 тыс. рублей направлены были на расчетный счет временного распоряжения.

Все молодые семьи реализовали свое право, приобрели жилые помещения общей площадью 737,5 кв. метров с привлечением средств ипотечных жилищных кредитов и собственных средств.

В списке молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу, состоят 38 молодых семей.

По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» освоено 2 023,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 23,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 428,1 тыс. рублей, средства граждан – 1 571,9 тыс. рублей.

29 апреля 2020 года были предоставлены документы в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в                 2020 году.

Отбор Верхнесалдинским городским округом на 2020 год был пройден.

27 августа 2020 года 1 молодая семья получила свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий. Молодая семья реализовала свое право, приобрела жилое помещение общая площадь 68,7 кв. метров с привлечением собственных средств.

В списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу, состоят 9 молодых семей.

Бюджетные средства на реализацию муниципальной программы освоены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 - 0,99. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1 Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до            2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3158.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 57 362,1 | 51 095,8 | 89,1 |
| местный бюджет | 56 333,7 | 50 298,5 | 89,3 |
| межбюджетные трансферты | 1 028,4 | 797,3 | 77,2 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.02.2020 № 617 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.01.2021 № 33).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» освоено 22 189,5 тыс. рублей, в том числе.

- Текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения              г. Верхняя Салда, д. Малыгино, д. Нелоба, д. Никитино, д. Северная,                пос. Басьяновский. В рамках контрактов проводились работы по замене ламп, фонарей и ЛЭП на улицах, проведены работы по организации освещения пешеходных переходов по предписанию ГИБДД.

- Организация уличного освещения (оплата стоимости электроэнергии).

- Организация уличного освещения на участке автодороги, ведущей от поворота на СОК «Мельничная» в сторону дома 14, корпус 1 по улице Лесная.

- Организация уличного освещения на участке автодороги протяженностью 50 м, ведущей от поворота на СОК «Мельничная» в сторону СОК «Мельничная» около дома № 8 по улице Мельничная.

- Ремонт сетей наружного освещения около детских садов № 42 и     № 43 по ул. Спортивная.

- Посадка и уход за растениями.

- Обрезка деревьев и кустарников в г. Верхняя Салда,                       пос. Басьяновский, п. Перегрузочная, пос. Песчаный, обрезка аварийных деревьев на территории городского округа.

- Акарицидная обработка территорий городских парков и скверов в городе Верхняя Салда (Парк Труда и Победы, детский парк за центральным рынком, парк около ДК им. Г.Д. Агаркова, прилегающий к ул. К - Либкнехта, парк Базанова).

- Зимнее содержание дворовых территорий и территорий, не входящих в придомовые.

- Уборка и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий, не входящих в придомовые, в том числе при проведении благоустроительных мероприятий к праздникам.

- Уборка случайного мусора после проведения субботников на территориях в г. Верхняя Салда в рамках проведения акции «Чистый город».

- Сбор и уборка мусора в д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба.

- Уборка и вывоз мусора с кладбища в д. Северная, д. Никитино,              д. Нелоба.

- Кошение травы на территориях, не входящих в придомовые в              г. Верхняя Салда, пос. Басьяновский, в д. Никитино, д. Северная, д. Нелоба.

15. Капитальный ремонт памятника погибшим воинам-землякам в Великой Отечественной войне в пос. Басьяновский.

16. Разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории «Сквер Труда и Победы» с устройством Вечного огня.

17. Изготовление и установка указателей с наименованием улиц.

18. Ремонт памятника (сооружения культуры и отдыха) «Комсомольская аллея».

19. Отвод воды по ул. Спортивная, дом 11, корп.1.

20. Устройство водоотводного сооружения по улице Энгельса от д. 83/2 до д. 83/4.

21. Оплата работ по актуализация Правил благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа, выполненных в 2019 году.

22. Отлов, транспортировка, временное содержание, стерилизация (кастрация), вакцинация отловленных собак без владельцев (субсидии из областного бюджета). В 2020 году отловлены 143 собаки.

23. Подбор и утилизация павших животных.

Не освоены средства в сумме 3 547,0 тыс. рублей, в том числе:

- Не оплачен муниципальный контракт на проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Верхнесалдинского городского округа в сумме 1 287,7 тыс. рублей. Акт выполненных работ по данному контракту не подписан, в связи с этим оплата не производилась.

- Экономия при оплате стоимости уличного освещения в г. Верхняя Салда в 2020 году- 510,35 тыс. рублей.

- Стоимость уличного освещения г. Верхняя Салда,                         пос. Басьяновский за 2019 год -526,67 тыс. рублей. Подписаны соглашения о расторжении договоров.

- Расторгнут муниципальный контракт № 077 от 09.12.2019 на «Зимнее содержание дворовых территорий и территорий, не входящих в придомовые» - 639,68 тыс. рублей.

- Не оплачен в связи с отсутствием исполнительной документации муниципальный контракт № 010 от 14.04.2020 «Уборка случайного мусора после проведения субботников на территориях в г. Верхняя Салда в рамках проведения акции «Чистый город» - 210,94 тыс. рублей.

- Экономия средств по мероприятию «Подбор и утилизация павших животных» -77,1 тыс. рублей.

- Не оплачен муниципальный контракт № 076 от 17.12.2019 «Уборка и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий, не входящих в придомовые, в том числе при проведении благоустроительных мероприятий к праздникам» - 39,69 тыс. рублей.

- Экономия средств в сумме 234,74 тыс. рублей (областной бюджет) по реализации мероприятия «Отлов, транспортировка, временное содержание, стерилизация (кастрация), вакцинация отловленных собак без владельцев». Экономия образовалась в связи с оплатой работ по факту выставленных счетов на основании актов выполненных работ. Подрядчиком не принимались заявки с 22.12.2020 в связи со сроками карантирования животных (10 дней), установленными Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Экономия при реализации прочих мероприятий -20,13 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» освоено          14 126,0 тыс. рублей, в том числе:

- Содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» -                                    9 446,8 тыс. рублей.

- Содержание гидротехнического сооружения -352,0 тыс. рублей.

- Обеспечение лесохозяйственной деятельности -87,1 тыс. рублей.

- Содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения на территории Верхнесалдинского городского округа -187,3 тыс. рублей.

- Расходы на выплаты персоналу, осуществляющего деятельность по обслуживанию учреждений в сфере культуры – 3 591,4 тыс. рублей.

- Осуществление производства и выпуска печатного средства массовой информации «Салдинская газета» - 461,4 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 0,3 тыс. рублей – экономия.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» освоено 14 780,3 тыс. рублей, в том числе:

- Содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» -                                    7 141,0 тыс. рублей.

- Содержание гидротехнического сооружения -981,2 тыс. рублей.

- Обеспечение лесохозяйственной деятельности -87,9 тыс. рублей.

- Содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения на территории Верхнесалдинского городского округа -481,7 тыс. рублей.

- Расходы на выплаты персоналу, осуществляющих деятельность по обслуживанию учреждений в сфере культуры – 3 798,9 тыс. рублей.

- Осуществление производства и выпуска печатного средства массовой информации «Салдинская газета» - 555,3 тыс. рублей.

- Содержание, озеленение и благоустройство придворцовой площади ДК им. Агаркова -582,7 тыс. рублей.

- Устройство и содержание территорий для проведения общегородских мероприятий – 141,0 тыс. рублей.

- Содержание, озеленение и благоустройство общественных территорий – 775,8 тыс. рублей.

- Содержание детских игровых и спортивных площадок –           234,8 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 2 719,0 тыс. рублей, в том числе:

- 1664,90 тыс. рублей – не оплачены расходы, связанные с устройством и охраной ледового городка. Средства будут запланированы в бюджете 2021 года;

- 814,61 тыс. рублей – экономия по выплатам персоналу, осуществляющему деятельность по обслуживанию учреждений в сфере культуры. Экономия сложилась по причине больничных листов граждан в возрасте 65+;

- 239,49 тыс. рублей – экономия средств по содержанию МКУ «Служба городского хозяйства».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 - 0,89. Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 0,7 Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр программы в части корректировки целевых показателей с учетом запланированного финансирования. |

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3156.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 96 516,7 | 90 682,6 | 94,0 |
| местный бюджет | 74 936,5 | 69 102,4 | 92,2 |
| межбюджетные трансферты | 21 580,2 | 21 580,2 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 04.03.2020 № 635 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2021 № 122).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоено 48 576,6 тыс. рублей, в том числе 21 580,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.

В отчетном периоде:

- Произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:

- ремонт дороги по улице Спортивная (дом 17; дом 1 корпус 3) –          2 969,2 тыс. рублей;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Верхнесалдинского городского округа:

участок а/д   № 3  от  пересечения  а/д ул.  Р. Люксембург с а/д                ул. Свердлова по а/д до д. № 153 ул. Р. Люксембург, участок № 4 а/д по           ул. Котовского от  ул. Р. Люксембург д. 153  до  пересечения  с а/д                    ул.  Кооперативная  д. №1, участок а/д №5 по ул. Кооперативная от дома №1 до перекрестка напротив дома №37 ул. Кооперативная, участок а/д № 6 от перекрестка напротив дома №37 ул. Кооперативная до пересечения а/д             ул. Кооперативная с а/д ул. Свердлова, участок а/д №7 по ул. Свердлова от пересечения а/д ул. Кооперативная с а/д ул. Свердлова до д.142 по                    ул. Свердлова, участок а/д №8 по ул. Свердлова от дома 110 до пересечения а/д ул. Свердлова с а/д ул. Р. Люксембург – 21 571,3 тыс. рублей;

- ремонт дороги по ул. Энгельса (дом № 68а, дом № 70/корпус 2, дом № 72) – 874,0 тыс. рублей.

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

участок а/д № 1 от пересечения а/д ул. III Интернационала с а/д ул. Р.Люксембург до пересечения а/д ул. Р.Люксембург с а/д ул. Свердлова, участок а/д № 2 от пересечения а/д ул. Р.Люксембург до пересечения а/д ул. Свердлова, от пересечения а/д ул. Свердлова до пересечения а/д ул. Володарского, от пересечения а/д ул. Лесная на территории Верхнесалдинского городского округа – 21 580,2 тыс. рублей (областной бюджет).

- Устройство пешеходного тротуара протяженностью 130 м от         ул. Центральная до школы в д. Нелоба – 346,0 тыс. рублей.

- Ремонт дороги в дер. Балакино – 289,9 тыс. рублей.

- Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа – 696,0 тыс. рублей.

- Установка искусственных дорожных неровностей – 250,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» освоено       22 477,4 тыс. рублей, в том числе:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок в г. Верхняя Салда - 18 915,35 тыс. рублей. Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами.

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения пос. Басьяновский, п. Тагильский, п. Перегрузочная, п. Песчаный Карьер, п. Ежевичный, п. Бобровка, до населенных пунктов д. Малыгино и         п. Бобровка, в д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба, п. Ива – 1 615,6 тыс. рублей.

- Содержание подъездной автомобильной дороги к п. Свободный (от 32 км автодороги г. Нижний Тагил - г. Верхняя Салда до железнодорожного переезда ст. Ива) -243,2 тыс. рублей.

Оплата производилась в соответствии с выставленными счетами.

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок (счета за 2018 и 2019 год), очистка дорог от снега (счета за 2019 год) – 1 403,25 тыс. рублей.

- Обработка дорог общего пользования гипохлоритом кальция в рамках обеспечения мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции – 300,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 5 833,7 тыс. рублей, в том числе:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок в г. Верхняя Салда - 5 611,4 тыс. рублей. Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами, не предъявлялись к оплате счета за работы, выполненные в последнюю декаду декабря 2020 года. Кроме того, в связи с малоснежной погодой в ноябре и начале декабря          2020 года по соответствующему муниципальному контракту не были фактически выполнены запланированные работы на общую сумму                     3 471,9 тыс. рублей.

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения пос. Басьяновский, п. Тагильский, п. Перегрузочная, п. Песчаный Карьер, п. Ежевичный, п. Бобровка, до населенных пунктов д. Малыгино и         п. Бобровка, в д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба, п. Ива – 165,5 тыс. рублей. Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами, не предъявлялись к оплате счета за работы, выполненные в последнюю декаду декабря 2020 года.

3. Содержание подъездной автомобильной дороги к пос. Свободный (от 32 км автодороги г. Нижний Тагил - г. Верхняя Салда до железнодорожного переезда ст. Ива) -56,8 тыс. рублей. Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами, не предъявлялись к оплате счета за работы, выполненные в последнюю декаду декабря 2020 года.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» освоено                         5 388,6 тыс. рублей, в том числе:

- Установка и техническое обслуживание дорожных знаков –     1 100,0 тыс. рублей.

- Разметка проезжей части – 1 201,75 тыс. рублей.

- Эксплуатация светофорных объектов -748,2 тыс. рублей.

- Электроэнергия светофорных объектов – 50,0 тыс. рублей.

- Обустройство пешеходного перехода в соответствии с новыми национальными стандартами и устройство светофорного объекта –           2 288,65 тыс. рублей. Обустроены 2 пешеходных перехода.

По подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта» освоено 14 240,0 тыс. рублей.

Приобретены 2 автобуса.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 - 0,94 Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1 Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3157.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 6 787,0 | 5 596,4 | 82,5 |
| местный бюджет | 6 787,0 | 5 596,4 | 82,5 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 04.02.2020 № 354 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2021 № 121).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм:

По подпрограмме «Экологическая безопасность» освоено                       4 652,1 тыс. рублей, в том числе:

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа – 854,0 тыс. рублей. Ликвидировано 2 500,0 м3 отходов.

- Очистка территории береговой зоны Верхнесалдинского пруда от мусора -182,3 тыс. рублей. Общая протяженность береговой полосы, на которой проведена очистка – 2180 м, при ширине 30 м.

- Проведение мероприятий по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 2 359,1 тыс. рублей. Организовано содержание 82 контейнерных площадок.

- Комплекс услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов (отработанных люминесцентных, ртутных ламп, изделий и приборов с ртутным наполнением) - 26,6 тыс. рублей. На демеркуризацию передано 1 510 единиц ртутьсодержащих отходов.

- Демонтаж контейнерной площадки по адресу ул. Свердлова у           д. № 43 и возведение нового места временного накопления твердых коммунальных отходов (контейнерная площадка), по адресу ул. Розы Люксембург, размещенной напротив дома № 35, в районе «старого завода» -117,7 тыс. рублей.

- Приобретение 1 бункера с установкой на контейнерной площадке по адресу: ул. Розы Люксембург, место временного накопления твердых коммунальных отходов (контейнерная площадка), размещенное напротив дома № 35, в районе «старого завода» - 39,0 тыс. рублей.

- Реконструкция контейнерных площадок (к существующей контейнерной площадке добавлено место под бункер для складирования КГО) по адресам: ул. Карла Маркса, 25; ул. Энгельса, 81, корпус 2; ул. Карла Маркса, 69, корпус 1 – 163,8 тыс. рублей.

- Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения – 477,9 тыс. рублей.  Пробурены 4 скважины.

- Проведение химико-бактериологических анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения -150,0 тыс. рублей. Проведено 60 проб.

- Чистка и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения – 199,0 тыс. рублей. Проведена чистка 6 колодцев в сельских населенных пунктах.

- Проведение химико-бактериологических анализов воды Верхнесалдинского пруда в местах купания населения -24,7 тыс. рублей. Отобрано и проведено исследование в пяти местах массового купания населения.

- Проведение контроля качества атмосферного воздуха в г. Верхняя Салда - 58,0 тыс. рублей. Отобрано и проведено исследование 63 проб атмосферного воздуха в районах школ и детских садов.

Не освоены средства в сумме 1 190,5 тыс. рублей, в том числе:

- 691,2 тыс. рублей – не оплачен муниципальный контракт на создание мест накопления ТКО (четырех площадок). Работы по контракту выполнены в срок, но не представлена исполнительская документация по контракту, в частности представлен ЛСР не соответствующий работам. ЛСР не согласован Заказчиком, работы по контракту Заказчиком не приняты.

- 6,6 тыс. руб. – не оплачены работы по уборке объектов временного размещения отходов на территории городского округа за период 30 и               31 декабря 2020 года.  Акт приемки подписан, оплата будет произведена в    2021 году.

- 122,8 тыс. рублей - не оплачены работы по уборке объектов временного размещения отходов на территории городского округа в ноябре-декабре 2020 года. Подписан акт невыполнения работ.

- 369,9 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» освоено 703,2 тыс. рублей, в том числе:

- Проведение обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС –                    23,2 тыс. рублей. Получен страховой полис.

- Комплекс услуг по документационному сопровождению ввода в эксплуатацию Верхнесалдинского гидроузла – 680,0 тыс. рублей.

Получены следующие документы:

1) утвержденный Акт преддекларационного обследования ГТС;

2) утвержденный паспорт безопасности ГТС;

3) согласованный расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС;

4) сведения о гидротехнических сооружениях, необходимые для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений (регистрационные карточки), которые являются обязательным приложением к Декларации безопасности ГТС в 1 экз. в печатной форме;

5) утвержденное заключение о готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации ЧС и защите населения и территорий в случае аварии ГТС;

6) экспертное заключение на декларацию безопасности ГТС;

7) утвержденная декларация безопасности ГТС;

8) утвержденные правила эксплуатации ГТС;

9) согласованный План ликвидации аварии в случае аварии на ГТС.

По подпрограмме «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» освоено 241,1 тыс. рублей, в том числе:

- Устройство минерализованных полос - 10 км.,  уход за минерализованными противопожарными полосами- 4 км -100,0 тыс. рублей;

- Очистка лесов от мусора в границах городского округа -             141,1 тыс. рублей. Ликвидировано 400,0 м3 отходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 - 0,83. Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1 Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до       2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2014 № 3405.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 13 636,8 | 13 522,7 | 99,2 |
| местный бюджет | 13 636,8 | 13 522,7 | 99,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 14.02.2020 № 462 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 10.11.2020 № 2749). В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 1 368,8 тыс. рублей, в том числе: Приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения противопожарных мероприятий – 33,0 тыс. рублей. Изготовление и приобретение памяток, листовок, плакатов, агитационных материалов на противопожарную тематику – 97,1 тыс. рублей. Приобретение призовой продукции на проведение мероприятий по организации работы с детьми по пожарной безопасности - 89,7 тыс. рублей. Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Ленина, д. 8 – 551,4 тыс. рублей. Проведение мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров (противопожарное опахивание населенных пунктов, обустройство защитных полос, противопожарных разрывов и т.д.) – 180,0 тыс. рублей. Приобретение ранцевых огнетушителей для тушения лесных пожаров – 103,1 тыс. рублей. Приобретение мотопомп высоконапорных самовсасывающих - 138,0 тыс. рублей. Премирование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами -80,8 тыс. рублей. Меры пожарной безопасности по реестру обеспечиваются 23 добровольцами и добровольными пожарными, из них: в д. Нелоба - 4 человека в д. Северная – 5 человек, в д. Никитино – 5 человек, в пос. Басьяновский – 5 человек, в д. Балакино - 1 человек, в д. Маршинино - 2 человека, в г. Верхняя Салда – 1 человек. Страхование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами -7,5 тыс. рублей. Приобретение боевой одежды пожарного в комплекте – 88,2 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 0,8 тыс. рублей – экономия. По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 556,9 тыс. рублей, в том числе: Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию местной (муниципальной) автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения Верхнесалдинского городского округа – 471,1 тыс. рублей. Поставка и установка уличных знаков и стендов по безопасности на водных объектах -19,6 тыс. рублей; Приобретение материально-технических средств для создания резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и целей гражданской обороны (носилки санитарные, пакеты перевязочные, рукавицы брезентовые, перчатки матерчатые хозяйственные) – 66,2 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 1,6 тыс. рублей – экономия. По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» освоено 11 597,0 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» (расходы на выплаты персоналу, закупки товаров, работ и услуг, уплата налогов). Не освоены средства в сумме 111,7 тыс. рублей – экономия. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка полноты финансирования Q1 - 0,99. Полное финансирование Оценка достижения плановых значений показателей Q2- 1 Высокая результативность Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы 8. Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 07.16.2014 № 2186. План на 2020 год, тыс. рублей Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей Исполнение, % Всего 524,0 524,0 100,0 местный бюджет 524,0 524,0 100,0 межбюджетные трансферты - - - План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.05.2020 № 1207 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2020 № 3313). В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию одной подпрограммы. По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» освоено 524,0 тыс. рублей. В целях реализации подпрограммы: 1. Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.04.2020 № 931: утвержден Порядок определения объема и условий предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; утвержден состав и Положение о Комиссии по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 2. Проведен конкурсный отбор на право получения субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. По результатом конкурсного отбора постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.06.2020 № 1490 утвержден Перечень получателей субсидии. С получателем субсидии Фонд «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» заключено Соглашения о предоставлении субсидии в сумме 524,0 тыс. рублей. Решением Наблюдательного совета Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» приняты следующие документы: Положение о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора; Положение о проведении мероприятий, посвященных Дню предпринимателя на территории Верхнесалдинского городского округа в 2020 году; Положение о порядке предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по проведению семинаров, круглых столов, вебинаров. Все нормативные правовые акты размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/ и на официальном сайте Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» (далее –Фонд) http://www.biznes-vs.ru/. В рамках Соглашения с Фондом выполнены следующие мероприятия: 1. Обеспечено функционирования официального сайта Фонда (http://www.biznes-vs.ru/) и раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru). Для обеспечения функционирования сайта Фонда и раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства на регулярной основе размещается: информация об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов на территорию муниципального образования); иная необходимая для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информация (экономическая, правовая, статистическая, производственно-технологическая, информация в области маркетинга). 2. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 21.07.2020, 10.09.2020, 24.12.2020 состоялись заочные совместные заседание Координационного совета по инвестициям в Верхнесалдинском городском округе и Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе. В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности разработан план мероприятий на 2020 год, в соответствии с которым: 23 сентября 2020 года проведен круглый стол в форме вебинара «Самозанятые» с участием Цеповой Валентины Валерьевны – главного государственного налогового инспектора отдела работы с налогоплательщиками МИ ФНС России №16 по Свердловской области. Количество участников – 15, из них 8 СМСП; 14 октября 2020 года проведен круглый стол для студентов ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева». Количество участников – 33; 16 октября 2020 года проведен открытый урок «Встреча с предпринимателем» для студентов ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева». Количество участников – 33; 4) 19 ноября 2020 года проведен круглый стол с представителями Центра занятости, федеральной налоговой службы, пенсионного фонда по вопросам применения ЕНВД, ПСН. Количество участников – 18, из них 13 СМСП; 5) 8 декабря 2020 года проведен онлайн-форум для предпринимателей и самозанятых. Количество участников – 22, из них 19 СМСП. 3. Субсидирование затрат 6 резидентов бизнес-инкубатора по оплате аренды помещений бизнес-инкубатора на сумму 330,0 тыс. рублей. Субсидирование затрат по оплате аренды помещений произведено ИП Шадрина Е.А., ИП Прохоров Д.С., ИП Устинов П.А., ООО «Лавиком», ООО «НПП ТИТАН-КОМПОЗИТ», ООО Торговый дом «Уралторглес». Выплата проведена согласно Положению о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора от 16.03.2020. Реестр СМСП-получателей поддержки размещен на сайте https://www.nalog.ru. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка полноты финансирования Q1 - 1. Полное финансирование Оценка достижения плановых значений показателей Q2- 1 Высокая результативность | Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2020 год, тыс. рублей Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей Исполнение, % Всего 4 501,8 4 477,1 99,5 местный бюджет 4 437,5 4 412,8 99,4 межбюджетные трансферты 64,3 64,3 100,0 План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.03.2020 № 653 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.10.2020 № 2652). В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 827,4 тыс. рублей, в том числе: 1. Приобретена наградная атрибутика -727,4 тыс. рублей. 2. Приобретена спортивная форма для спортивных сборных команд Верхнесалдинского городского округа (шорты, футболки, ветровки, шапки, кепки) – 100,0 тыс. рублей. В отчетном периоде проведены массовые физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия согласно утвержденного Календарного Плана: Рождественская лыжная гонка; Турнир по мини-футболу на снегу в валенках среди дворовых команд на территории Верхнесалдинского городского округа в рамках спортивного праздника «День снега 2020»; Турнир «Золотая лига Верхнесалдинского городского округа» по бильярдному спорту; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по шахматам среди детей; Городская Спартакиада школ городского округа по баскетболу среди юношей и девушек (8-е классы) в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу»; XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России- 2020» г. Верхняя Салда; Декада лыжного спорта; 1-й тур чемпионата Верхнесалдинского городского округа по бильярду «Динамичная пирамида»; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по горным лыжам; Первенство ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» по пауэрлифтингу; Открытый детско-юношеский турнир по шахматам на призы ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; Открытие соревнования по лыжным гонкам «Первенство города - 2020»; Первенство ВСМПО по лыжным гонкам в зачет Спартакиады трудящихся; Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (баскетбол); Первенство по плаванию Спартакиады трудящихся ВСМПО; Первенство по настольному теннису Спартакиады трудящихся ВСМПО; Кубок ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет (2011 г.р. и моложе), 13 лет (2009-2010 г.р.) и 15 лет (2007-2008 г.р.); Спортивно-игровой праздник, посвященный «Дню Защитника Отечества»; Турнир по карате на призы ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; Областной традиционный турнир по борьбе дзюдо среди юношей 2008-2009 г.р.; Открытые соревнования по лыжным гонкам памяти Ивана Глинкина; Открытые соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 5-х классов общеобразовательных школ «Пионерская правда»; Соревнования по лыжным гонкам «Лыжный марафон-2020» памяти почетного мастера спорта СССР Г. Иванова; Открытое Первенство по плаванию на переходящий Кубок Главы Верхнесалдинского городского округа «Салдинская звездочка» III этап; 2-й тур чемпионата Верхнесалдинского городского округа по бильярду «Динамичная пирамида»; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по тяжелой атлетике; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по пауэролифтингу; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по горным лыжам среди детей памяти В.В. Тетюхина; Турнир «Золотая лига Верхнесалдинского городского округа» по бильярдному спорту; Первенство города Верхняя Салда по шахматам среди детей Спринтерское многоборье «Выше, сильнее, быстрее» среди учащихся 2-4х классов; Соревнования на кубок ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по плаванию на спине; Кубок ПАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» по хоккею шайбой среди юношей 2011-2012 гг.р.; Спортивный праздник, посвящённый Дню города (Турнир по стритболу «Здоровая молодежь Салды»); Турнир по мини-футболу среди дворовых команд, посвященный Дню города; 3-й тур чемпионата Верхнесалдинского городского округа по бильярду «Динамичная пирамида» Кубок города среди юношей и девушек по шахматам (Первенство города Верхняя Салда 2020 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет); Кубок города Верхняя Салда по шахматам среди юношей и девушек (Турнир по шахматам «Проходная пешка – 1»); Открытое Первенство по плаванию на переходящий Кубок Главы Верхнесалдинского городского округа «Салдинская звёздочка» IV этап; Открытое Первенство по плаванию на переходящий Кубок Главы Верхнесалдинского городского округа «Салдинская звёздочка» заключительный этап; Фестиваль ГТО среди сборных команд образовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа; 4-й тур чемпионата Верхнесалдинского городского округа по бильярду «Динамичная пирамида»; 68 легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Новатор»; Личное первенство города среди мальчиков и девочек 9,11 и 13 лет по шахматам; Фестиваль ГТО среди сборных команд образовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа; Фестиваль ГТО среди сборных команд образовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа; 5-й тур чемпионата Верхнесалдинского городского округа по бильярду «Динамичная пирамида» (Финальный тур); Открытие сезона по плаванию среди трудящихся ПАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА»; Кубок города Верхняя Салда по шахматам среди юношей и девушек (Турнир по шахматам «Проходная пешка – 2»); Первенство Верхнесалдинского городского округа 2020 года среди мальчиков и девочек до 13 лет по бильярдному спорту; Кубок города Верхняя Салда по шахматам среди юношей и девушек (Турнир по шахматам «Проходная пешка – 3»); Кубок города Верхняя Салда среди детей (шахматы) – I этап Новогодний блиц - турнир ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» среди детей по шахматам; Открытое Первенство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по горным лыжам среди детей; Турнир по бильярдному спорту за звание абсолютного чемпиона Верхнесалдинского городского округа; Открытие лыжного сезона; Кубковая лыжная гонка среди любителей лыжного спорта памяти М.И. Дуркина; Открытие сезона по лыжным гонкам среди трудящихся ВСМПО. По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 3 325,5 тыс. рублей, в том числе: Обеспечена деятельность МКУ «Молодежный центр» - 3 210,6 тыс. рублей (расходы на выплату персонала учреждения, закупки товаров, работ, услуг). Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Верхнесалдинского городского округа (транспортные услуги, питание, приобретение наградной атрибутики, издание печатных материалов молодежного пресс-центра) – 114,9 тыс. рублей. Мероприятия, организованные МКУ «Молодежный центр» (а также при участии учреждения): Круглый стол с молодежью Верхнесалдинского городского округа «Совместный просмотр и обсуждение ежегодного обращения Президента РФ Федеральному собранию»; Турнир по мини-футболу в валенках среди дворовых команд в рамках спортивного праздника «День снега 2020»; Заседания Молодежного совета Верхнесалдинского городского округа; Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020» на территории Верхнесалдинского городского округа; Областная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020»; Массовое катание «День влюбленных на катке»; Информационная кампания о Всероссийской переписи населения 2020 года; Соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья» в рамках Областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!»; Соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти Ивана Глинкина; Первенство города по легкой атлетике «Спринтерское многоборье» среди учащихся младших 2-4 классов образовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа; Соревнования по баскетболу среди 8-х классов Верхнесалдинского городского округа; 1 этап Всероссийских соревнований среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Верхняя Салда по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»; Соревнования по лыжным гонкам «Лыжный марафон - 2020» памяти почетного мастера спорта СССР Галины Ивановой; Акция #СпасибоЗаСчастьеЖить; Информационная кампания о санитарно-эпидемиологических требованиях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19); Муниципальный конкурс добровольческих инициатив «Вокруг меня -2020»; Муниципальный этап конкурса агитбригад в рамках Областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!»; Муниципальный этап конкурса видеороликов в рамках Областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!»; Муниципальный этап литературного конкурса в рамках Областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!»; Турнир по мини-футболу среди дворовых команд на территории Верхнесалдинского городского округа 2020 года на кубок МКУ «Молодежный центр»; Общественное обсуждение по выбору общественной территории, на которой планируется реализация проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2021 году; Конкурс детского творчества, посвященного Всероссийской переписи населения 2020 года «История переписи – история моей страны»; Конкурс «Память о нашей Великой Победе», посвященного 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов; Вручение юбилейных медалей труженикам тыла Верхней Салды «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 г.г».»; Акция «Чистый город, наркотикам нет!», направленная на удаление надписей на зданиях Верхнесалдинского городского округа, содержащих рекламу наркотических средств; Молодежная акция «Молодежь за чистый город»; Художественный мастер-класс, посвященный Дню защиты детей; Конкурс видеороликов «Что для меня Родина моя?», посвященный празднованию Дня России в 2020 году на территории Верхнесалдинского городского округа; Онлайн – викторина «Нет Родины краше России моей», приуроченная ко Дню России 2020 года; Раздача ленточек триколор в рамках акции «Ленточка»; Акция «ПДД на асфальте» в г.Верхняя Салда; Всероссийская акция «Свеча памяти»; Митинг, посвященный Дню памяти и скорби; Флешмоб #ГолубьМира; Муниципальная акция «Я рисую мелом дома» в рамках Всероссийской акции «Я рисую мелом»; Онлайн- акция «Поздравь салдинскую молодежь с 27 июня!»; Просветительская онлайн - акция «Умей сказать наркотикам нет!»; Онлайн-челлендж #Мымолодежьпротивнаркотиков; Онлайн- игра «#4И#Молодежь66»; Праздничное мероприятие «27 июня- мой день!»; Акция «Чистый город - наркотикам нет!»; Областной телемост в рамках празднования Дня Молодежи в Свердловской области (представление молодежи Верхнесалдинского городского округа) Акция « Я знаю о вреде наркотиков»; Социально-экологическая акция #Крышкавозможностей; Онлайн - игра #4И «7Я: LEVEL UP 2.0» ; Акция «Дарите любимым ромашки»; Информационная кампания «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории Верхнесалдинского городского округа»; Просветительская онлайн - акция «Минутка просвещения от Молодежного центра. Правила поведения на воде в летний период»; Информационная кампания в рамках межведомственной профилактической акции «Безопасное лето!» на территории Верхнесалдинского городского округа; Профилактическое мероприятие по патрулированию водных объектов Верхнесалдинского городского округа; Благотворительная акция «Нужна ваша помощь!»; Информационная кампания в рамках оперативной-профилактической акции «Комендантский патруль» на территории Верхнесалдинского городского округа Благотворительная акция «Помоги пойти учиться»; Фотоигра #ПрогулкаПоВерхнейСалде; Турнир по стритболу «Здоровая молодёжь Салды», посвященный празднованию Дня города и Международному дню борьбы с незаконным оборотом и употреблением наркотиков; Турнир по мини-футболу среди дворовых команд на территории Верхнесалдинского городского округа, посвященный Дню города. Не освоены средства в сумме 24,6 тыс. рублей – экономия. Экономия образовалась по фонду оплаты труда в МКУ «Молодежный центр», в связи с оплатой расходов по фактически предъявленным счетам, экономией средств по результатам заключенных договоров. По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 324,3 тыс. рублей, в том числе: 1. Приобретение оборудования и инвентаря для организации, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе (палатки, спальные мешки, саперные лопаты, винтовка, ММГ учебный автомат АК-47) – 54,0 тыс. рублей. 2. Организация военно - патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан (палатки, спальные мешки) - 64,3 тыс. рублей (областной бюджет). 3. Организация и проведение военно-спортивных игр, траурно-мемориальных мероприятий (организовано питание и оплачены транспортные расходы) – 55,0 тыс. рублей. 4. Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области (оплата транспорта и сухого пайка) – 110,0 тыс. рублей. 5. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма и терроризма (изготовление печатной продукции, приобретение наградной атрибутики) – 23,0 тыс. рублей. Организован онлайн-фестиваль патриотической песни и танца «Моя гордость – Россия!»; подготовка и проведение праздничных онлайн-мероприятий к 75-й годовщине Дня Победы; организация волонтерских акций к Дню Победы. Приобретены призы – 18,0 тыс. рублей. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка полноты финансирования Q1 - 1. Полное финансирование Оценка достижения плановых значений показателей Q2- 0,89 Средняя результативность (недовыполнение плана) Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2918.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 829 768,4 (*) | 424 478,6 | 97,9 |
| местный бюджет | 348 162,7 | 344 879,6 | 99,1 |
| межбюджетные трансферты | 521 549,7 (*) | 506 400,3 | 97,1 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден приказом Управления образования администрации от 06.02.2020 № 30.

Средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 329 896,8 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях – 126 091,9 тыс. рублей (местный бюджет).

- Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций – 200 168,2 тыс. рублей (областной бюджет).

- Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 3 636,7 тыс. рублей (областной бюджет).

Не освоены средства в сумме 1 500,2 тыс. рублей – экономия.

Экономия сформировалась по фонду оплаты труда в связи с большим количеством больничных листов, по расходам на приобретение продуктов питания в связи с отклонением фактической посещаемости от плановой по причине заболеваемости детей и в связи с карантином в период пандемии коронавирусной инфекции, оплатой расходов по фактически предъявленным счетам, экономией средств по результатам заключенных договоров.

По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 397 507,4 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления общего образования и создание  условий для содержания  детей в муниципальных общеобразовательных  организациях – 100 085,2 тыс. рублей (местный бюджет).

- Финансирование расходов на оплату труда общеобразовательных организаций – 247 836,4 тыс. рублей (областной бюджет).

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций –               6 611,5 тыс. рублей (областной бюджет).

- Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения -15 415,4 тыс. рублей (областной бюджет).

- Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях –2 717,4 тыс. рублей (местный бюджет), 21 275,8 тыс. рублей (областной бюджет).

- Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях -       3 565,7 тыс. рублей (областной бюджет).

Произведены выплаты денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому и выплаты денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Не освоены средства в сумме 6 962,4 тыс. рублей – экономия.

Экономия средств образовалась:

1) в сумме 1 081,9 тыс. рублей по фонду оплаты труда в связи с большим количеством больничных листов, по расходам на приобретение продуктов питания в связи с отклонением фактической посещаемости от плановой по причине заболеваемости детей и в связи с карантином в период пандемии коронавирусной инфекции, оплатой расходов по фактически предъявленным счетам, экономией средств по результатам заключенных договоров;

2) в сумме 4 660,6 тыс. рублей по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в связи с отклонением фактической посещаемости от плановой по причине заболеваемости детей и в связи с переводом обучающихся на дистанционное обучение в период пандемии коронавирусной инфекции;

3) в сумме 186,2 тыс. рублей по выплатам ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций в связи с нахождением педагогических работников, осуществляющих классное руководство на больничных листах, в том числе отнесенных к категории «65+» в период пандемии коронавирусной инфекции;

4) в сумме 592,1 тыс. рублей по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в связи с отклонением фактической посещаемости от плановой по причине заболеваемости детей;

5) в сумме 441,6 тыс. рублей по выплате денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием в связи с уменьшением количества получателей выплаты.

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» освоено   56 025,4 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления дополнительного образования детей  в муниципальных  организациях дополнительного образования –                        43 500,0 тыс. рублей (местный бюджет).

- Организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Верхнесалдинском городском округе – 4 328,7 тыс. рублей (местный бюджет).

- Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 4 970,9 тыс. рублей (областной бюджет).

В загородном лагере «Лесная сказка» в летний период 2020 года оздоровлено 444 ребенка, в осенний период 111 детей.

- Организация и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья -               1 844,4 тыс. рублей (областной бюджет).

Группа детей Верхнесалдинского городского округа (58 человек) была направлена на оздоровление в учебное время в загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» с 02 ноября 2020 года по 22 ноября 2020 года;

- Обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков – 1 000,0 тыс. рублей.

Летнее трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет было организовано в соответствии с постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 04.02.2020 № 352 «Об участии в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 году» (в редакции постановления администрации от 13.04.2020 № 954).

В период каникул 2020 года было трудоустроено 123 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из которых 62 человека из категории находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего было трудоустроено 7 процентов от общей численности детей 14-17 лет Верхнесалдинского городского округа.

- Обеспечение мероприятий на развитие материально-технической базы муниципальных организации дополнительного образования детей-детско-юношеских спортивных школ -179,4 тыс. рублей.

Приобретены: беговые дорожки, дорожки разделительные для бассейна, МФУ, ноутбук.

- Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 202,0 тыс. рублей, в том числе 141,4 тыс. рублей – областной бюджет, 60,6 тыс. рублей – местный бюджет.

Приобретен спортивный инвентарь, мебель, компьютерная техника и МФУ, устройства от взрыва «Фонтан 2».

Не освоены средства в сумме 9 742,4 тыс. рублей – экономия.

Экономия образовалась в связи с отменой проведения летних городских лагерей в связи с карантином в период пандемии коронавирусной инфекции и ограничением наполняемости в загородных лагерях.

По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» освоено 30 347,4 тыс. рублей, в том числе:

- Ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации – 8 436,9 тыс. рублей:

| № п/п | Наименование учреждения/ наименование мероприятия | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14», в т. ч.: | 1 253,2 |
| 2 | ремонт кровли | 1 172,1 |
| 3 | замена дверей на противопожарные в библиотеке на втором этаже | 81,1 |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Мишутка» комбинированного вида/ ремонт системы снегозадержания без замены покрытия кровли | 128,4 |
| 5 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»/ ремонт кровли | 5 182,4 |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» / монтаж адресной пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 135,0 |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат № 9»/ монтажные работы по замене пожарной сигнализации в здании | 343,6 |
| 8 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Гусельки»/ текущий ремонт стены и цоколя | 688,1 |
| 9 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа деревни Нелоба»/ ремонт дымовой трубы | 212,0 |
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1»/ монтаж сигнализации в подвальном помещении | 369,7 |
| 11 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Утенок»/ установка металлической противопожарной двери | 21,2 |
| 12 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Дюймовочка» комбинированного вида, в т. ч.: | 104,2 |
| 13 | установка в помещении пищеблока приточно-вытяжной механической вентиляции | 68,0 |
| 14 | устройство окна приема выдачи в помещении постирочной | 36,2 |

- Мероприятия, направленные на повышение безопасности образовательных организаций – 12 607,9 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на оплату услуг по физической охране объектов;

- Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей -3 477,7 тыс. рублей.

В отчетном году проведен ремонт системы электроснабжения, ремонт лестничного марша, ремонт помещений 1 и 2 этажа корпуса № 4 о/л «Лесная сказка».

- Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях- 4 361,0 тыс. рублей.

На основании  распоряжения  Правительства Свердловской области от 04.07.2019 № 320-РП «О создании в Свердловской области в 2020-2022 годах центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», приказа Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.02.2020 «О создании Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году» два учреждения МАОУ  № 2 и МБОУ № 6 были включены с список учреждений, на базе которых в  качестве   структурных  подразделений необходимо создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным, а также внеурочной деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ в 2020 году.

За счет бюджетных средств:

в МАОУ «Средняя школа № 2» проведен капитальный ремонт помещений для размещения центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», приобретена оргтехника: ноутбук, телевизор, фотокамеры, электромеханические конструкторы, мебель, логотип «Точка роста», шахматы напольные, настенные портреты  и рулонные шторы в помещениях центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

в МБОУ СОШ № 6 проведен капитальный и текущий ремонт помещений для размещения центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», приобретены расходные материалы, инструменты, оборудование, канцтовары, атрибутика и промо продукция, логотип, шахматы напольные, светильники, рулонные шторы, жалюзи, обои, мебель, логотипы по проекту и брендбуку, столы шахматные, стенды информационные.

- Создание в образовательных организациях условий для получения детьми - инвалидами качественного образования – 1 463,9 тыс. рублей, в том числе 933,9 тыс. рублей –средства областного бюджета).

За счет бюджетных средств в МАОУ ДО «Детско-юношеский центр»:

проведено устройство входной группы, помещения под туалетную комнату на 1 этаже здания,  пешеходной дорожки до входной группы в здание по адресу ул. Воронова, 13/1;

приобретено оборудование: тренажер зрительной координации и внимания по движению глаз, интерактивный стол логопеда «ВИЭЛЬ», программно-методический комплекс с видеобиоуправлением «ДУЭТ», коррекционно-развивающая методика с видеорегистрацией «Песочная терапия», методика профилактики и коррекции четырех видов дисграфии «Море Словесности», «Логопедическое обследование детей» (Методика В.М. Акименко), коррекционно-развивающий комплект «Сенсорные пластины», методика развития и коррекции пространственного мышления «Игры с тенями», подкатная стол-парта (предназначена для создания у ребенка – инвалида  физиологического аспекта работоспособности и адаптации), стол ученический одноместный регулируемый по высоте и углу наклона столешницы эргономичной формы (предназначен для создания у ребенка –инвалида  физиологического аспекта работоспособности и адаптации), кресло-коляска инвалидная детская, оборудование для кабинета психологической разгрузки: сенсорный куб с фибероптическим волокном, мягкий большой кубик для сенсорного развития. В кубик встроен профессиональный источник света с пучком фибероптических волокон.

Не освоены средства в сумме 124,8 тыс. рублей – экономия.

Экономия образовалась в связи с оплатой расходов по фактически предъявленным счетам, экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур, заключенных договоров.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 37 502,9 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности Управления образования администрации, учреждений, подведомственных Управлению образования администрации, социальные выплаты гражданам.

Не освоены средства в сумме 102,7 тыс. рублей – экономия.

Экономия образовалась в связи с оплатой расходов по фактически предъявленным счетам, экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур, заключенных договоров.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 0,98. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1 Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2916.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 169 272,6 | 149 680,2 | 88,4 |
| местный бюджет | 132 033,2 | 131 802,7 | 99,8 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 37 239,4 | 17 877,5 | 48,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.02.2020 № 360 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.12.2020 № 3275).

Средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживания населения» освоено 78 547,4 тыс. рублей, в том числе 68 921,9 тыс. рублей – средства местного бюджета, 9 625,5 тыс. рублей – внебюджетные средства

Бюджетные средства направлены на:

- Выполнение муниципального задания на организацию деятельности муниципального музея, учреждений культуры культурно - досуговой сферы, организацию библиотечного обслуживания населения – 56 145,5 тыс. рублей.

- Организацию проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства - 10 477,9 тыс. рублей. Субсидия из бюджета учреждениям перечислена в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2020 учреждениями произведена оплата в сумме 3 632,6 тыс. рублей, в том числе:

- замена дверей запасного выхода в Центральной городской библиотеке (паспорт безопасности) – 111,2 тыс. рублей;

- замена окон в МБУК ЦБС, расположенной по адресу ул. Ленина,     д. 12 - 337,2 тыс. рублей;

- ремонт в МБУК ЦБС помещения книгохранилища ул. Воронова,     д. 12 – 547,7 тыс. рублей;

- ремонт крыльца, входной группы здания МАУК «Кинотеатр «Кедр», расположенного по адресу ул. Энгельса д. 38 – 1 435,7 тыс. рублей;

- реконструкция входной группы (общестроительные работы, внутренняя часть, электромонтажные работы), ремонт системы отопления клуба д. Северная (в 2020 году проведена предоплата поставщику 30%) –            1 076,6 тыс. рублей;

- ремонт тепловых сетей в большом зале ДК под сценой в             МАУК ЦКДК по адресу Энгельса д 32 -124,2 тыс. рублей.

Работы по реставрации памятника регионального значения «Здание бывшей конторы Верхнесалдинского завода, где в 1897-1901 гг. работал ученый металлург Грум-Гржимайло» начаты, фактическое исполнение состоится в 2021 году (субсидия местного бюджета – 5309,0 тыс. рублей).

На осуществление авторского надзора за работами по реставрации памятника перечислена субсидия в сумме 293,4 тыс. рублей (фактическое исполнение состоится в 2021 году).

- Организацию мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных учреждений культуры – 994,8 тыс. рублей, в том числе:

комплектование книжных фондов МБУК ЦБС - 600,0 тыс. рублей;

приобретение стеллажей в МБУК ЦБС – 394,8 тыс. рублей (в 2020 году проведена предоплата поставщику 30%);

- Мероприятия, направленные на повышение безопасности учреждений в сфере культуры - 724,9 тыс. рублей.

В отчетном году в Центральной городской библиотеке и Детской библиотеке проведены: капитальный ремонт и пуско-наладка пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, установка рамки металлодетектора с досмотровыми столами, обеспечение физической лицензированной охраной с применением инженерно-технических средств охраны.

- Замену аварийного участка внутриквартальной т/сети д100 в районе МД МАУК «ЦК ДК» (до здания ДК) – 161,7 тыс. рублей;

- Мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ - 417,1 тыс. рублей.

В МАУК «ЦК ДК» в отчетном году проведены следующие мероприятия:

аварийно-восстановительные работы на участке теплосети в районе клуба д. Северная (ул. 8 Марта, 2), находящегося в границе ответственности       МАУК «ЦКДК»;

ремонт вентиляционных каналов и мягкой кровли здания по адресу           д. Северная, ул. 8 Марта, д. 2.

Внебюджетные средства учреждений расходовались в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и заключенными договорами.

Не освоены средства в сумме 19 494,2 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета в сумме 230,3 тыс. рублей-экономия, внебюджетные источники – 19 263,9 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности недополучены учреждениями в виду введения ограничительных мероприятий по COVID-19.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» освоено  71 132,8  тыс. рублей, в том числе 62 880,8 тыс. рублей – средства местного бюджета, 8 252,0 тыс. рублей – внебюджетные источники, в том числе:

- Выполнение муниципального задания на организацию деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (МБУ ДО «ЦДТ», МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ»,               МАУК «Ренессанс» (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, оплата налогов, оплата договоров по прочим услугам) –  65 735,0 тыс. рублей, в том числе 57 483,0 тыс. рублей – местный бюджет.

Внебюджетные средства расходовались в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и заключенными договорами.

- Организация проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений   дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства – 1 777,2 тыс. рублей, в том числе:

замена плиточного покрытия площадки и дорожек                                  МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ» –  931,2 тыс. рублей;

монтаж вентиляции (подвал, каб.9,12,4), ремонт перекрытия второго этажа в помещениях 5, 8 в здании по ул. Энгельса, д. 75 МБУ ДО «ЦДТ» -    595,6 тыс. рублей;

замена оконных блоков в здании по ул. Воронова, д. 11 МБУ ДО «ЦДТ» -250,4 тыс. рублей.

- Укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры –                       810,4 тыс. рублей, в том числе:

приобретение проектора, микрофонов, 3D – принтера, лазерного станка в МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ» - 637,4 тыс. рублей;

приобретение микрофонов в МБУ ДО «ЦДТ»- 173,0 тыс. рублей.

- Модернизация детских школ искусств путем проведения капитальных и текущих ремонтов в зданиях и помещениях, в которых расположены детские школы искусств -2 810,2 тыс. рублей. Проведен ремонт кровли здания МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ».

Не освоены средства в сумме 98,2 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета в сумме 0,2 тыс. рублей, внебюджетные источники –                     98,0 тыс. рублей –экономия. Средства от приносящей доход деятельности недополучены учреждениями в виду введения ограничительных мероприятий по COVID-19.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 0,88. Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1,096 Средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений). |

12. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 16.10.2019 № 2929.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Средства на реализацию программы не предусмотрены.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2921.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 357,1 | 5 356,9 | 100,0 |
| местный бюджет | 5 357,1 | 5 356,9 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.04.2020 № 953 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.11.2020 № 2964).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на:

- Выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа - 96,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде проведены мероприятия по постановке на кадастровый учет в отношении 79 объектов бесхозяйного имущества.

- Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации – 66,4 тыс. рублей.

Проведены кадастровые работы и осуществлена постановка на учет в отношении 6 объектов муниципальной собственности.

- Выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации – 44,6 тыс. рублей.

Проведена оценка годовой арендной платы в отношении 3 объектов муниципального имущества, а так же оценка рыночной стоимости в отношении 10 объектов муниципального имущества.

- Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа – 5 149,8 тыс. рублей.

Заключен договор об охране объектов муниципальной собственности (Евстигнеева,15, Евстигнеева,22).

Проведена оплата задолженности по исполнительным документам.

Не освоены средства в сумме 0,2 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 1. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 0,61 Низкая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |

14. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе до         2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2014   № 3147.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 57 238,4 | 56 350,8 | 98,4 |
| местный бюджет | 57 100,7 | 56 235,7 | 98,5 |
| межбюджетные трансферты | 137,7 | 115,1 | 83,6 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.02.2020 № 446 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.01.2021 № 55).

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий - 114,9 тыс. рублей.

Произведены расходы на выплату заработной платы секретарю административной комиссии, приобретены облучатели - рециркуляторы медицинские, канцелярские товары.

За 2020 год в административную комиссию Верхнесалдинского городского округа поступило 3 протокола об административных правонарушениях, из них по одному гражданин привлечен к административной ответственности, по двум производства прекращены.

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области – 0,2 тыс. рублей.

- Обеспечение деятельности главы городского округа и администрации Верхнесалдинского городского округа – 56 235,7 тыс. рублей.

Произведены расходы на выплату персоналу, уплата налогов, закупка товаров и услуг.

По итогам 2020 года:

«Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании» составляет 96%;

«Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании» – 48,4 %;

«Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение топливом), водоснабжения (водоотведение), электроснабжения, газоснабжения» – 83,83 %.

Не освоены средства в сумме 887,6 тыс. рублей–экономия.

Экономия расходов образовалась в связи с применением регрессивной ставки по страховым взносам, возмещением оплаты по больничным листам из ФСС,  оплатой услуг (работ) по фактически выставленным счетам и по результатам заключения и исполнения договоров.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 0,98. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 0,76 Средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |

15. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 117 920,8 | 116 426,9 | 98,7 |
| местный бюджет | 1 669,5 | 1 641,5 | 98,3 |
| межбюджетные трансферты | 116 251,3 | 114 785,4 | 98,7 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.02.2020 № 449 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.05.2020 № 1235).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» освоено 1 605,5 тыс. рублей (местный бюджет), в том числе:

- Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам Великой Отечественной войны – 904,0 тыс. рублей.

Перечислены ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа». Девяти Почетным гражданам ежемесячно на лицевой счет перечисляется денежное вознаграждение в размере 5,75 тыс. рублей.

В канун празднования 75-годовщины Дня Победы:

3 ветеранам (участникам и инвалидам) Великой Отечественной войны произведена единовременная денежная выплата в размере 5 000 рублей каждому;

150 труженикам тыла произведена единовременная денежная выплата в размере 2 000 рублей каждому.

2. Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан в трудной жизненной ситуации -594,0 тыс. рублей.

В канун празднования 75-годовщины Дня Победы в городе и сельских населенных пунктах проведены мероприятия по вручению юбилейной медали 351 ветерану и труженику тыла, 3 ветеранам (участникам и инвалидам) Великой Отечественной войны вручены продуктовые наборы стоимостью 1384,0 рубля, труженикам тыла вручены 100 продуктовых наборов стоимостью 380,0 рублей.

В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ введены ограничительные мероприятия, в связи с чем ряд запланированных мероприятий был организован в он-лайн режиме, часть мероприятий отменены.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области администрацией городского округа совместно с Управлением социальной политики по Верхнесалдинскому району 68 семейным парам вручены знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь». Семья Костроминых была удостоена награды «За любовь и верность». При вручении наград каждой паре вручалось по коробке конфет и букеты цветов из средств бюджета городского округа.

В 2020 году исполнилось 50 лет Совету ветеранов Верхнесалдинского городского округа, в этот день ветеранов чествовали и поздравляли руководители городского округа и учреждений, организован фестиваль творчества пожилых «Суперстар», все ветераны получили благодарности и подарки.

Литературным клубом «Родник» разработана и издана книга стихов салдинских поэтов и их друзей к 75-летию Победы в количестве 70 экз., книги были вручены организациям, учреждениям городского округа, членам творческого объединения.

Поддержка деятельности Верхне-Салдинской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества слепых» заключалась в 2020 году в предоставлении транспорта на областные соревнования по дартсу в г. Екатеринбург и приобретение наградной атрибутики для организации спортивных и творческих мероприятий, для награждения победителей среди спортсменов с ограниченными возможностями.

3. Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа -           107,5 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки 57 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере от 500 рублей до 3 500,0 рублей (выплаты носят заявительный характер).

Не освоены средства в сумме 28,0 тыс. рублей–экономия.

Экономия сложилась по расходам на выплату материальной помощи отдельным гражданам и по мероприятиям, направленным на поддержку старшего поколения и граждан в трудной жизненной ситуации, по причине отсутствия обращений граждан.

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 106 628,7 тыс. рублей, в том числе 27 745,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 78 883,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Бюджетные средства направлены:

- На предоставление компенсаций и субсидий;

- На оплату услуг сберегательного банка и оплату услуг почтовой связи.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 576 семей, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 8 289 человек.

Не освоены средства в сумме 1 465,5 тыс. рублей–экономия.

Экономия сложилась в связи с уменьшением количества субсидиантов.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 8 192,7 тыс. рублей, в том числе 36,0 тыс. рублей – средства местного  бюджета, 8 156,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий».

Не освоены средства в сумме 0,4 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 0,99. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 0,959 Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

16. Муниципальная программа «Совершенствование бухгалтерского учета» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2922.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 16 679,0 | 16 558,5 | 99,3 |
| местный бюджет | 16 679,0 | 16 558,5 | 99,3 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности и улучшение материально-технической базы МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Учреждение обслуживает 13 муниципальных учреждений. Со всеми учреждениями заключены договора на бухгалтерское (экономическое) обслуживание.

Не освоены средства в сумме 120,5 тыс. рублей–экономия.

Экономия образовалась в связи с поступлением возмещения средств ФСС, в виду экономии по услугам связи, по сопровождению программных продуктов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 0,99. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1 Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

17. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3045.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 396,1 | 5 331,0 | 98,8 |
| местный бюджет | 5 396,1 | 5 331,0 | 98,8 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности             МКУ «Центр закупок».

Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках составило 3,77 единицы.

В отчетном периоде:

- Муниципальным заказчикам направлено 12 онлайн-семинаров по изменениям в законодательстве в сфере закупок, 4 обзора об изменениях в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных нужд.

- Шесть работников учреждения прошли обучение на семинарах;

Не освоены средства в сумме 65,1 тыс. рублей–экономия.

Экономия средств образовалась в связи с оплатой работ, услуг по факту выполненных работ и в соответствии с выставленными счетами, по расходам по выплате суточных и командировочных расходов, связанных с обучением.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 0,99. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1,12 Средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (увеличение плановых значений) |

18. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3041.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 8 217,6 | 8 217,5 | 100,0 |
| местный бюджет | 8 217,6 | 8 217,5 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.01.2020 № 264 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.07.2020 № 1765).

В соответствии с планом мероприятий заключены и выполнены контракты на:

- Оказание услуг по сопровождению и технической поддержке ранее установленного и используемого программного продукта «ГрадИнфо» -              7 270,0 тыс. рублей.

- Разработку проектов планировки и проектов межевания территории газоснабжения частного сектора в д. Северная – 947,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде введено 4 375 кв. м. жилья (ИЖС), в том числе         55 кв.м в сельской местности.

Не освоены средства в сумме 0,1 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 1. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 0,94 Средняя результативность (средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 3. уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) |

19. Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3046.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 8 997,3 | 8 996,1 | 100,0 |
| местный бюджет | 8 997,3 | 8 996,1 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 05.02.2020 № 358 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.01.2021 № 272).

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- Социальные выплаты гражданам.

- Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа. В отчетном периоде обучение прошли 16 служащих.

- Противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе.

Социологический опрос уровня восприятия в Верхнесалдинском городском округе проведен с 01 сентября 2020 года по 15 декабря 2020 года. Основная цель исследования - выявление и оценка восприятия населением проявлений коррупционной деятельности в органах власти и органах местного самоуправления.

Дополнительно в отчетном году проведены следующие мероприятия:

- В декларационном периоде сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год представили 74 муниципальных служащих. 08 мая 2020 года сведения размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа. Проводилась разъяснительная работа и давались индивидуальные консультации по заполнению справок.

- В подразделе «Противодействие коррупции» в разделе «Общество» на официальном сайте городского округа размещена общая информация об антикоррупционной работе, ссылки на отдельные подразделы сайта, посвященные направлениям проводимой работы.

- Приведен в соответствие с методическими рекомендациями по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции».

В целях повышения правовой грамотности граждан в подразделе  размещены понятия «коррупция», «конфликт интересов на государственной и муниципальной службе» и «личная заинтересованность государственного или муниципального служащего», установленных Федеральным законом от            25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Результаты контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере обобщены в письменных докладах.

5. На официальном сайте городского округа, в средствах массовой информации размещены материалы о бюджетном процессе в Верхнесалдинском городском округе.

6. В отчетном периоде с муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений проведены семинары, изучение методических  рекомендаций Департамента по противодействию коррупции и контроля Свердловской области, Министерства труда и социальной защиты РФ,   изучение Указов Президента РФ, нормативных правовых актов администрации Верхнесалдинского городского округа, направленных на противодействие коррупции, анализ практики Конституционного суда РФ.

7. Взаимодействие институтов гражданского общества с органами местного самоуправления проявляется через участие представителей институтов гражданского общества в работе в муниципальных комиссиях: совещательных, аттестационных, комиссии по координации работы по противодействию коррупции, комиссии по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Не освоены средства в сумме 1,2 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 1. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1 Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

20. Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3050.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 002,0 | 2 863,1 | 95,4 |
| местный бюджет | 3 002,0 | 2 863,1 | 95,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 11.03.2020 № 727.

В соответствии с планом мероприятий реализованы следующие мероприятия:

- Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа – 2 020,4 тыс. рублей;

- Создание, внедрение, развитие и популяризация программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде – 305,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия:

приобретена электронная подпись для сотрудников администрации, оказывающих муниципальные услуги в электронном виде - 99,0 тыс. рублей;

приобретена лицензия «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» + 1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации -25,9 тыс. рублей;

проведена модернизация сайта v-salda.ru -181,0 тыс. рублей;

- Мероприятия, направленные на предупреждение информационно-технологических угроз, приобретение (обновление) лицензионных программных систем и комплексов -500,0 тыс. рублей;

- Мероприятия, направленные на обеспечение технологического  развития информационно - коммуникационных технологий (в том числе в территориальных администрациях), улучшения условий для развития технологий, техники и подготовки квалифицированных  кадров в сфере информационно - коммуникационных технологий – 36,8 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 138,9 тыс. рублей–экономия.

Экономия образовалась по результатам торгов, оплатой услуг по факту выставленных счетов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 0,95. Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 0,977 Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |

21. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3042.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 952,0 | 939,2 | 98,7 |
| местный бюджет | 590,0 | 577,2 | 97,8 |
| межбюджетные трансферты | 362,0 | 362,0 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.02.2020 № 451 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.10.2020 № 2574).

В отчетном году:

- Оплачены услуги связи и интернета.

- Оплачен контракт на оказание услуг по обеспечению защиты каналов связи.

В 2020 году:

произведена оцифровка документов постоянного хранения в количестве 379 дел;

подготовлено в установленном порядке 558 архивных справок, связанных с социальной защитой, выдано 289 копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.

Не освоены средства в сумме 12,8 тыс. рублей–экономия.

Экономия образовалась в связи с оплатой по факту выставленных счетов по услугам связи.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 0,99. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1 Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

22. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3055.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

Решением Думы городского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» в бюджете городского округа были предусмотрены расходы на поддержку социально – ориентированных некоммерческих организаций в сумме 300,0 тыс. рублей.

В связи со  снижением поступлений доходов в бюджет  городского округа в результате падения производства в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения сбалансированности бюджета Верхнесалдинского городского округа, расходы по данному направлению решением Думы от 10.07.2020 № 279 «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый период          2021-2022 годов» были сокращены.

23. Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 417.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 18,0 | 18,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации городского округа от 21.02.2020 № 564.

В отчетном году приобретены:

46 продуктовых наборов на сумму 15,0 тыс. рублей. Продуктовые наборы выданы гражданам больным туберкулезом находящихся в активной стадии и проходящих лечение;

печатные материалы в виде буклетов «Профилактика туберкулеза» -       3,0 тыс. рублей.

За 2020 год вновь выявленных больных туберкулезом - 23 человека, за   2019 год - 20 человек.

Среди вновь выявленных за 2020 год: проф. осмотрами — 8 человек, что составило 34,7%; за  2019 год - 12 человек, что составило 60,0%

Среди вновь выявленных больных за 2020 год сочетание с ВИЧ-инфекцией - 14 человек, а в 2019 году- 8 человек.

По социальному статусу среди вновь выявленных за 2020 год: 14 - не работающих, 5-работающих, 1-пенсионер,2 – служащие, ЧП-1. В 2019 году 9 - не работающих,6-работающих, 1-студент, 1 – ребенок, 1- пенсионер, ЧП-1, ГУФСИН -1.

За 2020 год 3 рецидива. В 2019 году 6 рецидивов.

За 2020 год в активе наблюдается -51 человек, а в 2019 году - 51 человек.

Сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции в контингентах за 2020 год –     39 человек, а в 2019 году -30 человек.

Умерло от туберкулеза за 2020 год-1, а в 2019 году - 2 человека.

Обследовано за 2020 год на туберкулез в ОЛС на флюрографе –          28367 человек – 80,37 %. За 2019 год– 36311 человек – 98,63%.

Туберкулинодиагностика за 6 месяцев 2020 года – 2656 человек, 35 % от плана, а в 2019 году-4182 человека, 53 % от плана.

Во всех учреждениях и организациях на официальных сайтах и на стендах в зданиях размещена информация по профилактике туберкулеза, привлечению населения к прохождению регулярного флюорографического обследования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 1. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1,05 Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

24. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа» до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 416.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 175,8 | 175,8 | 100,0 |
| местный бюджет | 175,8 | 175,8 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.02.2020 № 560.

В отчетном периоде:

1.	Проведены сборы для учащихся по профилактике ВИЧ-инфекции -36,8 тыс. рублей.

2.	Приобретены профилактические и диагностические материалы для акции «Узнай свой ВИЧ статус!» на сумму 90,0 тыс. рублей.

3.	Изготовлены информационные брошюры для распространения среди населения -20,0 тыс. рублей.

4.	Изготовлены информационные стенды для информирования населения о профилактических мерах - 9,0 тыс. рублей.

5. Проведены семинары для учащихся средне-профессиональных учреждений, учебных заведений дополнительного образования, специалистов учреждений и организаций – 20,0 тыс. рублей.

Организована информационная компания, направленная на привлечение населения Верхнесалдинского городского округа к тестированию экспресс-методом, размещена информация на официальных сайтах учреждений, городских порталах, листовках в общественных местах.

Содействие в организации дополнительного тестирования с помощью экспресс-тестов оказывают НП «Урал без наркотиков», АНО «Салда-город возможностей». Мероприятия по тестированию не проводятся на массовых мероприятиях из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки. Тестирование будет проходить после снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19.

Продолжаются профилактические мероприятия в трудовых коллективах, сельской местности, в полиции (ИВС), ГУФСИН, МВД, образовательных учреждениях, на массовых мероприятиях, работа с интерактивной выставкой «Помнить. Знать. Жить».

На 01 декабря 2020 года:

на учете состоит 638 человек;

за 2020 год зарегистрировано 44 вновь выявленных больных ВИЧ-инфекцией, за 2019 год – 63. Дошли до врача -23, в 2019 -35;

обследовано на ВИЧ-инфекцию 3 805 человек, что составляет 44,4% от плана по ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ», в 2019 году – 8910 человек, что составляет 104%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 1. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 0,859 Средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования. |

25. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2022 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2016  № 3268.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 557,8 | 3 557,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 3 557,8 | 3 557,7 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.02.2020 № 561 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.11.2020 № 2890).

В отчетном периоде:

- Оплачены услуги связи Интернет-провайдера по выводу изображения с камер ВН ГТС в реальном времени на монитор дежурного ЕДДС                МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» -   7,0 тыс. рублей.

- Приобретен источник бесперебойного питания для системы видеонаблюдения прилегающей территории Верхнесалдинского ГТС -            10,9 тыс. рублей.

- Приобретены ручные металлодетекторы - 30,0 тыс. рублей.

- Организована поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию системы видеонаблюдения для территории места массового пребывания людей (парк   им. Ю.А Гагарина) – 1 820,9 тыс. рублей.

- Организована поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию системы коллективного отображения информации (видеостены). Видеостена установлена в помещении ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа – 1 491,6 тыс. рублей.

- Приобретен мобильный автогородок, передан в Управление образования администрации для средней образовательной школы № 14 -      90,3 тыс. рублей.

- Изготовлены 2 баннера по безопасности дорожного движения -       27,0 тыс. рублей.

8. Организована и проведена профилактическая акция по безопасности дорожного движения (приобретена наградная атрибутика: грамоты, брелки, браслеты, детские светоотражающие жилеты) - 30,0 тыс. рублей.

9. Приобретены призы для организации профилактической игры «Путешествие в Правоград» - 30,0 тыс. рублей.

10. Приобретены призы для проведения профилактической акции «Закон и подросток» (краски, рамки для фото, фломастеры, альбомы) -                        20,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 0,1 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 1. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1 Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

26. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2920.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 73,0 | 73,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 73,0 | 73,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.03.2020 № 739 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.12.2020 № 3012).

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- Изготовление печатной продукции (буклетов) в количестве             4000 штук. Продукция роздана волонтерам для проведения работы по профилактике экстремизма -20,0 тыс. рублей.

- Размещение социальной рекламы. На видеоэкраны города запущена трансляция социального ролика, направленного на гармонизацию межнациональных и межконцессиональных отношений (срок демонстрации     1 месяц) -10,0 тыс. рублей.

- Изготовление печатной продукции (анкеты) в количестве 1000 штук. Продукция роздана волонтерам для проведения анкетирования среди жителей Верхнесалдинского городского округа -1,0 тыс. рублей;

- Проведение обучающего семинара для представителей общественных организаций, педагогов по вопросам профилактики экстремизма и гармонизации межэтнических отношений, проведение 2 конкурсов, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения и профилактику экстремизма (приобретена сувенирная продукция) – 42,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 1. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1 Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

27. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» утверждена постановлением администрации городского округа от 28.09.2017 № 2797.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 17 518,8 | 17 518,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 1 847,4 | 1 751,9 | 94,8 |
| межбюджетные трансферты | 15 671,4 | 15 766,8 | 100,6 |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.04.2020 № 936 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.01.2021 № 56).

В рамках реализации программы проведено комплексное благоустройство общественной территории «Комсомольский сквер» в                г. Верхняя Салда (1 этап).

Не освоены средства в сумме 0,1 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 1. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1 Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

28. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2018 № 2743.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 17 408,9 | 17 408,3 | 100,0 |
| местный бюджет | 17 408,9 | 17 408,3 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден приказом начальника Финансового управления от 09.01.2020 № 1.

Средства бюджета направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа, социальные выплаты гражданам, замещавшим муниципальные должности.

Целевой показатель «Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа» при 95% годовом плане исполнен на 100,09 %.

В отчетном периоде:

1. Соблюдены установленные законодательством сроки утверждения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и доведения ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета, сроки формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа.

2. Соблюдены ограничения, установленные бюджетным законодательством предельного объема муниципального долга, предельного объема заимствований и объема дефицита бюджета Верхнесалдинского городского округа.

3. Размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа решения о бюджете Верхнесалдинского городского округа на отчетный финансовый год и плановый период, годовой отчет об исполнении бюджета и ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета в отчетном финансовом году, бюджет для граждан.

Не освоены средства в сумме 0,6 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 1. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1,05 Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |

29. Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа», утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2919.

|  | План на 2020 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 180,0 | 180,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2020 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.01.2020 № 260 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 10.09.2020 № 2102).

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:

1.	Проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а также в целях реализации закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» -140,0 тыс. рублей.

Заключено 5 договоров на проведение кадастровых работ. Все работы по договорам выполнены.

В результате образовано 6 земельных участков для последующего предоставления на торгах, 4 земельных участка для решения задач местного самоуправления, а также подготовлены схемы земельных участков под кладбищами в д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба, пос. Басьяновский,              г. Верхняя Салда (расширение существующего кладбища) для последующего согласования схем с Департаментом природных ресурсов Свердловской области  и дальнейшей процедуры оформления земельных участков.

2. Проведение рыночной оценки годовой арендной платы за земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах - 40,0 тыс. рублей.

Заключено 6 договоров на проведение рыночной оценки годовой арендной платы за 7 земельных участков и рыночной оценки 3 земельных участков.  Все работы выполнены.

В результате объявлено 9 аукционов на право заключения договоров аренды 9 земельных участков и продажи 3 земельных участков.

По результатам состоявшихся аукционов заключено 7 договоров аренды земельных участков, 3 договора купли-продажи земельных участков.

По 2 земельным участкам торги не состоялись из-за отсутствия заявок на участие в аукционе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Q1 – 1. Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Q2- 1,25 Средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |