Приложение № 7

|  |
| --- |
| к Порядку формирования и  реализации муниципальных  программ Верхнесалдинского  городского округа |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы**

**за**

**январь-декабрь 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](file:///\\server\Архитектура\Кожевникова\МЕТОДИКА\Порядок%201154%20от%2006.04.2015.docx#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель | Цель 1. Обеспечение населения Верхнесалдинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья | | | | | | |
| 2 | Задача 1 | Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства.  Задача 2. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;  Задача 3. Увеличение площади территорий, для которых разработана документация по планировке территорий | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 1.  Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территорий | гектаров | 302,15 | 302,15 | 8407,43 | 100 | Более 100 | Утверждена документация по планировке территории на 13 населенных пунктов |
| 4 | Целевой показатель 2.  Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров общей площади | 8021,0 | 8021,0 | 8516,0 | 83 | 116 | Показатель выполнен |

**\*** заполняется нарастающим итогом

Начальник Управления архитектуры, градостроительства муниципального имущества Н.С. Зыков

Форма 2

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»**

**за**

**январь-декабрь 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование** | **Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей** | | | | | | | **выполнение с учетом экономии, процентов** | **Информация о фактическом исполнении мероприятия** |
| **план**[**\***](file:///\\server\Архитектура\Кожевникова\МЕТОДИКА\Порядок%201154%20от%2006.04.2015.docx#sub_111) | **факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)** | | **выполнение, процентов** | | **экономия по результатам проведенных конкурсных процедур** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 1 | **Всего по муниципальной программе в том числе** | **2440,0** | **2440,0** | | **100** | | **0** | | **100** |  |
| 2 | **местный бюджет** | **2440,0** | **2440,0** | | **100** | | **0** | | **100** |  |
| 3. Прочие нужды | | | | | | | | | | |
| 3 | **Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе** | **2440,0** | **2440,0** | **100** | | **0** | | **100** | |  |
| 4 | местный бюджет | 2440,0 | 2440,0 | 100 | | 0 | | **100** | |  |
| 5 | **Мероприятие 1.**  **Оказание услуг по сопровождению и технической поддержке ранее установленного используемого программного продукта «ГрадИнфо», всего, из них:** | **2440,0** | **2440,0** | **100** | | **0** | | **100** | | Услуги поставщиком оказаны в полном объеме и оплачены в соответствии с условиями муниципального контракта на **оказание услуг по сопровождению и технической поддержке ранее установленного используемого программного продукта «ГрадИнфо»** |
| 6 | местный бюджет | 2440,0 | 2440, | 100 | | 0 | | 100 | |  |

Начальник Управления архитектуры, градостроительства муниципального имущества Н.С. Зыков