**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | **Задача 1** Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов г. Верхняя Салда |
| 3 | Целевой показатель 1 Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа по комплексному благоустройству дворовых территорий\* | Ед. | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Целевой показатель 2 Доля благоустроенных дворовых территорий, в которых реализовано их комплексное благоустройство (от общего количества)\* | процент | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | **Задача 2** Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, в том числе мест массового отдыха (парка, скверов) г. Верхняя Салда |
| 6 | Целевой показатель 3 Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа по комплексному благоустройству общественных территорий\* | Ед. | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Целевой показатель 4 Доля общественных территорий в Верхнесалдинском городском округе, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству\* | проценты | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8 | Целевой показатель 5 Площадь благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий, на которых реализованы проекты их комплексного благоустройства\* | тыс. кв. м | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 | Целевой показатель 6 Доля площади комплексно благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий\* | проценты | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10 | Целевой показатель 7 Прирост среднего индекса качества городской среды Верхнесалдинского городского округа\* | проценты | 8 | нет данных  | нет данных  | нет данных  | нет данных  | Фактическое значение показателя индекса качества городской среды по муниципальным образованиям за отчетный год рассчитывается Минстроем России к 01 апреля следующего года (пункт 2 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р) и в дальнейшем доводится до сведения муниципальных образований. |
| 11 | Целевой показатель 8 Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды | проценты | 90 | 90 | 90 | 100,0 | 100,0 |  |
| 12 | Целевой показатель 9 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Верхнесалдинском городском округе | проценты | 15 | 70,0 | 70,0 | 466,7 | 466,7 |  |
| 13 | Целевой показатель 10 Соблюдение Верхнесалдинским городским округом срока представления отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и о достижении показателей результативности | проценты | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 14 | Целевой показатель 11 Обеспечено размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории Свердловской области с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | проценты | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 15 | Целевой показатель 12 Обеспечено выполнение мероприятия по цифровизации объекта благоустройства с учетом требований приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 № 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства | проценты | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 16 | Целевой показатель 13 Обеспечено торжественное открытие объекта благоустройства | проценты | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

 **\*** заполняется нарастающим итогом

Форма 2

**Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

**в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» за 2021 год**

| **Наименование мероприятий** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)** | **Факт****(тыс. руб.)** | **Экономия по результатам торгов****(тыс. руб.)** | **% исполнения** |  **информация о фактическом исполнении мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018 - 2024 годах» | **Всего, в том числе:** | **20 529,6** | **20 529,6** | **0,0** | **100** |  |
| местный бюджет | 2 063,0 | 2 063,0 | 0,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 18 466,6 | 18 466,6 | 0,0 | 100 |  |
| средства жителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 4**Выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий | Всего в том числе: | **11,0** | **11,0** | **0,0** | **100** |  |
| местный бюджет | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 100 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие F2**Формирование современной городской среды | Всего в том числе: | **20 518,6** | **20 518,6** | **0,0** | **100** |  |
| местный бюджет | 2 052,0 | 2 052,0 | 0,0 | 100 |
| областной бюджет | 18 466,6 | 18 466,6 | 0,0 | 100 |
| **Мероприятие F2 (8)**Комплексное благоустройство общественной территории «Комсомольский сквер» в г. Верхняя Салда | Всего в том числе: | **20 518,6** | **20 518,6** | **0,0** | **100** |  |
| местный бюджет | 2 052,0 | 2 052,0 | 0,0 | 100 |
| областной бюджет | 18 466,6 | 18 466,6 | 0,0 | 100 |