**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2027 годах»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | **Задача 1**  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов г. Верхняя Салда | | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 1 Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа по комплексному благоустройству дворовых территорий\* | Ед. | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Целевой показатель 2  Доля благоустроенных дворовых территорий, в которых реализовано их комплексное благоустройство (от общего количества)\* | процент | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | **Задача 2**  Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, в том числе мест массового отдыха (парка, скверов) г. Верхняя Салда | | | | | | | |
| 6 | Целевой показатель 3 Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа по комплексному благоустройству общественных территорий\* | Ед. | 4 | 4 | 4 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Целевой показатель 4  Доля общественных территорий в Верхнесалдинском городском округе, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству\* | проценты | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8 | Целевой показатель 5  Площадь благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий, на которых реализованы проекты их комплексного благоустройства\* | тыс. кв. м | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 | Целевой показатель 6  Доля площади комплексно благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий\* | проценты | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10 | Целевой показатель 7  Прирост среднего индекса качества городской среды Верхнесалдинского городского округа\* | проценты | 13 | 13 | нет данных | нет данных | нет данных | Фактическое значение показателя индекса качества городской среды по муниципальным образованиям за отчетный год рассчитывается Минстроем России к 01 апреля следующего года (пункт 2 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р) и в дальнейшем доводится до сведения муниципальных образований. |
| 11 | Целевой показатель 8  Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды | проценты | 90 | 90 | 90 | 100,0 | 100,0 |  |
| 12 | Целевой показатель 9  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Верхнесалдинском городском округе | проценты | 20 | 20,0 | 55,2 | 276,0 | 276,0 |  |
| 13 | Целевой показатель 10 Соблюдение Верхнесалдинским городским округом срока представления отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и о достижении показателей результативности | проценты | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 14 | Целевой показатель 11 Обеспечено размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории Свердловской области с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | проценты | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 15 | Целевой показатель 12 Обеспечено выполнение мероприятия по цифровизации объекта благоустройства с учетом требований приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 № 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства | проценты | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 16 | Целевой показатель 13 Обеспечено торжественное открытие объекта благоустройства | проценты | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 17 | Целевой показатель 14 Обеспечено принятие объекта благоустройства в муниципальную собственность | проценты | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |  |

**\*** заполняется нарастающим итогом

Форма 2

**Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

**в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2027 годах» за 2022 год**

| **Наименование мероприятий** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)** | **Факт**  **(тыс. руб.)** | **Экономия по результатам торгов**  **(тыс. руб.)** | **% исполнения** | **информация о фактическом исполнении мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018 - 2027 годах» | **Всего, в том числе:** | **29 709,2** | **29 709,2** | **0,0** | **100,00** |  |
| местный бюджет | 2 979,2 | 2 979,2 | 0,0 | 100,00 |  |
| областной бюджет | 26 730,0 | 26 730,0 | 0,0 | 100,00 |  |
| средства жителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 2**  Подготовка проектно-сметной документации | Всего в том числе: | **9,2** | **9,2** | **0,0** | **100,00** | Оплачены услуги по проверке достоверности сметной стоимости ЛСР № 22-356 (восстановление воинских захоронений) |
| местный бюджет | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 100,00 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие F2**  Формирование современной городской среды | Всего в том числе: | **29 700,0** | **29 700,0** | **0,0** | **100,00** |  |
| местный бюджет | 2 970,0 | 2 970,0 | 0,0 | 100,00 |
| областной бюджет | 26 730,0 | 26 730,0 | 0,0 | 100,00 |
| **Мероприятие F2 (7)**  Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда | Всего в том числе: | **29 700,0** | **29 700,0** | **0,0** | **100,00** |  |
| местный бюджет | 2 970,0 | 2 970,0 | 0,0 | 100,00 |
| областной бюджет | 26 730,0 | 26 730,0 | 0,0 | 100,00 |
| 1. Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда (1 этап) | Всего в том числе: | **29 700,0** | **29 700,0** | **0,0** | **100,00** | Оплачены выполненные работы по муниципальному контракту № 006 от 21.02.2022 |
| местный бюджет | 2 970,0 | 2 970,0 | 0,0 | 100,00 |
| областной бюджет | 26 730,0 | 26 730,0 | 0,0 | 100,00 |