**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства**

**Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы**

**за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Цель 1. «Повышение качества условий проживания населения Верхнесалдинского городского округа, за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства»** | | | | | | | |
| 2 | **Задача № 1 Внешнее благоустройство территории за счет озеленения** | | | | | | | |
| 3 | Общая площадь цветочного оформления | Кв.м. | 8370 | 8370 | 1910 | 22,8% | 22,8% |  |
| 4 | Общая площадь окошенной территории | Кв. м. | 711400 | 711400 | 794698 | 111,7% | 111,7% |  |
| 5 | Общее количество опиленных деревьев | Шт. | 350 | 350 | 537 | 153,4% | 153,4% |  |
| 6 | Количество детских игровых площадок | Шт. | 38 | 38 | 38 | 100% | 100% |  |
| 7 | **Задача № 2 «Благоустройство территории за счет развития и модернизации сетей наружного освещения»** | | | | | | | |
| 8 | Протяженность модернизированных и вновь построенных линий наружного освещения | Км. | 0 | 0 | 0,35 |  |  |  |
| 9 | Количество установленных светильников | Шт. | 0 | 0 | 13 |  |  |  |
| 10 | Количество установленных светодиодных ламп | Шт. | 0 | 0 | 31 |  |  |  |
| 11 | Количество установленных опор | Шт. | 0 | 0 | 13 |  |  |  |
| 12 | **Задача № 3 «Обеспеченность уровня безопасности граждан»** | | | | | | | |
| 13 | Поимка безнадзорных и подбор павших животных | Шт. | 100 | 100 | 247 | 247,0% | 247,0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** заполняется нарастающим итогом

Форма 2

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства**

**Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

**за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | | | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | | выполнение, процентов | | | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | 8 |
| **1** | **Всего по муниципальной программе в том числе** | **28 648,6** | **24 814,6** | | **86,6** | | | **0** | | | **86,6** |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 386,6 | 200,0 | | 51,7 | | | 0 | | | 51,7 |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
| 5 | местный бюджет | 28 261,8 | 24 614,6 | | 85,9 | | | 0 | | | 85,9 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
| **7** | **Капитальные вложения** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | | | **0** |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
| 9 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
| 11 | местный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
| 12 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
| **13** | **Прочие нужды** | **28 648,6** | **24 814,6** | | **86,6** | | | **0** | | | **86,6** |  |
| 14 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
| 15 | областной бюджет | 386,6 | 200,0 | | 51,7 | | | 0 | | | 51,7 |  |
| 16 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
| 17 | местный бюджет | 28 261,8 | 24 614,6 | | 85,9 | | | 0 | | | 85,9 |  |
| 18 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
| 1. Капитальные вложения | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по направлению «Капитальные вложения» в том числе** | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | **0** |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |  |
| 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.**  **Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции и строительству линий наружного освещения, всего**  **в том числе** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | | | **0** |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |  |
| 2. Прочие нужды | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе** | **28 648,6** | **24 814,6** | **86,6** | | | **0** | | | **86,6** | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | областной бюджет | 386,8 | 200,0 | 51,7 | | | 0 | | | 51,7 | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | местный бюджет | 28 648,6 | 24 614,6 | 85,9 | | | 0 | | | 85,9 | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | **Мероприятие 2.**  **Уличное освещение (текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, стоимость уличного освещения), всего**  **из них:** | **11 366,2** | **11 403,1** | **100,3** | | | **0** | | | **100,3** | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | местный бюджет | 11 366,2 | 11 403,1 | 100,3 | | | 0 | | | 100,3 | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | **Мероприятие 3.**  **Озеленение, всего**  **из них:** | **5 537,7** | **4 815,3** | **87,0** | | | **0** | | | **87,0** | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | местный бюджет | 5 537,7 | 4 815,3 | 87,0 | | | 0 | | | 87,0 | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | **Мероприятие 4.**  **Прочие мероприятия по благоустройству городского округа, всего**  **из них:** | **10 858,4** | **7 900,7** | **72,8** | | | **0** | | | **72,8** | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | местный бюджет | 10 858,4 | 7 900,7 | 72,8 | | | 0 | | | 72,8 | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | **Мероприятие 5.**  **Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак, всего**  **из них:** | **400,0** | **396,0** | **99,0** | | | **0** | | | **99,0** | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | местный бюджет | 400,0 | 396,0 | 99,0 | | | 0 | | | 99,0 | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | **Мероприятие 6.**  **Благоустройство Комсомольского сквера в г.Верхняя Салда, всего**  **из них:** | **99,5** | **99,5** | **100,0** | | | **0** | | | **100,0** | |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | местный бюджет | 99,5 | 99,5 | 100,0 | | | 0 | | | 100,0 | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | **Мероприятие 7.**  **Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, всего**  **из них:** | **386,8** | **200,0** | **51,7** | | | **0** | | | **51,7** | | Фактически было выделено из областного бюджета 200,0 тыс.руб. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | областной бюджет | 386,8 | 200,0 | 51,7 | | | 0 | | | 51,7 | |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |