Пояснительная записка

к отчету о выполнении Комплексного плана мероприятий по социально-экономическому развитию Верхнесалдинского городского округа

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Работа Верхнесалдинского городского округа в 2013 году строилась на основе Комплексного плана мероприятий по социально-экономическому развитию Верхнесалдинского городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов (далее – Комплексный план), утвержденного решением Думы городского округа 26 декабря 2012 года за № 100 (с изменениями).

Общий объем финансирования на 2013 год, предусмотренный решением Думы на реализацию Комплексного плана за счет всех источников финансирования, составил 432 088,2 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 2013 год составило 311 515,4 тыс. рублей, или 72,1 процента к  плановому  назначению, в том числе:

федеральный бюджет – 46 373,7 тыс. рублей;

областной бюджет      – 140 610,2 тыс. рублей;

местный бюджет         – 124 531,5 тыс. рублей.

Глава 1 «Жилищная политика»

Фактическое исполнение за  2013 год составило  21 099,8 тыс. рублей, или   62,4 процента от  плана, в том числе:

федеральный бюджет  – 823,4 тыс. рублей;

областной бюджет       – 6 435,6 тыс. рублей;

местный бюджет          – 13 840,8 тыс. рублей.

1. На обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда в 2013 году запланированы средства местного бюджета в размере 5 250,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 777,2 тыс. рублей.

Приобретены 4 квартиры  с целью обеспечения жильем малоимущих граждан по договорам социального найма:

1) две 1-комнатные квартиры общей площадью 60,2 кв. м. стоимостью 1 966,5 тыс. рублей;

2) две 2-комнатные квартиры общей площадью 94,9 кв. м. стоимостью 2 810,7 тыс. рублей.

Экономия средств в размере 472,8 тыс. рублей образовалась в результате проведения открытого аукциона в электронной форме на приобретение квартир с целью обеспечения жильем малоимущих граждан по договорам социального найма.

2.  На предоставление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках реализации муниципальной целевой программы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным  кредитам (займам)» на 2011-2015 годы» запланированы средства в размере 1 593,2 тыс. рублей (местный бюджет – 517,0 тыс. рублей, областной бюджет – 1 076,2 тыс. рублей).

Фактическое освоение средств составило 1 410,3 тыс. рублей (местный бюджет – 352,6 тыс. рублей, областной бюджет – 1 057,7 тыс. рублей).

В 2013 году 4 молодым семьям произведены перечисления социальных выплат.

Не освоены средства в размере 182,9 тыс. рублей (областной бюджет – 18,5 тыс. рублей, местный бюджет – 164,4 тыс. рублей). Экономия средств сложилась в связи с тем, что расходование средств местного бюджета производилось пропорционально сумме финансирования из областного бюджета.

По состоянию на 31.12.2013 года в списке молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на территории Верхнесалдинского городского округа, состоит 1 семья.

3. На обеспечение жильем молодых семей, в рамках реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Верхнесалдинского городского округа на 2011-2015 годы» запланированы средства в размере 5 380,2 тыс. рублей (местный бюджет – 2 054,1 тыс. рублей, областной бюджет 2 502,7 тыс. рублей, федеральный бюджет – 823,4 тыс. рублей).

Фактическое освоение средств составило 5 265,5 тыс. рублей (местный бюджет – 1 939,4 тыс. рублей, областной бюджет – 2 502,7 тыс. рублей, федеральный бюджет – 823,4 тыс. рублей).

В 2013 году 7 молодых семей получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты для приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Все 7 молодых семей реализовали свидетельства.

Не освоены средства местного бюджета  в размере 114,7 тыс. рублей Экономия средств сложилась в связи с тем, что расходование средств местного бюджета производилось пропорционально сумме финансирования из областного бюджета.

По состоянию на 31.12.2013 года в списке молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на территории Верхнесалдинского городского округа, состоит 123 семьи.

4. На реализацию муниципальной целевой программы «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2013-2015 годы» запланированы средства в размере 20 321,5 тыс. рублей (местный бюджет – 13 357,5 тыс. рублей, областной бюджет 6 964,0 тыс. рублей).

Фактическое освоение средств составило 8 405,6 тыс. рублей (местный бюджет – 5 530,4 тыс. рублей, областной бюджет – 2 875,2 тыс. рублей).

Выделенные средства направлены на строительство трехэтажного 21 - квартирного жилого дома в г. Верхняя Салда для переселения граждан из аварийных домов и домов с высоким уровнем износа.

Не освоены средства в размере 11 915,9 тыс. рублей (областной бюджет – 4 088,8 тыс. рублей, местный бюджет – 7 827,1 тыс. рублей). Не освоены средства  в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств (работы не выполнены в установленные сроки).

Основными причинами неисполнения муниципального контракта по строительству жилого дома является задержка поставки строительных материалов, что подтверждается письмами подрядчика.

5. На работы по сносу аварийного жилья запланированы средства местного бюджета в размере 950,7 тыс. рублей (задолженность за работы, выполненные в 2012 году.)

Средства освоены в полном объеме.

Снесено 5 домов по адресу: ул. Евстигнеева 10 и 12, ул. К-Либкнехта,116, ул. Красноармейская,3, ул. Кирова 72.

6. На снос сгоревшего здания администрации в д. Никитино запланированы средства местного бюджета в размере 305,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 290,5 тыс. рублей.

Экономия в сумме 15,4 тыс.руб. сложилась по результатам проведенных торгов в соответствии с законом 94-ФЗ

Глава 2 «Ремонт и содержание дорог»

Фактическое исполнение за  2013 год составило 35984,0  тыс. рублей, или   82,5 процента от  плана, в том числе:

областной бюджет       – 7 949,9 тыс. рублей;

местный бюджет          – 28034,1тыс. рублей.

1. На зимнее содержание дорог и  тротуаров общего пользования (очистка, вывоз снега, подсыпка противоскользящими материалами) запланированы средства в размере 9 465,5 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 7555,8 тыс. рублей, в т. ч.:

- очистка дорог, тротуаров, подъездов к перекресткам и пешеходным переходам от снега, с погрузкой и вывозом снега  - 4827,5 тыс. рублей;

- подсыпка дорог, подъездов к перекресткам и пешеходным переходам противоскользящими материалами – 2728,3 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 1 909,7 тыс. рублей, в т. ч.:

- подрядчиками не предъявлены акты выполненных работ за декабрь 2013 года - 807,9 тыс. рублей. Средства запланированы в бюджете 2014 года;

- подрядчиком представлены акты невыполненных работ на 1101,8 тыс. рублей.

2. На летнее содержание дорог и тротуаров общего пользования запланированы  средства в размере 620,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 611,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 9,0 тыс. рублей по летнему содержанию дорог п.Басьяновский. Работы закрыты по фактически выполненным работам.

3. На ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования запланированы средства местного бюджета в размере 21 667,2 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 17 002,5 тыс. рублей , в т.ч.:

1. проведен  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов за счет средств местного бюджета в размере 15 019,8,0 тыс. рублей:

| г. В. Салда | ул. Р. Люксембург, ул. III Интернационала, ул. Лесная, ул. Спортивная, ул. Воронова, ул. Вокзальная, ул. Карла Маркса, ул. Устинова, ул. 25 Октября, Участок автомобильной дороги от ул. Уральских рабочих до ул. Карла Либкнехта, Ул. Карла Маркса с пересечением с ул. Карла Либкнехта, ул. Ленина, ул. Сабурова, ул. Молодежный поселок (от ул. Энгельса, д. 77 до ул. Воронова), ул. Труда, Ул. Карла Маркса (от перекрестка с ул. Рабочей Молодежи до ул. Карла Маркса, д.5), ул. Воронова (от ул. Молодежный поселок до ул. Воронова) |
| --- | --- |
| д.Северная | ул. М.Горького |
| д. Никитино | ул. Садовая |
| д. Нелоба | ул. Центральня |

2) проведен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек общего пользования за счет средств местного бюджета в размере 1 244,6 тыс. рублей.

| № п/п | Наименование | Площадь ремонта, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | к пешеходному переходу через ул. Спортивная д. 8 (маг. «Ньюпорт») | 23,6 |
| 2 | по ул. Р.Люксембург к переходу через ул. III Интернационала | 90 |
| 3 | к переходу через ул. Карла Маркса д. 25 | 9 |
| 4 | к переходу через ул. Карла Маркса от д. 51 до д. 64 | 124,5 |
| 5 | к переходу через ул. Спортивная д. 16 | 10 |
| 6 | к переходу через ул. Карла Маркса д. 153 (пересечение с ул. III Интернационала) | 6,45 |
| 7 | к переходу через ул. Ленина д. 5 (пересечение с ул. Пролетарской) | 4,65 |
| 8 | к переходу через ул. Карла Маркса д. 27 (пересечение с ул. Сабурова) | 10,5 |
| 9 | по ул. Спортивная д. 3,5,7,9,11 | 270 |
| 10 | тротуар от д. 64 по ул. Энгельса к д. 69/1 по ул. Карла Маркса | 187,5 |
| 11 | от д. 70/2 ул. Энгельса к д. 79/1 ул. Карла Маркса | 274,5 |
| 12 | от д. 10/1 по ул. Воронова к д. 12/1 по ул. Воронова | 195 |
| 13 | от д. 8 ул. Восточная к д. 105 ул. Молодежный поселок | 232,5 |
| 14 | от д. 6 к д. 18 по ул. Восточная | 28,8 |
| 15 | от ул. Устинова к д. 12/2 по ул. Спортивная и вдоль д. 12 по ул. Спортивная | 52,5 |
| 16 | от д. 81 к д. 83/2 по ул. Энгельса и вдоль д. 8/2 по ул. Воронова | 100 |
| 17 | вдоль ул. Воронова (южная сторона) до д. 2 ул. Воронова и тротуар от д. 79 ул. Энгельса (техникум) к д. 2 по ул. Воронова | 190 |
| 18 | к пешеходному переходу через ул. Воронова от д. 10 по ул. Воронова | 21 |
| 19 | тротуар от Восточной проходной к дому № 17 по ул. Спортивная | 2,0 |
|  | Общая площадь ремонта, м2 | 1832,5 |

3) проведена проверка сметной документации на ремонт дворовых территорий г. Верхняя Салда на сумму 48,4 тыс. рублей;

4) проведены инженерные изыскания по объекту: «Строительство автодороги по ул. Энгельса на участке от ул. Энгельса,48 до д. 60/2 в г. Верхняя  Салда» на сумму 220,5 тыс. рублей;

5) разработана проектно-сметная и рабочая документация по объекту: «Строительство автодороги по ул. Энгельса на участке от ул. Энгельса,48 до д. 60/2 в г. Верхняя  Салда» на сумму 371,5 тыс. рублей.

6) проведены инженерно-экологические изыскания по объекту: «Капитальный ремонт автодороги по ул. Энгельса на участке от пересечения с ул. Крупской до пересечения с ул. Евстигнеева в г. Верхняя Салда» на сумму 97,7 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 4666,7 тыс. рублей, в том числе:

1) 90,0 тыс. рублей  - экономия после проведения электронных торгов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) 306,1 тыс. рублей  на  проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Строительство автодороги по ул. Энгельса на участке от ул. Энгельса,48 до д. 60/2 в г. Верхняя  Салда». Средства неиспользованы в связи с продлением срока проведения экспертизы до 01.02.2014 г. В 2013 году оплачен только аванс в размере 30%. Средства предусмотрены в бюджете на 2014 год.

3) 396,1 тыс. рублей - экономия после проведения электронных торгов по проведению инженерно-геодезических, -геологических, -экологических изысканий  по капитальному ремонту автомобильных дорог:

-  ул. Воронова  на участке от пересечения с ул. Молодежный поселок до пересечения с ул. Устинова в г. Верхняя Салда;

- ул. Карла Маркса на участке от пересечения с ул. Красноармейская до пересечения с ул. Районная  в г. Верхняя Салда;

- ул. Энгельса на участке от пересечения с ул. Крупской до пересечения с ул. Евстигнеева в г. Верхняя.

4) 685,1 тыс. рублей – на выполнение муниципальных контрактов  по проведению инженерно-геодезических, -геологических, -экологических изысканий по объектам:

- капитальный ремонт автодороги по ул. Воронова  на участке от пересечения с ул. Молодежный поселок до пересечения с ул. Устинова в г. Верхняя Салда

- капитальный ремонт автодороги по ул. Карла Маркса на участке от пересечения с ул. Красноармейская до пересечения с ул. Районная  в г. Верхняя Салда

- капитальный ремонт автодороги по ул. Энгельса на участке от пересечения с ул. Крупской до пересечения с ул. Евстигнеева в г. Верхняя Салда.

Муниципальные контракты заключены 11, 12, 13 декабря 2013 года. Средства предусмотрены в бюджете на 2014 год.

5) 3189,4 тыс. рублей - не проведены торги  в связи с недостатком времени на выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации (работы должны быть выполнены после проведения инженерно-геодезических, -геологических, -экологических изысканий) по капитальному ремонту автомобильных дорог:

- ул. Воронова  на участке от пересечения с ул. Молодежный поселок до пересечения с ул. Устинова в г. Верхняя Салда;

- ул. Карла Маркса на участке от пересечения с ул. Красноармейская до пересечения с ул. Районная  в г. Верхняя Салда;

- ул. Энгельса на участке от пересечения с ул. Крупской до пересечения с ул. Евстигнеева в г. Верхняя Салда.

4. На капитальный ремонт  дворовой территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов запланированы средства в размере 9 746,9 тыс. рублей (местный бюджет – 1 797,0 тыс. рублей, областной бюджет 7 949,9 тыс. рублей).

Фактическое освоение средств составило 8 821,3 тыс. рублей (местный бюджет – 871,4 тыс. рублей, областной бюджет – 7 949,9 тыс. рублей).

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, номер дома) | площадь, м2 | всего, тыс.руб. | областной бюджет | местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ремонт дворовых территорий многоквартирных домов № 1 (северная сторона), 5, 1 (южная сторона), 7, 11, 11-1, ул. Устинова, дом № 16, 12, 12-1 ул. Спортивная и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов № 1 по ул. Устинова с ул. Устинова; дом № 7 ул. Устинова от дома № 11-1 ул. Устинова; дом № 11 ул. Устинова с ул. Устинова | 3973,0 | 2023,2 | 1823,4 | 199,8 |
| 2 | ремонт дворовых территорий многоквартирных домов № 27, 29, 31, 33 ул. Устинова, домов № 19, 15, 15-1, 15-2 ул. Воронова и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов № 27 ул. Устинова от дома № 21 ул. Устинова, домов № 31, 33 ул. Устинова с ул. Воронова, домов № 15, 19 ул. Воронова с ул. Воронова, дома № 23 ул. Устинова с ул. Устинова | 4668,1 | 2396,5 | 2159,8 | 236,7 |
| 3 | ремонт дворовых территорий многоквартирных домов № 4, 6, 8, 8-1, 8-2 ул. Спортивная и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов № 4, 6, 8 ул. Спортивная с ул. Спортивной | 1910,95 | 1009,2 | 909,5 | 99,7 |
| 4 | ремонт дворовых территорий многоквартирных домов № 81, 81-1, 81-2, 83-2, 83-3, 83-4, 83-1, 85-1, 85-2 ул. Энгельса и проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 85-2 по ул. Энгельса с ул. Энгельса | 1476,77 | 745,8 | 672,2 | 73,7 |
| 5 | ремонт дворовых территорий многоквартирных домов № 6, 8, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 10, 12-1, 12-2 ул. Воронова, домов № 93-3, 93-4, ул. Энгельса и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов № 8-2 ул. Воронова с ул. Воронова, дома № 93-3 ул. Энгельса с ул. Энгельса, дома № 93-4 ул. Энгельса с ул. Воронова | 3407,4 | 1729,3 | 1558,5 | 170,8 |
| 6 | ремонт дворовых территорий многоквартирных домов № 13-1, 15, 15-1, 17, 19, 19-1, 21-1 ул. Устинова и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов № 15-1 ул. Устинова с ул. Устинова, дома № 19 ул. Устинова с ул. Устинова | 1813,0 | 917,2 | 826,6 | 90,6 |
| Итого | 17249,22 | 8821,3 | 7949,9 | 871,4 |

Не освоены средства в размере 925,6 тыс. рублей в связи с невыполнением работ по причине ухудшения погодных условий в октябре месяце.

5. На обеспечение безопасности дорожного движения запланированы средства в размере 2 100,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 1993,4 тыс. рублей, в т. ч.:

1) техническое обслуживание дорожных знаков – 443,9 тыс. рублей.

2) Установка дорожных знаков – 494,5 тыс. рублей.

3) эксплуатация светофорных объектов 401,1 тыс. рублей.

4) разметка проезжей части – 558,6 тыс. рублей.

4) электроэнергия светофорных объектов – 95,3 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 106,6 тыс. рублей, в т.ч.:

1) по эксплуатации светофорных объектов средства в размере 34,7 тыс. рублей остались не использованы, так как оплата произведена по фактически  выполненным работам в 2013 году;

2)  сложилась экономия средств в размере 1,9 тыс. рублей по установке дорожных знаков в результате проведения открытого аукциона в электронной форме;

3) средства, запланированные на проведение оценки уязвимости моста железобетонного 3-х пролетного через реку Салда в размере 70,0 тыс. рублей не освоены в связи с тем, что подрядчик ООО «БИПРОАСКО» не выполнил работы в 2013 году. Счета на оплату предъявлены в феврале 2014 года. Со стороны администрации 30 декабря 2013 года подрядчику направлены требования по уплате неустойки в сумме 5601,75 руб. Средства предусмотрены в бюджете на 2014 год.

Глава 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Фактическое исполнение за  2013 год составило  7473,5 тыс. рублей, или   33,0 процента от  плана, в том числе:

областной бюджет       – 1 416,0 тыс. рублей;

местный бюджет          – 6057,5 тыс. рублей.

1. На реализацию муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Верхнесалдинском городском округе на 2012-2014 годы» за счет средств местного бюджета запланированы средства в размере 3794,9 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 2320,4 тыс. рублей, в т.ч.:

- Ремонт шиферной кровли ул. Ленина, 8 – 274,5 тыс. рублей;

- Капитальный ремонт жилого помещения пос. Басьяновский ул. Труда, д.1, кв. 3 – 282,5 тыс. рублей;

- Субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов – 1 276, 0 тыс. рублей, в т.ч.:

- замена внутренней разводки ГВС и ХВС ул. Энгельса,69 - 257,8 тыс. рублей;

- капитальный ремонт шиферной кровли ул. Рабочей Молодежи,5 – 424,5 тыс. рублей;

- капитальный ремонт шиферной кровли ул. Парковая,2 – 593,7 тыс. рублей.

4) Оплата выполненных работ за 2012 год по  ремонту рулонной кровли ул. Энгельса д. 85/2  - 487,4 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере  1 474, 5тыс. рублей, в т. ч.:

1) в связи с отсутствием заявок не состоялся открытый аукцион в электронной форме на проведение работ по ремонту мест общего пользования ул. Ленина,8  (3 этаж) -  238,0тыс. рублей;

2) в связи с отсутствием заявок не состоялся открытый аукцион в электронной форме на проведение ремонта фундамента и шиферной кровли  дома № 58 по ул. Чкалова - 194,0  тыс. рублей;

3) не оплачены дополнительные работы по  капитальному ремонту жилого помещения пос. Басьяновский ул. Труда 1-3 (замена дверных и оконных блоков) - 86,3 тыс. рублей. Средства были перераспределены за счет экономии в соответствии с постановлением администрации городского округа от 17.12.2013 года № 3355.  Муниципальный контракт по результатам открытого аукциона в электронной форме заключен в январе 2014 года;

4) в связи с отсутствием договора на управление многоквартирного дома между КУИ и ООО «УК ЖКХ» не освоены средства запланированные для оплаты организациям, осуществляющим управление и обслуживание многоквартирных домов с долей муниципальной собственности, на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов - 871,7 тыс. рублей;

5) экономия средств в размере 75,9 тыс. рублей образовалась по результатам проведенных расчетов на выплату субсидий на возмещение  затрат на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

6) экономия средств в сумме 8,6 тыс. рублей сложилась по результатам торгов по ремонту рулонной кровли ул. Энгельса, д.85к.2, по ремонту шиферной кровли ул. Ленина,8, по капремонту жилого помещения п. Басьяновский ул. Труда, д.1 кв.3.

2. На реализацию муниципальной целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах в Верхнесалдинском городском округе» на 2012-2023 годы» направлены средства в размере 3 187,7 тыс. рублей (из них из средства областного бюджета – 1 416,0 тыс. руб.)

Средства освоены в полном объеме.

Произведена замена двух лифтов в многоквартирном доме по адресу: ул. Энгельса, 85/2 (3, 4 подъезд).

3. На реализацию муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2015 года» запланированы средств местного бюджета в размере 2 549,1  тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 1205,4 тыс. рублей, в т.ч.:

- инженерно-геологические изыскания для разработки проекта централизованного газоснабжения мкр. «Центральный» - 96,169 тыс. рублей;

- инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта централизованного газоснабжения мкр. «Центральный» - 140,983 тыс. рублей;

- инженерно-экологические изыскания для разработки проекта централизованного газоснабжения мкр. «Центральный» - 206,979 тыс. рублей;

4)	произведена оплата работ, выполненных в 2012 году по проектированию централизованного газоснабжения мкр. «Мамин-Сибиряк»– 502,572 тыс. рублей;

5)	получено положительное заключения экспертизы достоверности определения сметной стоимости газификации мкр. «Мамин-Сибиряк» - 10,0 тыс. рублей;

- пуск газа в надземный и внутридомовой газопроводы низкого давления в многоквартирные дома мкр. «Народная Стройка» - 91,463 тыс. рублей;

- осуществление контроля за строительством наружного и внутреннего газопровода низкого давления в жилые дома мкр. «Народная Стройка» - 57,728 тыс.рублей;

- произведена оплата работ, выполненных в 2012 году,   по строительству наружного газопровода в мкр. «Народная Стройка» (3 пусковой комплекс) – 99,5 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 1 343,7 тыс. рублей, в т.ч.:

1)	проектирование, проведение экспертизы проектной документации и предпроектные работы  централизованного газоснабжения мкр. «Центральный» -421,0 тыс. рублей. Работы не выполнены, так как результаты изысканий получены только в сентябре-октябре 2013 года;

2)	проектирование централизованного газоснабжения мкр. «Мамин-Сибиряк» (рабочий проект) – 100,0 тыс. рублей. Средства предусмотрены изначально в бюджете 2013 года, договор на выполнение работ заключен 27.12.2013 года со сроком выполнения в феврале 2014 года. Средства на оплату предусмотрены в бюджете 2014 года.

3) проверка эффективности использования бюджетных средств по централизованному газоснабжению мкр. «Мамин-Сибиряк» -20,0 тыс. рублей;

- инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта газификации д. Северная -691,219 тыс. рублей.

- экономия в сумме 111,481 тыс. рублей сложилась в результате выполнения работ:

- инженерно-геологические изыскания для разработки проекта централизованного газоснабжения мкр. «Центральный» - 101,481 тыс. рублей;

- проверка достоверности определения сметной стоимости газификации мкр. «Мамин-Сибиряк» - 10,0 тыс. рублей.

4. На реализацию муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» запланированы средства в размере 66,5 тыс. рублей.

Проведено энергетическое обследование зданий, находящихся в муниципальной собственности, составлены энергетические паспорта с рекомендациями по внедрению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  (административное здание г. В-Салда, ул. Энгельса,46  с гаражом; пос. Басьяновский, ул. Строителей,1; д. Нелоба, ул. Центральная,29; административное помещение (городской архив) - 66,5 тыс. рублей.

Средства освоены в полном объеме.

5. На  реализацию мероприятий по землеустройству и землепользованию (инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства) запланированы средства в размере 653,0 тыс. рублей.

Средства освоены в полном объеме.

10 некоммерческих объединений получили субсидии на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий некоммерческих объединений, а именно:

- на осуществление работ по ремонту дорог, линий электропередач, систем водоснабжения, обустройство систем питьевого водоснабжения, приобретение материально-технических средств, оборудования, материалов.

6. На подготовку проектов развития инфраструктуры микрорайона "Мельничная" запланированы средства в размере 2 300,0 тыс. рублей.

Средства  не освоены, в связи с тем, что не проведены торги так как не выполнены инженерно-изыскательские работы.

7. На осуществление проектных работ на строительство водовода ДУ - 400 от врезки в водовод ДУ - 400 на территории промплощадки "Титановая долина" до ЦТП п. "Центральный" запланированы средства в размере 7 500,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 40,5 тыс. рублей. Выполнены инженерно-геодезические изыскания по объекту теплотрасса, расположенная на земельном участке в 10,5 м. западнее д. 62 по ул. Энгельса в г. В-Салда.

Не освоены средства в размере 7 459,0 тыс. рублей.

Средства  не освоены, в связи с тем, что не проведены торги так как не выполнены все инженерно-изыскательские работы.

8. На разработку схемы теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа  запланированы средства в размере 2 580,0 тыс. рублей.

Средства  не освоены.

По результатам аукциона 11 декабря 2013 года подписан контракт на 590,0 тыс. рублей. Средства для оплаты работ предусмотрены в бюджете на 2014 год.

Глава 4 «Благоустройство территории»

Фактическое исполнение за 2013 год составило 19 373,8 тыс. рублей, или   89,7 процента плана, в том числе:

областной бюджет  –  0 тыс. рублей;

местный бюджет     –  19 373,8 тыс. рублей.

1. На содержание территорий, не входящих в придомовые запланированы средства местного бюджета в размере 2 873,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 2 210,8 тыс. рублей, в т. ч.:

- уборка снега, подсыпка противоскользящими материалами  пешеходных дорожек, тротуаров, лестниц – 391,0 тыс. рублей;

- сбор и уборка мусора – 1 080,0 тыс. рублей;

- кошение травы на территориях, не входящих в придомовые в г. В. Салда, в парках и скверах  и сельских населенных пунктах – 739,8 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 662,3 тыс. рублей, в т.ч.:

- подрядчиком не выполнены в установленные сроки работы, не представлены счета на оплату по уборке снега, подсыпке противоскользящими материалами  пешеходных дорожек, тротуаров, лестниц – 457,0 тыс. рублей;

- не заключены договора на сбор и уборку мусора в пос. Тагильский, пос. Песчаный, пос. Басьяновский -100,0 тыс. рублей;

- экономия по результатам конкурсов на уборку снега и кошение травы – 105,3 тыс. рублей.

2. На отлов, ликвидацию, захоронение в биотермической яме безнадзорных животных запланированы средства местного бюджета в размере 500,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 488,9 тыс. рублей.

Оплата по отлову, ликвидации, захоронению в биотермической яме безнадзорных животных произведена в соответствии с предъявленными актами выполненных работ, не освоены средства  в размере 11,1 тыс. рублей.

3. На содержание в рабочем состоянии прорубей для забора воды пожарными машинами запланированы средства местного бюджета в размере 20,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 11,9 тыс. рублей.

Заключены договора на содержание прорубей в д. Никитино и в д. Северная.

В связи с отсутствием необходимости заключения договора на выполнение работ по содержанию проруби в г. В. Салда, средства в размере 8,1 тыс. рублей остались не востребованы.

4. На содержание кладбищ запланированы средства местного бюджета в размере 275,6 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 265,6 тыс. рублей. Средства направлены на уборку и вывоз мусора, о чистку дорог от снега и на благоустройство кладбища в г. В-Салда, д. Северная и в д. Никитино.

В соответствии с актами выполненных работ по содержанию кладбищ экономия средств составила 10,0 тыс. рублей.

5. На озеленение запланированы средства местного бюджета в размере 2 707,3 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 2 436,1 тыс. рублей, в т.ч.:

- посадка и уход за растениями- 1400,3 тыс. рублей;

- обрезка деревьев и кустарников- 690,0 тыс. рублей;

- обработка зеленых насаждений ядохимикатами и гербицидами- 100,0 тыс. рублей;

- ремонт подпорной стенки газона по ул. Энгельса – 245,8 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 271,2 тыс. рублей, в т.ч.:

- задолженность за выполненные работы в 2013 году по обрезке деревьев в п. Басьяновский – 115,2 тыс. рублей. Средства предусмотрены в бюджете на 2014 год;

- представлены акты невыполненных работ по посадке растений -57,0 тыс. рублей;

- экономия по результатам торгов на выполнение работ -99,0 тыс. рублей.

6. На уличное освещение запланированы средства в размере 9 707,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 9 498,1 тыс. рублей, в т.ч.:

- содержание сетей и оплата наружного освещения – 7093,9 тыс. рублей, в том числе задолженность за декабрь 2012 года - 569,1 тыс. рублей;

- ремонт сетей наружного освещения – 2081,7 тыс. рублей;

- строительство сети освещения территории для проведения массовых мероприятий (район рынка)  (0,53 км.) – 322,5 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 209,0 тыс. рублей, в связи с тем, что:

- не предъявлены счета к оплате за декабрь 2013 года. Средства на оплату предусмотрены в бюджете на 2014 год;

- контракт на ремонт сетей наружного освещения по ул. Народная Стройка, Чкалова, Орджоникидзе подписан 23 января 2014 года – 133,2 тыс. рублей. Средства на оплату предусмотрены в бюджете на 2014 год.

7. На реализацию муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий  в Верхнесалдинском городском округе – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы» запланированы средства в размере 4 018,1,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 3 358,1 тыс. рублей. В соответствии с утвержденным постановлением администрации городского округа от 21 мая 2013 года № 1363 перечнем мест размещения детских игровых площадок, спортивных площадок и строительства спортивного корта на 2013 год проведено:

- обустройство  спортивных площадок в парке им. Гагарина и в сквере за территорией рынка по ул. Парковая - 2096,8 тыс. рублей;

- строительство спортивного корта по ул. Ленина в пос. Басьяновский- 1 146,3 тыс. рублей. Работы не завершены, не произведено асфальтирование площадки, работы будут продолжены в 2014 году.

Не освоены средства в размере 660,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- 506,6 тыс. рублей в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по строительству корта в пос. Басьяновский. Средства предусмотрены в бюджете на 2014 год;

- 99,9 тыс. рублей по разработке проектно - сметной документации  на обустройство детских игровых площадок. Средства перераспределены постановлением администрации 17 декабря 2013 года за счет экономии по обустройству спортивных площадок. Контракт заключен 10 января 2014 года. Средства на оплату предусмотрены в бюджете на 2014 год.

- экономия 53,5 тыс. рублей  по результатам проведенных торгов в соответствии с    законом 94-ФЗ.

8. На прочие мероприятия по благоустройству запланированы средств в размере 1090,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 785,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- капитальный ремонт линии наружного освещения в парке Труда и Победы – 511,6 тыс. рублей;

- установка урн – 273,4 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 305,7 тыс. рублей, предусмотренные на летнее и зимнее содержание 16 детских игровых площадок. Муниципальный контракт заключен 11.11.2013 года. В 2014 году будет оформлено дополнительное соглашение на 285,3 тыс. рублей (за минусом расходов на летнее содержание).

9. На реализацию муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» запланированы средства в размере 396,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 319,3 тыс. рублей, проведен капитальный ремонт сетей наружного освещения:

-  ул. К-Маркса- 189,1 тыс. рублей;

- ул. Парковая – 84,8 тыс. рублей;

- ул. Воронова – 45,4 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 77,6 тыс. рублей, выделенные на капитальный ремонт сетей наружного освещения по ул. Спортивной в связи с тем, что не были проведены торги.

Глава 5 «Водное хозяйство»

Фактическое исполнение за 2013 год составило 1 652,3 тыс. рублей, или   91,2 процента от  плана, в том числе:

областной бюджет –   0,0 тыс. рублей;

местный бюджет    –  1 652,3 тыс. рублей.

На обслуживание и содержание плотины запланированы средства в размере 1 812,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило в размере 1 652,3 тыс. рублей, в том числе:

- на   обслуживание и  содержание  гидротехнического  сооружения направлено 1625,4 тыс. руб.;

- на установку щита учета электроэнергии гидротехнического сооружения направлено 26,3 тыс. руб.;

- на осуществление технологического  присоединения к электрическим щитам направлено 0,6 тыс. руб.

Не освоены средства в размере 160,2 тыс. рублей, в т.ч.:

1. Сложилась экономия по результатам исполнения услуг в связи с отсутствием необходимости в размере 25,3 тыс. рублей;

2. Не предъявлен счет к оплате за услуги по содержанию ГТС за декабрь 2013 года  - 134,9 тыс. рублей. Средства предусмотрены в бюджете на 2014 год.

Глава 6 «Организация транспортного обслуживания населения»

Фактическое исполнение за 2013 год составило 0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет –   0 тыс. рублей;

местный бюджет    –   0 тыс. рублей.

На реализацию раздела планировались бюджетные средства в сумме 3500,0 тыс.руб.

Не приобретен пассажирский  автобус, так как   торги не состоялись в связи  с тем, что единственная заявка не соответствовала техническому заданию. Извещение о проведение электронного аукциона размещено 21 августа 2013 года.

Глава 7 «Лесное хозяйство»

Фактическое исполнение за 2013 год  составило 2,9 тыс. рублей или 1,8  процента плана, в том числе:

областной бюджет –   0,0 тыс. рублей;

местный бюджет    –   2,9 тыс. рублей.

На организацию охраны городских лесов запланированы средства в размере 160,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило в размере 2,9 тыс. рублей.

Средства направлены на тушение пожаров в лесах.

Не освоены средства в размере 157,5 тыс. рублей на тушение пожаров городских лесов, так как пожаров на территории городского округа не было благодаря проведенным профилактическим мероприятиям и с учетом  благоприятных погодных условий.

Глава 8 «Правоохранительная деятельность, предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, обеспечение пожарной безопасности»

Фактическое исполнение за 2013 год составило 1 560,5 тыс. рублей, или   36,5 процента от  плана, в том числе:

областной бюджет –   0,0 тыс. рублей;

местный бюджет     – 1 560,5 тыс. рублей.

1. На реализацию плана мероприятий по профилактике правонарушений,  утвержденного постановлением администрации городского  округа от 23.04.2013 г. № 1179 «О мероприятиях по профилактике правонарушений на территории Верхнесалдинского городского округа на 2013 год» запланированы средства в размере 664,7 тыс. рублей. Данный план содержит мероприятия по профилактике правонарушений, по профилактике терроризма и экстремизма и по профилактике в сфере наркомании и алкоголизма.

Фактическое освоение составило 42,3 тыс. рублей, в том числе:

1) по выполнению плана мероприятий по профилактике правонарушений – 16,3 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение призов при проведении конкурса молодежных публикаций и конкурса городских волонтерских отрядов на лучшую организацию профилактической работы.

2) по выполнению плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 18,0 тыс. рублей (техническое обслуживание системы видеонаблюдения Верхнесалдинского ГТС).

3) по выполнению плана мероприятий по профилактике правонарушений в сфере наркомании и алкоголизма  8,0 тыс. рублей: на приобретение призов при проведении городской профилактической акции «Истина, рожденная в веках».

Не освоены средства в размере 622,4 тыс. рублей, в т.ч.:

- техническое обслуживание охранной сигнализации на Верхнесалдинском ГТС- 10,0 тыс. рублей;

- техническое обслуживание системы видеонаблюдения Верхнесалдинского ГТС – 7,0 тыс. рублей. Договор заключен 01.07.13г.;

- реагирование на сигнал «Тревога» - 71,0 тыс. рублей;

- приобретение и монтаж видеокамер наблюдения – 392,7 тыс. рублей;

- оплата услуг за медицинское освидетельствование на состояние опьянения – 136,0 тыс. рублей;

- приобретение призов – 5,7 тыс. рублей.

Часть мероприятий, предусмотренных по данному плану, не реализована в связи с отсутствием специалиста   в 1 квартале 2013 года.

2. На выполнение плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, утвержденного постановлением администрации городского  округа  от 23.04.2013 г. № 1177 «О мероприятиях по  обеспечению пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа на 2013 год» запланированы средства в размере  2 317,7 тыс.руб.

Фактическое освоение составило 1 350,2 тыс. рублей, в том числе:

1)  устройство площадки для установки пожарных автомобилей в п. Тагильский  и  д. Бобровка - 672,4 тыс. руб.;

2) на устройство подъездной догори к пожарному водоему в д. Северная - 21,0 тыс. руб.;

3)  приобретение и монтаж противопожарной емкости для п. Басьяновский - 296,8 тыс. рублей;

4)  противопожарное  опахивание населенных  пунктов (д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба, д. Балакино) -192,9 тыс. рублей;

5) погашение задолженности 2012 года за услуги по тушению пожаров в рекреационной зоне населенных пунктов –21,9 тыс. рублей;

6)  приобретение информационно - пропагандисткой печатной продукции на противопожарную тематику-19,6 тыс. рублей;

7) страхование  добровольных  пожарных  дружин - 59,2 тыс. рублей. Создано 4 ДПО с численностью 23 человека (д. Северная - 9 чел., д. Нелоба - 4 чл., д. Никитино – 5 чел., пос. Басьяновский – 5 чел.);

8)  премирование добровольных пожарных, уплата налога на доходы физических лиц – 66,4 тыс. рублей. Выплачена премия в размере 2610 рублей 22 добровольным пожарным, принимающим участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

Не освоены средства в размере 967,5 тыс. рублей, в том числе:

- не освоены средства на   премирование  и страхование добровольных  пожарных сложилась в связи отсутствием кандидатов в добровольные пожарные -  24,4 тыс. рублей;

- 219,6 тыс. рублей -экономия средств по устройству  площадки для установки пожарных автомобилей в п. Тагильский  и  д. Бобровка, устройству подъездной дороги к пожарному водоему д. Северная, сложившаяся по результата торгов;

- 21,2 тыс. рублей – экономия по монтажу противопожарной емкости по результатам торгов;

- 57,1тыс. рублей - экономия по противопожарному опахиванию населенных  пунктов по результатам торгов;

- не заключен договор на оказание услуг  по тушению пожаров в рекреационной зоне населенных пунктов в связи с тем, что в 2013 году на территории округа сложилась благоприятная противопожарная ситуация- 100,0 тыс. рублей;

- не заключен договор на проведение медицинского освидетельствования кандидатов в члены добровольной дружины пожарной охраны – 12,0 тыс. рублей;

- не освоены средства на ремонт пожарного оборудования- 30,0 тыс. рублей в связи с отсутствием поломок;

- не приобретены ГСМ для мотоинструмента (мотопомпы, мотокосы, бензопилы)- 30,0 тыс. рублей в связи с отсутствием необходимости в приобретении;

- не освоены средства на устройство площадки для забора воды пожарными машинами из водоема в д. Никитино – 353,3 тыс. рублей;

- не освоены средства на устройство площадки для подъезда пожарных автомобилей к пожарному резервуару в д. Никитино и д. Северная – 72,0 тыс. рублей;

- не освоены средства на установку знаков пожарной безопасности, дорожных заков к площадке для подъезда пожарных автомобилей к пожарному резервуару в д. Северная, пос. Тагильский, д. Бобровка – 47,5 тыс. рублей.

- 0,4 тыс. рублей- экономия по изготовлению бланков агитационных материалов.

3. На выполнение плана мероприятий по гражданской обороне, предупреждению   чрезвычайных   ситуаций  на  территории  Верхнесалдинского  городского округа, утвержденного постановлением администрации городского  округа от 23.04.2013 г. № 1178 «О плане мероприятий по гражданской  обороне, предупреждению чрезвычайных  ситуаций (с последующими  изменениями)» запланированы средства в размере 1290,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 168,0 тыс. рублей, в том числе:

1) на  содержание и обслуживание подвижного пункта управления на базе УАЗ (подвижной пункт управления):

- на техническое обслуживание автомобиля УАЗ (диагностика ходовой части)- 0,5 тыс. руб.;

- страхование  ОСАГО автомобиля УАЗ – 4,9 тыс. руб.

2) на корректировку Плана звена Верхнесалдинского городского округа Свердловской областной подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов – 65,0 тыс. руб.;

3) на монтаж электросирены  на Верхнесалдинском ГТС – 80,0 тыс. руб.;

4) на приобретение единой форменной одежды для руководителей гражданской обороны– 17,6 тыс. руб.

Не освоены средства в размере 1 122,9 тыс. рублей, в том числе:

- 37,1 тыс. рублей -экономия средств  по содержанию и обслуживанию подвижного пункта управления на базе автомобиля УАЗ;

- 329,6 тыс. рублей – экономия по корректировке Плана звена Верхнесалдинского городского округа Свердловской областной подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов;

- 20,0 тыс. рублей – экономия по монтажу электросирены  на Верхнесалдинском ГТС;

- не заключен договор на выполнение работ в сфере защиты населения и территории Верхнесалдинского городского округа от ЧС с применением средств малой авиации в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций в верхнесалдинском городском округе в 2013 году – 156,5 тыс. рублей;

- не заключен договор на приобретение дисков для записей аудиосообщений о ЧС для оповещения населения через СМИ и на  услуги по записи аудиосообщений ЧС для оповещения населения через СМИ  в связи с отсутствием лицензированных организаций по выполнению  данных услуг на территории городского округа- 58,0 тыс. рублей;

- экономия средств по техническому обслуживанию и по размещению аппаратуры оповещения П-164 сложилась в связи с тем, что Верхнесалдинский ЦКТО ОАО «Ростелеком» не выставил счета за данные услуги- 400,4 тыс. рублей;

- не закуплены стройматериалы и инструменты для создания резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа -117,3 тыс. рублей;

- не приобретены учебно-методические пособия для обучения неработающего населения – 4,0 тыс. рублей.

Глава 9 «Образование»

Фактическое исполнение за 2013 год составило 53 381,3 тыс. рублей, или   48,6 процента от плана, в том числе:

Федеральный бюджет – 8066,7 тыс. рублей;

областной бюджет  – 16 797,5 тыс. рублей;

местный бюджет     – 28 517,1 тыс. рублей.

1. На организацию оздоровительной компании запланированы средства в размере 12 278,7 тыс. рублей (в т.ч. 7918,3 – средства областного бюджета).

Фактическое освоение составило 11 866,5 тыс. рублей, в т. ч.:

1) на приобретение путевок в загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка», оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, санаторий «Соколиный камень», санаторий «Жемчужина России» за счет средств областного и местного бюджета 10 110,2 тыс. рублей;

2) организация лагерей с дневным пребыванием – 1756,3 тыс. рублей, в том числе: ремонт помещений, беговой дорожки – 1315,6 тыс. рублей, приобретение игрового оборудования – 66,0 тыс. рублей, приобретение посуды – 33,9 тыс. рублей, приобретение противогазов, куллеров, оборудования для пищеблоков, штор, банкеток, столов, стульев – 230,9 тыс. рублей; на организацию культурно-экскурсионного, транспортного обслуживания организованных групп детей – 99,9 тыс. рублей; на аккарицидную обработку – 12,5 тыс. рублей.

В  условиях оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 2, №3, № 6, МБОИШ № 9, МКОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 14, МБОШИ № 17, МКОУ НСОШ, МКОУ ООШ д. Нелоба отдохнуло 570 человек. В условиях загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка» отдохнуло 768 человек (организовано 4 смены).  Санаторно - курортное  лечение организовано для 45 детей.

Охват отдыхом детей в каникулярное время, организованный Управлением образования Верхнесалдинского городского округа, составил 1383 человека.

Экономия средств в размере 412,3 тыс. рублей сложилась по итогам аукционов.

2. На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие образования в Верхнесалдинском городском округе («Наша новая школа») на 2013-2015 годы»  запланированы средства в размере 66 796,7 тыс. рублей (3 418,0 тыс. рублей – областной бюджет, 63 378,7 тыс. рублей – местный бюджет).

Фактическое освоение составило 18 022,6 тыс. рублей, в т. ч.:

- Осуществление мероприятий по капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения – 8 445,1 тыс. рублей  (в т.ч. областной бюджет -218,0 тыс. рублей), в т.ч.:

- МБОУ № 2: замена оконных блоков,  замена кабельной системы пожарно - охранной сигнализации в помещении школы,  монтаж пожарной сигнализации в подвальном помещении школы (ряды 2-12), монтаж пожарной сигнализации в подвальном помещении школы (ряды 14-19);

- МБОУ № 3: ремонт спортзала, ремонт санузлов, ремонт освещения в спортивном зале, ремонт раздевалок спортивного зала, замена окон в спортивном зале;

- МБОУ № 6: ремонт санузлов на первом этаже младшего блока, ремонт санузла (мужского) на втором этаже младшего блока, монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (1,2 этаж), монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (3 этаж), монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (подвальное помещение);

- МБОШИ №9: замена оконных блоков в учебном корпусе, ремонт полов, замена наружных дверей, ремонт оконных откосов;

- МКОУ№ 12: ремонт системы отопления, ремонт спортзала, ремонт санузла на втором этаже;

- МБОУ № 14: капитальный ремонт кровли, реконструкция и замена электрических групповых сетей;

- МБОШИ№ 17:  ремонт кровли, ремонт пожарной сигнализации;

- НСОШ:  замена оконных блоков;

- МБДОУ№5 «Золотая рыбка»:  ремонт системы отопления;

- МБДОУ №20 «Кораблик»: ремонт душевой и санузла в бассейне;

- МБДОУ№22 «Родничок»: замена полового покрытия, устройство покрытия полов фанерой;

- МБДОУ№24 «Дельфинчик»: ремонт системы отопления и горячего водоснабжения, ремонт прачечной, ремонт вентиляционной системы, ремонт цокольной части бассейна;

- МБДОУ№41 «Петушок»:  замена полов, ремонт разводки по подвалу холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации;

- МБДОУ№51 «Вишенка»: ремонт кровли, ремонт козырьков, замена полового покрытия в группах и на путях эвакуации;

-  МАОУ ДОД «ДЮЦ»:  ремонт путей эвакуации;

- МБОУ ДОД «ДЮСШ»:  ремонт сигнализации, установка окна.

2) строительство муниципальной бюджетной образовательной школы № 1 им. А.С. Пушкина – 3 212,7 тыс. рублей, в т.ч.:

- разработка электронной версии проектно-сметной документации в транслируемый формат программы «Гранд-смета» по объекту капитального строительства школа № 1- 50,0 тыс. рублей;

- экспертиза достоверности сметной документации инвестиционного проекта по объекту капитального строительства школа № 1 – 20,0 тыс. рублей;

- начаты работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства школы – 3147,7 тыс. рублей.

Не освоены  средства в сумме 48736,4 тыс. руб. по строительству  здания школы № 1  в связи с тем, что строительство школы в 2013 году не начато, так как с 26.07.2013года по 26.12.2013 года на сайте госзакупок проводились конкурсные процедуры на строительство школы, аукцион состоялся 26.12.2013 года, контракт заключен в январе 2014 года;

3) Приобретение  автобуса для подвоза обучающихся – 1 365,0 тыс. рублей (в т.ч. областной бюджет -682,5 тыс. рублей).

Приобретен автобус для муниципального бюджетного общеобразовательной школы - интернат «Общеобразовательная школа-интернат среднего ( полного) общего образования №17 «Юные спасатели МЧС».

Экономия средств в размере 35,0 тыс. рублей сложилась по результатам аукциона.

4) Ремонт загородного оздоровительного лагеря "Лесная сказка"- 4 999,8  тыс. рублей (в т.ч. областной бюджет -2 499,9 тыс. рублей), в т.ч. проведены следующие ремонты:

- ремонт адресной системы пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре в корпусах №, 3,4,5, клубе и столовой;

- замена деревянных  оконных блоков на блоки ПВХ в корпусах №3, 4, 5 и столовой;

- ремонт душевых комнат и санитарных комнат в корпусах № 3, 4, 5;

- монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в административном корпусе;

- монтаж сетей связи между корпусами;

- монтаж видеонаблюдения;

- ремонт помещений корпуса №3,4 и замена покрытия пола в пищеблоке;

- ремонт цокольной части зданий, стен и крылец корпусов №3,4;

- ремонт душевых кабин и установка биде.

3. На реализацию ведомственной целевой программы «Организация подвоза обучающихся МБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина» запланированы средства в размере 345,7 тыс. рублей

Фактическое освоение составило 332,4 тыс. рублей.

Экономия средств в размере 96,2 тыс. рублей сложилась в результате выхода на линию одного автобуса в период эпидемии гриппа и ОРВИ.

4. На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Верхнесалдинском городском округе на 2010-2014 годы» запланированы средства в размере 11 028,7 тыс. рублей (3 618,1 тыс. рублей – областной бюджет, 6 628,5 тыс. рублей – местный бюджет).

Фактическое освоение средств составило 10 351,8 тыс. рублей (областной бюджет – 3 507,1 тыс. рублей, местный бюджет – 6 844,7 тыс. рублей).

В рамках данной программы в 2013 году завершены работы по капитальному ремонту здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» с целью создания дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования путем перепрофилирования переданного здания.

Проведены следующие мероприятия:

- Подключение наружной сети холодного водоснабжения;

- Монтаж узла учета тепловой энергии, ХВС, ГВС;

- Работы по устройству системы вентиляции;

- Благоустройство территории (монтаж малых архитектурных форм, теневых навесов, ограждения и системы освещения территории, озеленение, устройство плитки);

- Устройство полов 2 этажа, отделка стен и потолков 1 и 2;

- Устройство коробов под трубы отопления, чистовая отделка полов I этажа и ремонт полов лестничных клеток;

- Замена и устройство внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации, подключение к наружной сети водоснабжения;

- кредиторская задолженность на оплату работ, проведенных в 2012 году, по разработке проектно-сметной и рабочей документации по привязке объекта капитального строительства ДОУ на 135 мест г. В. Салда, ул. К. Маркса, микрорайон «Б».- 782,0 тыс. рублей.

Экономия в размере 676,9 тыс. рублей, сложилась  в связи с уменьшением объема работ и выплатой подрядчиком неустойки за неисполнение обязательств по капитальному ремонту здания МКДОУ  № 7.

5. На воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста запланированы  средства в размере 740,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Средства освоены в полном объеме.

6. На реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования городского округа запланированы  средства в размере 8 066,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Фактическое освоение средств составило 8 066,4 тыс. рублей, в т. ч:

- закуплено современное технологическое оборудование для школьных столовых   в двух сельских школах д. Никитино и д. Нелоба - 200,0  тыс. рублей.

В Никитинскую среднюю школу приобретены: электрическая плита,

Мармит, холодильник, морозильная камера, кухонный комбайн.

В школу  деревни Нелоба приобретены: холодильник, электрическая плита, электромясорубка.

2) проведены текущие ремонты столовых и пищеблоков   общеобразовательных учреждений: ОУ №3 (ремонт мясного цеха),  школа д. Нелоба (ремонт пищеблока) –99,9 тыс. рублей;

3)  приобретено учебно-лабораторное оборудование (кабинеты физики и химии  ОУ№14,  кабинет биологии в ОУ№6)- 2 659,8 тыс. рублей;

4) приобретены аппаратно-программные комплексы в пяти общеобразовательных учреждениях: ОУ№2, ОУ№3, ОУ№6, ОУ№9, ОУ№14. В результате проведенных аукционов на сумму сложившейся экономии закуплено компьютерное оборудование в вышеперечисленных учреждениях –2470,0 тыс. рублей;

5) приобретены учебники в общеобразовательных учреждениях -1 115, 3 тыс.  рублей;

6) проведены капитальные ремонты в четырех общеобразовательных учреждениях: ОУ№2 (замена входной группы), ОУ№14 (замена оконных блоков), ОУ№17 (ремонт ливнестоков, ремонт кровли и отопления вестибюля, ремонт цоколя и капитальный ремонт мастерских), ОУ д. Нелоба (ремонт кровли) - 1 551,4 тыс. рублей.

Экономия в сумме 0,3 тыс. рублей будет возвращена в бюджет.

7. По муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» запланированы средства в размере 2 703,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 2 693,3 тыс. рублей. На выделенные средства в 34 подведомственных Управлению образования образовательных учреждениях установлено 94 прибора учета (теплоснабжение, ГВС, ХВС, газ, электроэнергия).

Экономия в сумме 10,1 тыс. рублей сложилась в результате проведения торгов.

8. На модернизацию регионально-муниципальных систем дошкольного образования запланированы средства областного бюджета в размере 308,0 тыс. рублей.

Средства освоены в полном объеме.

На выделенные средства  приобретены методические пособия для работы с детьми с речевыми нарушениями и игровые пособия в МКОУ «Детский сад №7 «Мишутка».

9. На развитие материально-технической базы муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "ДЮЦ" запланированы средства резервного фонда Правительства Свердловской области в размере 1000,0  тыс. рублей.

Средства освоены в полном объеме.

Приобретены:

1. Водораздатчик-диспенсер (7 шт.)– 51,1 тыс. рублей;

2.Бойлерный, программируемый пароконвектомат с парогенератором – 249,0 тыс. рублей;

3. Шкаф холодильный– 57,0 тыс. рублей;

4. Шкаф жарочный– 57,5 тыс. рублей;

5.Машина посудомоечная туннельная– 269,9 тыс. рублей;

6.  Колонки (4 шт.) – 134,822 тыс. рублей;

7. Усилитель (2 шт.) – 60,48 тыс. рублей;

8.  Радиомикрофон (2шт.) -37,644 тыс. рублей;

9. Микрофон вокальный (2 шт.) - 4,15 тыс. рублей;

10. Компрессор  – 9,545 тыс. рублей;

11. Сканер с зеркальным барабаном (2 шт.) – 61,95 тыс. рублей.

10. На разработку проектно-сметной документации для реконструкции МДОУ № 3 планировались средства в размере 6671,4 тыс. рублей.

Данные средства управлению образования не были выделены.

Глава 10 «Культура»

Фактическое исполнение за 2013 год составило 6 295,2 тыс. рублей или 97,4 процента от плана, в том числе:

федеральный бюджет – 132,0 тыс. рублей;

областной бюджет      –  1 124,8 тыс. рублей;

местный бюджет         –   5 038,4 тыс. рублей.

- На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие культуры и искусства на территории ВГО на 2013-2015 годы» запланированы средства в размере 3 911,7 тыс. рублей , в том числе средства местного бюджета - 2 786,7 тыс. рублей и средства областного бюджета -1 125,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило  3 779,4 тыс. рублей, в т. ч.:

1) проведены работы в следующих учреждениях:

МБОУ ДОД «ДШИ»:

- ремонт остекления  лестничной клетки -196,0 тыс. рублей;

- ремонт эвакуационного выхода западной стороны здания- 185,7 тыс. рублей;

МБОУ  ДОД «ЦДТ»:

- замена кровли в здании - 1096,92 тыс. рублей;

- замена окон в здании - 350,0 тыс. рублей;

МАОУ ДОД «ДШИ «Ренессанс»:

- ремонт коридора пола в классе фортепиано - 61,6 тыс. рублей;

МБОУ «ЦБС»

- установка охранной сигнализации - 84,0 тыс. рублей;

- ремонт крыльца и тамбура - 146,75 тыс. рублей;

- подключение к сети интернет, оплата трафика и техобслуживание  интернета – 11,41 тыс. рублей;

2) приобретено:

МБОУ ДОД «ДШИ»:

- 2 ноутбука, 2 персональных компьютера для класса музыкально-компьютерных технологий, дизайна и графики -120,43 тыс. рублей;

МБОУ «ЦБС»:

- 2 187 экз. книжного фонда (в том числе подписные издания) – 400,0 тыс. рублей (275,0 тыс. рублей- местный бюджет, 125,0 тыс. рублей - областной бюджет);

- программное лицензионное обеспечение - 125,0 тыс. рублей;

МАУК ЦК ДК

- оборудование для гастрольных выездов и свето-звуковое оборудование для концертных залов - 999,79 тыс. рублей (областной бюджет).

Не освоены средства в размере 132,3 тыс. рублей, в том числе:

- на подключение к сети интернет в сельских территориях в связи с отсутствием возможности подключения - 80,6 тыс. рублей;

- экономия по торгам – 51,7 тыс. рублей (в том числе 0,2 тыс. рублей – средства областного бюджета).

2. На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку выделены средства из федерального бюджета в размере 132,0 тыс. рублей. Приобретено 850  книжных издания.

Средства освоены в полном объеме.

3. На проведение ремонтных работ по замене аварийного водопровода фонтана на дворцовой площади запланированы средства в размере 204,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило в размере 203,4 тыс. рублей.

4. На озеленение, кошение травы и уборку территории МАУК «ЦКДК» запланированы средства в размере 260,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило в размере 259,2 тыс. рублей.

5. На реализацию муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ВГО до 2020 года»   запланированы средства в размере 1 269,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило в размере 1 237,8 тыс. рублей, в том числе:

1) проведена замена оконных блоков   в подведомственных учреждениях  МБОУ ДОД «ДШИ», МОУ ДОД «Ренессанс», МБУК «ЦХТ» -  469,46 тыс. рублей;

2) заменены дверные  блоки в МБУК «ЦХТ»  - 18,0	тыс. рублей;

3) приобретены и установлены  приборы  учета на ХВС, ГВС и тепловую энергию -  526,6 тыс. рублей;

4) проведена частичная замена системы отопления в МАУК «Кинотеатр «Кедр» - 51,45 тыс. рублей;

5) проведена гидропневматическая промывка системы отопления в  МАУК «Кинотеатр «Кедр» - 63,3 тыс. рублей;

6) проведено энергетическое обследование  МАУК «Кинотеатр «Кедр», МБУК «ЦХТ» - 109,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 32,0 тыс. рублей (экономия).

6. На проведение ремонта здания ГДК запланированы средства в размере 683,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило  683,4 тыс. рублей.

Выполнены работы по ремонту помещений здания ГДК.

Глава 11 «Социальная защита»

Фактическое исполнение за 2013 год составило 123 390,9 тыс. рублей, или 93,8 процента от плана, в том числе:

Федеральный бюджет – 25 554,0 тыс. рублей;

областной бюджет      – 96 876,9 тыс. рублей;

местный бюджет         – 960,0  тыс. рублей.

1. На реализацию плана мероприятий «Забота – 2013» запланированы средства в размере 1004,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 913,3 тыс. рублей, в т.ч.:

1) На оказание материальной помощи направлены средства в размере 238,9  тыс. рублей, в том числе:

- инвалидам с заболеванием ХПН (с гемодиализом)– 13 человек;

- детям-инвалидам, больным сахарным диабетом, онкологическим больным и больным целиакией – 12 человек;

- неработающим беременным женщинам и беременным женщинам из сельских населенных пунктов – 5 человек;

- лицам, пришедшим из мест лишения свободы – 46 человек;

- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 33 человека.

Всего 109 человек получили материальную помощь от 500 до 3000 рублей в соответствии с планом мероприятий.

2) произведены денежные выплаты 5 лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» (Тетюхин В.В., Неверов Л.Е., Кощеев Б.М., Стремоусов В.А., Ходанецкая Т.А., Шаталов А.Н., Зорихина Ю.С.) -391,0 тыс.рублей.

3) дети-инвалиды получили новогодние подарки в количестве 40 штук, 16 детей получили подарки к Дню защиты детей- 14,0 тыс. рублей.

4)  Больные ветераны (инвалиды) были обеспечены продуктовыми наборами на сумму 10,0  тыс. рублей.

5)  В канун празднования Дня Победы прошли праздничные мероприятия в городе и сельских населенных пунктах, во время проведения митинга были возложены живые цветы и венки к Мемориальному комплексу салдинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Общий объем средств затраченный на празднование Дня победы составил 103,00 тыс. рублей.

6)  1 октября на базе загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка» был проведен праздник, посвященный Международному Дню пожилых людей, в котором приняли участие 50 граждан пожилого возраста, также праздничные мероприятия прошли в сельских населенных пунктах - 50,6 тыс. рублей.

7) В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области администрацией городского округа совместно с Управлением социальной политики по Верхнесалдинскому району в 2013 году 98 семей, прожившие совместно 50 и более лет, получили знаки отличия «Совет да любовь» и коробки конфет - 9,8 тыс. рублей.

8) За счет средств бюджета городского округа были оплачены поездки ветеранов ВОВ в г. Екатеринбург на празднование Дня Победы, на Ганину Яму, пос. Нижняя Синячиха, организована поездка участников областного конкурса «Семья года 2013» в г. Первоуральск, в рамках Всероссийской декады инвалидов организована поездка в г. Екатеринбург. Затраты на оплату транспортных услуг составили 65,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 91,6 тыс. рублей , в том числе:

- не получена материальная помощь - 59,0 тыс. рублей. Выплаты производились с учетом обращений граждан;

- на приобретение венков и цветов, в ввиду отсутствия необходимости  - 4,7 тыс. рублей;

- экономия средств по заключенным договорам – 4,0 тыс. рублей;

- остаток от денежных выплат почетных граждан, средства на выплаты запланированы с 2-го полугодия 2013 года, решением Думы городского округа выплаты произведены с августа 2013 года - 23,9 тыс. рублей.

2. На осуществление государственных полномочий РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг запланированы средства за счет федерального бюджета в размере 33 015,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 25 554,0 тыс. рублей.

Не освоено средства в размере 7 461,1 тыс. рублей, в связи с тем, что уменьшилось количество граждан, получающих компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг (утрата права) и в соответствии с Федеральным законом от 04.06.2011года № 123 – ФЗ компенсация выплачивается гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг или при заключении и выполнении гражданами соглашения о погашении задолженности.

3. На осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг запланированы средства за счет средств областного бюджета в размере  9868,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 9 545,8 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 322,2 тыс. рублей.  Экономия сложилась в связи с уменьшением количества субсидиантов  и  в  связи с этим уменьшением  фактических расходов  за услуги банка  и почты по перечислению субсидий.

4. На осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг запланированы средства за счет средств областного бюджета в размере 65 210,9 тыс. рублей.

Средства освоены в полном объеме.

5. На организацию питания в муниципальных образовательных учреждениях запланированы средства в размере 22 420,0  тыс. рублей

Фактическое освоение составило 22 123,2 тыс. рублей, в т.ч.:

Бесплатно питались 1 983 учащихся с 1 по 4 класс, 313 детей льготных категорий с 5 по 11 класс и 2116 детей получали компенсацию на питание.

Не освоены средства в размере 296,8 тыс. рублей, в связи с  невыполнением  плана  дето - дней из-за болезни учащихся.

6. На оплату таксофонов запланированы средства местного бюджета в размере 63,3 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 46,7 тыс. рублей.

Средства, в размере 16,6 тыс. рублей остались не востребованными, т.к. оплата производилась на основании предъявленных счетов.

Глава 12 «Молодежная политика»

Фактическое исполнение за 2013 год составило 378,9 тыс. рублей или 91,6 процента от плана, в том числе:

областной бюджет –  95,0 тыс. рублей;

местный бюджет    –  283,9 тыс. рублей.

1. На реализацию муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе» на 2011-2015 годы» запланированы средства в размере 212,8 тыс. рублей (местный бюджет – 147,3 тыс. рублей, областной бюджет – 65,5 тыс. рублей).

Фактическое освоение составило 202,7 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение следующих мероприятий:

- Организация проекта,  направленного на оздоровление допризывной молодежи – 43,0 тыс. рублей.

Организован  проект,  направленный  на   оздоровление допризывной  молодежи (учащихся ОУ) в форме туристического похода в горы Таганай (Челябинская область). Были подготовлены списки участников проекта, обеспечено оснащение проекта необходимым оборудованием и снаряжением из имеющегося на балансе общеобразовательных учреждений, приобретены продукты питания (сухой паек), обеспечена доставка участников к месту начала туристического похода и обратно, приняты необходимые меры по обеспечению безопасности участников (22 человека).

- Организация и проведение 5-дневных учебных  сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи – 72,0 тыс. рублей;

На базе МБОШИ «Общеобразовательная  школа-интернат среднего (полного) общего образования № 17 «Юные спасатели МЧС» состоялись 5-дневные учебные сборы для учащихся 10 классов школ городского округа (72 человека). Была организована доставка учащихся до места проведения сборов и обратно, 2-х разовое питание, реализован учебный план в количестве 40 часов (основы подготовки граждан  к военной службе, тактика, строевая подготовка, физическая подготовка, химзащита, огневая подготовка).

- Приобретение оборудования и инвентаря для военно-патриотических клубов – 77,6 тыс. рублей.

Для военно-патриотического клуба «Дружина» было приобретено оборудование для занятий военно-прикладными видами спорта, туристическое  оборудование для организации походов (спасательные жилеты, катамаран, палатки, рюкзаки, набор котлов, шлемы защиты, лапы, перчатки).

- Проведение фестиваля военно-патриотической песни – 5,2 тыс. рублей;

- Проведение военно-спортивного праздника «День юного воина»- 5,0 тыс. рублей.

Не освоены средства местного бюджета  в размере 10,1 тыс. рублей, в связи с тем, что что фактическая стоимость заключенных  договоров на оказание транспортных услуг ниже запланированной.

2. На реализацию муниципальной целевой программы «Молодежь Верхнесалдинского городского округа» на 2012-2015 годы» запланированы средства в размере 200,7 тыс. рублей (местный бюджет – 146,7 тыс. рублей, областной бюджет – 54,0 тыс. рублей).

Фактическое освоение составило 176,2 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение следующих мероприятий:

- Слет волонтерских отрядов Верхнесалдинского городского округа – 9,6 тыс. рублей.

Участники волонтерских отрядов (200 человек) прошли обучающую программу, которая включает в себя: участие в психолого-педагогических тренингах, веревочный курс, разработку газет, компьютерных презентаций и другой наглядной агитационной продукции.

Лучшие отряды награждены грамотами, ценными подарками, каждый участник получил сертификат.

- Организация КВН лиги учащейся молодежи – 10,0 тыс. рублей.

На мероприятии традиционно проведены презентации деятельности школьных молодежных парламентов в творческой форме, с песнями, танцами, фото и видео-презентациями (200 участников).  9 декабря 2013 года в городе Екатеринбурге состоялся конкурс «Вектор успеха» в рамках областного сетевого проекта «Уральская академия лидерства».

2 команды-победители лиги КВН округа приняли  участие в областном конкурсе.

- Конкурс молодежных работ по социальной рекламе – 10,0 тыс. рублей.

Представлено 252 творческих работы (макеты календарей, плакаты, листовки, видеоролики) по 4 номинациям «ЗОЖ», «Экологическое действие», «Согласие», «Общественная инициатива».  Отбор прошли 50 работ. В каждой номинации выявлены победители, награждены грамотами и ценными призами. Выставка работ организована в ДЮЦ, Социально-реабилитационном центре, детском доме, ЦГБ, ОУ № 2,14, 3,17. Видеоролики демонстрировались  на массовых мероприятиях СОШ и техникумов, демонстрировались на местных телеканалах «Орбита» и «Квант».

- Реализация проекта «Молодежный парламент» - 6,0 тыс. рублей.

24 ноября 2012 года состоялись выборы в молодежный парламент учащейся молодежи Верхнесалдинского городского округа.

В выборах приняло участие 50% молодых избирателей обучающихся в учебных заведениях. В 12 одномандатных округах было зарегистрировано 17 кандидатов, 5 юношей и 12 девушек. На основании протоколов окружных избирательных комиссий депутатами молодежного парламента избраны 10 школьников и 2 учащихся в учреждениях СПО. Молодые кандидаты разрабатывали предвыборные программы, направленные на решение актуальных проблем, которые сегодня воплотились в социальные проекты «Формула здоровья», «Молодежные СМИ», «Досуг молодежи», «Я – патриот».

15 ноября 2013 года члены Молодежного парламента посетили с экскурсией Законодательное собрание Свердловской области, где познакомились с системой законодательной власти, пообщались с депутатами, посетили музей.

6 декабря 2013 года прошли выборы  в депутаты молодежного парламента Свердловской области, на которых победил Председатель Верхнесалдинской ТМИК Исаев Максим.

- Организация городского конкурса «Семья года» - 10,0 тыс. рублей;

- Организация профилактических акций, направленных на профилактику наркомании и ВИЧ-инфекции – 5,0 тыс. рублей;

- Организация профилактической акции «Молодежь без пива»- 4,0 тыс. рублей;

- Организация городского конкурса «Самая некурящая школа»- 4,0 тыс. рублей;

- Городской конкурс трудовых отрядов несовершеннолетних «Будущее строим сами» - 10,2 тыс. рублей;

- Организация Дня молодежи – 100,0 тыс. рублей.

Не освоены средства областного бюджета  в размере 24,5 тыс. рублей, в связи с тем, что не был приобретен ноутбук для реализации проекта «Молодежный парламент».

Глава 13 «Физическая культура и спорт»

Фактическое исполнение за 2013 год составило 685,2 тыс. рублей или 53,0 процента к  плану, в том числе:

областной бюджет   –  0 тыс. рублей;

местный бюджет      –  685,2 тыс. рублей.

Вся спортивно-массовая работа в 2013 году велась в соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 07 февраля 2013 года № 266 «Об утверждении Плана мероприятий и Порядка финансирования мероприятий на проведение физкультурно-оздоровительной работы и спортивных мероприятий в Верхнесалдинском городском округе за счет средств местного бюджета в 2013 году».

На реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта запланированы средства в размере 1 292,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 685,2 тыс. рублей., в т.ч.:

- оплата услуги  спортивных сооружений по обучению плаванию учащихся общеобразовательных учреждений, услуги по  аренде за пользование спортивными сооружениями при проведении официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий – 80,0 тыс. рублей;

- приобретение памятных призов, сувенирной продукции, наградной атрибутики, денежных призов, цветов для награждения участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  - 564,4 тыс. рублей;

- оплата услуг по медицинскому обслуживанию при проведении спортивных и физкультурных мероприятий – 6,4 тыс. рублей;

- Обеспечение автотранспортом спортивных сборных команд Верхнесалдинского городского округа для участия в межмуниципальных и областных официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях – 34,4 тыс. рублей.

В рамках данной программы на территории округа проведены порядка 200 мероприятий, в которых приняло участие около 10000 человек.

В городском округе были проведены областные соревнования:

- первенство области по хоккею и футболу среди мужских команд и юношей 5 возрастов;

- Чемпионат свердловской области по бегу по шоссе на 10 км;

- Чемпионат и Первенство Свердловской области по лыжным гонкам;

- Спартакиада учащихся Свердловской области среди юношей и девушек 1996-1996 г.р.;

- областной турнир по самбо памяти Г.П. Сабурова;

- областной турнир по боксу памяти В. Корпачева;

- областные соревнования по мотокроссу в честь Дня города.

Проведены  крупные физкультурные и спортивные  мероприятия:

- массовая лыжная гонка «Лыжня Салды-2013»;

- декада лыжного спорта в рамках Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России-2013», где приняло участие свыше 5000 салдинцев;

- Всероссийский День бега «Кросс нации-2013». На старт массового забега вышли свыше 4000 человек;

- проведены массовые легкоатлетические эстафеты на призы газеты «Новатор» - 5мая 2013 года (700 участников) и эстафета «Весна Победы» - 9 мая (600 участников);

- прошли спортивные праздники, посвященные Дню Защитников Отечества, Дню города, Дню физкультурника, юбилею ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Традиционно проведена спартакиада бюджетных организаций городского округа по 5 видам спорта, спартакиада ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по 11 видам спорта, спартакиада школ города по 6 видам спорта, спартакиада среди инвалидов.

Не освоены средства в размере 607,2 тыс. рублей, в том числе:

- не в полном объеме выполнена программа по обязательному обучению плаванию учеников 2-х классов, не освоены средства в размере 240,0 тыс. рублей, в связи с тем, что поздно был заключен договор на оказание данной услуги. Единственным поставщиком этой услуги является цех № 51-ФСК ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». До конца сентября 2013 года цехом № 51-ФСК ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» не была предоставлена утвержденная Программа по обучению плаванию учащихся 2-х классов и проведение этих мероприятий началось только в ноябре 2013 года;

2) не проводились компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания спортивным судьям в размере 63,9 тыс. рублей, в связи с возникшими проблемами по выдаче наличных средств.

В план-графике размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков такой услуги нет. На 2014 год эту услуга будет проходить по наименованию – «Организации и проведение официальных городских  мероприятий и спортивных мероприятий в Верхнесалдинском городском округе», где одним из пунктов будет строка – компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания судьям. С каждым судьей будет подписываться договор;

- не в полном объеме были израсходованы  средства, которые были запланированы на оказание услуг по медицинскому обслуживанию при проведении спортивных и физкультурных мероприятий – 15,6 тыс. рублей. При проведении соревнований Всероссийского масштаба, ЦГБ предоставляет такие услуги бесплатно;

- из-за отсутствия необходимости не востребованными остались средства, которые были запланированы на транспортные расходы в сумме 115,6 тыс. рублей;

- не в полном объеме израсходованы средства, которые были запланированы на награждение участников спортивных мероприятий, так как не состоялся ряд мероприятий из-за погодных условий - 172,1 тыс. рублей.

Глава 14 «Экология»

Фактическое исполнение за  2013 год составило  28267,8 тыс. рублей, или   76,1 процента от плана, в том числе:

Федеральный бюджет – 11 797,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 8 860,6 тыс. рублей;

местный бюджет    – 7 629,5 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Экология и природные ресурсы Верхнесалдинского городского округа на 2013-2015 годы» средства направлены:

- На капитальный ремонт гидротехнического сооружения. Выделены средства в размере 28120,0 тыс. рублей (3 120,0 тыс. рублей- местный бюджет, 10 000,0 областной бюджет, 15 000, федеральный бюджет).

Фактическое освоение составило 22 795,0 тыс. рублей (2 199,5 тыс. рублей- местный бюджет, 8 797,9 областной бюджет, 11 797,6 федеральный бюджет).

Не освоены средства   в размере 5 325,0 тыс. рублей,  в связи с поздним началом проведения капремонта (октябрь 2013 года. Оплата была произведена по фактическому объему выполненных работ за истекший период.

- На проведение мероприятий по охране лесных ресурсов. Выделены средства в размере 2 261,4 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 100,0 тыс. рублей. Средства направлены на очистку лесов от мусора в границах городского округа.

Не освоены средства   в размере 2 161,4 тыс. рублей в т. ч.:

- на разработку лесохозяйственных регламентов городских лесов – 2136,4 тыс. рублей. Средства не освоены в связи с тем, что из-за  длительных сроков согласования  работ по землеустройству и неоднократного отказа Кадастровой палаты в постановке земель на кадастровый учет,  не оформлены в муниципальную собственность городские леса. В конце декабря 2013 года леса были оформлены в муниципальную собственность.

- на ведение форм лесного реестра городских лесов- 25,0 тыс. рублей.

Средства не освоены в связи с тем, что не оформлены были в муниципальную собственность городские леса.

- На проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности в сфере обращения с отходами производства и потребления запланированы средства местного бюджета в размере 5 850,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 556,1 тыс. рублей, в т. ч:

1) ликвидация несанкционированных свалок на территории Верхнесалдинского городского округа  - 200,0 тыс. рублей.

Ликвидировано 13 несанкционированных свалок на территории Верхнесалдинского городского округа включая лесные зоны общим объемом около 460 м³;

2) сбор и утилизация (обезвреживание) ртутьсодержащих отходов – 34,9 тыс. рублей;

3) инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания для проектирования на объект: полигон твёрдых бытовых и промышленных отходов (ТБО и ПО) в г. Верхняя Салда Верхнесалдинского городского округа Свердловской области – 4 321,2 тыс. рублей.

Не освоены средства   в размере 1 293,9 тыс. рублей в т. ч.:

- 15,1 тыс. рублей по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов. Договор заключен на фактический объем накопленных РСО в 2013 году;

- 343,3 тыс. рублей – экономия средств по результатам аукционов на проведение инженерно-геодезических и инженерно-гидрометеорологических изысканий для проектирования на объект: полигон твёрдых бытовых и промышленных отходов;

- не выполнен проект обоснования расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для проектируемого полигона ТБО и ПО г. Верхняя Салда – 400,0 тыс. рублей и отчет оценки  риска для здоровья населения при обосновании размеров санитарно-защитной зоны проектируемого полигона ТБО и ПО – 280,0 тыс. рублей.

Работы преждевременны. Выполнение возможно при наличии проекта строительства полигона.

- не выполнен проект оценки воздействия объекта на окружающую среду – экологическое обоснование размещение полигона ТБО и ПО в г. Верхняя Салда – 875,5 тыс. рублей.

Выполнение работ  возможно только при разработке основного проекта строительства полигона.

- На проведение мероприятий по охране атмосферного воздуха запланированы средства в размере  225,6 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 116,7 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение контроля качества атмосферного воздуха в г. Верхняя Салда.

Не освоены средства   в размере 108,9 тыс. рублей в т. ч.:

- 83,1 тыс. рублей – экономия средств по результатам котировок на выполнение работ по проведению контроля качества атмосферного воздуха в г. Верхняя Салда;

- 25,8 тыс. рублей на передачу информации о неблагоприятных метеорологических условиях.

Не было необходимости в заключении договора. Данная информация предоставляется в оперативном порядке в Администрацию городского округа службой ЕДДС.

- На проведение мероприятий по охране водных ресурсов запланированы средства в размере  553,7 тыс. рублей (в т.ч. средства областного бюджета- 62,7 тыс. рублей), в т. ч.:

- обустройство источников нецентрализованного водоснабжения – 448,7 тыс. рублей (в т.ч. средства областного бюджета- 62,7 тыс. рублей);

Обустроено 5 источников нецентрализованного водоснабжения:

- родник в  пос. Бобровка, р-н ж/д линии;

- колодец д.Северная, ул.Мичурина, 26, 24;

- колодец пос.Тагильский, ул. О. Кошевого, 3-5;

- колодец д.Никитино, ул.Советская, 26-28;

- родник «Лесной» г.В. Салда на левом берегу р. Черная.

По результатам областного конкурса «Родники», прошедшего  в 2013 году, Верхнесалдинский городской округ занял 1-е место за реализацию программы «Родники»  среди городских округов  и муниципальных районов с численностью населения от 40 до 90 тысяч.

За обустройство, использование и охрану источника нецентрализованного водоснабжения, родник в пос. Бобровка занял 1-е место, колодец пос. Тагильский занял 3-е место в своих номинациях.

2) проведение химико-бактериологических анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения – 69,3 тыс. рублей;

3) получение гидрогеологического заключения на источник нецентрализованного водоснабжения – 25,0 тыс. рублей.

Не освоены средства   в размере 10,7 тыс. рублей в связи с экономией по результатам котировок на проведение химико-бактериологических анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения.

- На проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности в сфере природопользования запланированы средства в размере  120,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 117,0 тыс. рублей, в т. ч.:

- очистка территории береговой зоны Верхнесалдинского пруда от мусора – 50,0 тыс. рублей;

- проведение химико-бактериологических анализов воды Верхнесалдинского пруда в местах купания населения- 37,4 тыс. рублей;

- изготовление и установка предупредительных щитов, запрещающих свалку мусора – 29,6 тыс. рублей. Установлено 8  предупредительных щитов, запрещающих свалку мусора на наиболее проблемных,  в плане захламления, территориях городского округа.

Не освоены средства   в размере 3,0 тыс. рублей. Экономия, в связи с тем, что фактическая стоимость услуги, согласно предъявленных к оплате счетов, ниже запланированных сумм.

- На проведение экологических выставок (приобретение призов и подарков) запланированы средства в размере 40,0 тыс. рублей.

Средства освоены в полном объеме.

На мероприятия в области охраны окружающей среды - водное хозяйство запланированы средства в размере 19,9 тыс. рублей.

Средства освоены в полном объеме.

Средства направлены на оплату работ по организации экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт Верхнесалдинского гидроузла (задолженность за 2012 год).

Глава 15 «Инвентаризация, технический учет земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, архитектура и градостроительство»

Фактическое исполнение за  2013 год составило  10 166,0 тыс. рублей, или   89,0 процентов от плана, в том числе:

областной бюджет  – 53,0 тыс. рублей;

местный бюджет     – 10 113,0 тыс. рублей.

- На  реализацию муниципальной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа на 2012-2013 годы» запланированы средства в размере 800,0 тыс. рублей.

В 2013 году мероприятия МЦП «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа на 2012-2013 годы» выполнялись в соответствии с Планом, утвержденным постановлением администрации городского округа от 28 января 2013 г. №174.

Фактическое освоение составило 520,4 тыс. рублей, в т. ч.:

1) проведение кадастровых работ и проведение государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах- 348,1 тыс. рублей. Кадастровые работы проведены в отношении 65 участков.

2) оценка земельных участков либо оценка права на заключение договоров аренды земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах- 172,3 тыс. рублей. Оценка проведена в отношении 54 участков.

В результате выполнения мероприятий программы подготовлены к предоставлению на торгах 53 земельных участка. По результатам торгов в собственность передано 10 земельных участков, в аренду 21 участок.

В 2013 г. для строительства (кроме ИЖС) предоставлено 11 земельных участков, из них на торгах - 6, без торгов - 5 (из них 3 по ранее проведенной процедуре предварительного согласования места размещения объекта, 2 по решению арбитражного суда).

Помимо этого, проведены кадастровые работы в отношении  7 земельных участков, на которых расположены городские леса, проведена государственная регистрация права муниципальной собственности на эти земельные участки.

Из земель сельскохозяйственного назначения сформирован 31 земельный участок для сельскохозяйственного производства. В 2014 году планируется информирование населения о наличии земельных участков для предоставления и последующей  передачи их в аренду.

Также по результатам выполнения кадастровых работ в рамках реализации муниципальной программы  сформированы 7 земельных участков для предоставления гражданам, имеющим право на однократное бесплатное получение земельных участков в собственность для ИЖС в соответствии с Законом Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области». В 2013 году предоставлено 9 земельных участков (8 многодетным семьям, 1 инвалиду), которые были сформированы в рамках реализации муниципальной программы в 2012 году.

Не освоены средства в размере 279,6 тыс. рублей.

1)  принято решение не проводить работы по оценке земельных участков в урочище «Кресты», на которые было запланировано 171,3 тыс. руб. и оценку 3 земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов в районе дома №75 по ул.К.Маркса (16,58 тыс. руб.). Оценивать вышеназванные участки признано нецелесообразным, поскольку в течение года не поступило обращений от заинтересованных лиц о предоставлении этих земельных участков.

2) по техническим причинам (необходимость повторного согласования с ГИБДД и владельцами инженерно-коммунальных сетей) не проведены кадастровые работы  и оценка в отношении 2 земельных участков под размещение рекламных конструкций (20,12 тыс.руб.).

3) по причинам, не зависящим от исполнителя работ (необходимость получения согласия федерального органа исполнительной власти на формирование земельного участка) не выполнены кадастровые работы в отношении 2 земельных участков под многоквартирными домами в п. Перегрузочная и п. Бобровка (9,07 тыс.руб.), договор на выполнение кадастровых работ был расторгнут.

4) в связи с тем, что в 2013 году не была завершена процедура согласования и утверждения проекта межевания территории восточной части города (перекресток Районная-Энгельса) не проведены кадастровые работы и оценка этих участков.

2. В рамках реализации «Программы по управлению муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа на 2012 год и плановый периоды 2013 и 2014 годов» запланированы средства в размере 2 259,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило на 1 961,1 тыс. рублей, в т. ч.:

1) Проведение технической инвентаризации объектов, оформление технических и кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации  на сумму 21,5 тыс. рублей.

Проведена тех. инвентаризация нежилого помещения, ул. К. Либкнехта, 20 и 5 жилых домов в посёлке Басьяновский.

2) Проведение рыночной оценки стоимости имущества для передачи объектов в аренду и приватизации на сумму 72 тыс.руб.

Средства освоены в полном объеме.

Проведена рыночная оценка стоимости 11 объектов для сдачи в аренду и приватизации, в том числе:

- нежилое здание, Нелоба, Центральная,114;

- нежилое помещение, К.Либкнехта,20;

- нежилое помещение Калинина,19;

- два нежилых помещения, Свердлова,171а;

- нежилое помещение,Энгельса,25;

- нежилое помещение, Энгельса,87/1;

- нежилое помещение, п.Басьян.,Строителей,1;

- три  рекламных места.

3) Проведение технической инвентаризации бесхозяйного имущества на сумму 1 243,6 тыс. рублей.

Проведена техническая инвентаризация бесхозяйного имущества с целью подготовки документации для регистрации права муниципальной собственности, в том числе: сетей хозяйственно-питьевого водопровода, тепловых сетей, сетей водоотведения, обслуживаемых МУП «Пассажиравтотранс», бесхозяйного имущества, обслуживаемого МП «Городские электрические сети», электрических сетей посёлка Тагильский.

- Переоценка инвентаризационной стоимости объектов для целей налогообложения на сумму 298 тыс.руб.

Средства освоены в полном объеме.

Выполнена работа по переоценке инвентаризационной стоимости объектов для целей налогообложения, сведения переданы в ИФНС № 16 по Свердловской области для начисления налога на имущество.

- Расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества, поступивших от покупателя – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем на сумму 161,8 тыс.руб.

Средства освоены в полном объеме.

В федеральный бюджет перечислена сумма НДС, поступившая в бюджет городского округа от физического лица по договору купли-продажи объекта муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа – нежилого здания с земельным участком, ул.Калинина,19.

6) Содержание объектов, составляющих муниципальную казну городского округа на сумму 164,3 тыс.руб.

Заключен договор на декабрь 2013 года на охрану нежилых зданий по адресу ул.Евстигнеева,15, ул. Евстигнеева,22, ул.Труда,10, на сумму 99,3 тыс. рублей, а также договор с МУП «ГорУЖКХ» на заделку оконных и дверных проемов в указанных трех нежилых зданиях, на сумму 65,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 297,9 тыс. рублей в т.ч.:

1. Не проведены работы по тех. инвентаризации на сумму 28,5 тыс. рублей в отношении следующих объектов:

1) нежилое помещение по адресу Энгельса,25. Причина невыполнения: не требуется проведение тех. инвентаризации  в связи с получением кадастрового паспорта в Росреестре;

2) нежилое помещение (бывший вытрезвитель) по адресу Ленина,56. Причина невыполнения: отложено решение по передаче объекта в аренду в связи с необходимостью размещения создаваемой службы ГО ЧС;

3) нежилое помещение по адресу Молодёжный посёлок,105. Причина невыполнения: отложено решение по передаче объекта в аренду, так как помещение не было освобождено МУП «ГорУЖКХ»;

4) нежилое помещение по адресу ул.Воронова,10/2. Причина невыполнения: в соответствии с обращением МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» помещение передано в оперативное управление.

2. экономия в сумме 233,6 тыс. рублей на проведение технической инвентаризации бесхозяйного имущества за счет снижения стоимости работ, установленной при проведении аукциона и запросе котировок.

3. экономия в сумме 35,7 тыс. рублей по статье «Содержание объектов, составляющих муниципальную казну городского округа».

При расчёте стоимости работ по заделке входных групп зданий, исходя из уточнения объектов и площадей проёмов, сложилась экономия в сравнении с предложенной суммой затрат.

3.На реализацию муниципальной целевой программы «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Верхнесалдинского городского округа на 2011-2015 годы» запланированы  средства в размере 624,6 тыс. рублей (в т.ч. 53,0 тыс. рублей - средства областного бюджета).

Средства освоены в полном объеме.

В рамках данной программы выполнен проект планировки мкр. «Совхозный».

4. На приобретение коммунальной техники для производсвенных работ по эксплуатации и своевременному проведению ремонта коммунальных сетей запланированы средства в размере  7 740,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило на 7 060,3  тыс. рублей.

Приобретена коммунальная техника для передачи в хозяйственное ведение МУП «Гор УЖКХ»:

- погрузчик фронтальный одноковшовый  Амкодор-333В - 2 170,0 тыс. рублей;

- автомобиль УАЗ – 39094 «Фермер» -470,0 тыс. рублей;

- автокран марки «Ульяновец» МКТ-25.7 - 4 420,3  тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 679,7 тыс. рублей.

Экономия сложилась в результате проведения аукционов.

Глава 16 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

Фактическое исполнение за 2013 год составило 1 242,6 тыс. рублей или 81,5 процента к плану, в том числе:

областной бюджет  – 740,9 тыс. рублей;

местный бюджет     – 501,7 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе в 2011-2013 году» запланированы средства в размере 1 524,8 тыс. рублей (в т.ч. средства областного бюджета – 910,0 тыс.руб.)

Фактическое освоение составило 1242,6 тыс. рублей, в т. ч.:

- Компенсация затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), на оплату консультационных услуг по правовым, налоговым, бухгалтерским и другим вопросам ведения предпринимательской деятельности. Предоставлено 65 консультаций – 35,1 тыс. рублей;

- Обеспечение деятельности фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» по созданию и функционированию сайта для информирования СМСП о механизмах государственной поддержки и иного характера (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической информацией, информацией в области маркетинга), необходимой для развития СМСП – 126,5 тыс. рублей;

Создан и функционирует сайт Фонда для информирования СМСП www.biznes-vs.ru, информирование в средствах массовой информации (газеты, телевидение, радио, городской портал vsaldе.ru) о мероприятиях Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, о месте и времени проведения для привлечения большого числа участников.

- Предоставление субсидий на поддержку выставочно-ярмарочной деятельности СМСП – 15,0 тыс. рублей.

За получением поддержки по участию в выставочно-ярмарочной деятельности обратился 1 субъект МСП.

- Предоставление субсидий на компенсацию затрат, произведенных и документально подтвержденных начинающими СМСП- 794,2 тыс. рублей.

По решению комиссии 9 субъектам МСП, были предоставлены субсидии. Создано 11 рабочих мест.

- Предоставление субсидий Фонду на поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров СМСП – 263,7 тыс. рублей.

Обучение провели: Автономная некоммерческая организация «Образовательный Центр Развития «Икар», Негосударственное образовательное частное учреждение Дополнительного образования «Специалист-НТ» и Негосударственное образовательное частное учреждение «Потенциал-СОФТ».

- Повышение информированности общественности о достижениях в сфере малого предпринимательства. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства в общественном сознании – 8,1 тыс. рублей.

В рамках «Дня предпринимателя - 2013г.»  проведено мероприятие с чествованием лучших предпринимателей города (по итогам  интернет-голосования 8 победителей).

Не освоены средства в размере 282,2 тыс. рублей (в т.ч. средства областного бюджета – 169,1 тыс. рублей), в т.ч.:

- не освоено 39,9 тыс. рублей на оплату консультационных услуг. Из запланированных 100 консультаций, предоставлено 65 по причине недостаточного уровня активности СМСП. Услуга носит заявительный характер.

- Экономия 21,3 тыс. рублей по функционированию сайта. В связи с частым обращением поставщик услуги предоставил скидку.

- не освоено 15,2 тыс. рублей по субсидиям на поддержку выставочно-ярмарочной деятельности СМСП. За получением поддержки по участию в  выставочно-ярмарочной деятельности обратился 1 субъект МСП.

- Экономия 205,8 тыс. рублей по субсидиям на компенсацию затрат, произведенных и документально подтвержденных начинающими СМСП. Две заявки комиссией были отклонены.

Глава 17 «Прочее»

Фактическое исполнение за  2013 год составило  540,8 тыс. рублей, или   61,5 процента от плана, в том числе:

областной бюджет – 260,0 тыс. рублей;

местный бюджет    – 280,8 тыс. рублей.

1. На реализацию муниципальной целевой программы «Информационное общество Верхнесалдинского городского округа на 2011-2015 годы» запланированы средства в размере 281,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 280,8 тыс. рублей.

В 2013 году приобретено 19 системных блоков и 2 ноутбука.

- В резервный фонде городского округа» запланированы средства в размере 335,0 тыс. рублей.

В 2013 году  расходы  за  счет  средств  резервного  фонда  не  производились в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций на территории городского округа.

3. На содержание и формирование муниципального архива запланированы  средства в размере 260,0 тыс. рублей.

Средства освоены в полном объеме.

Выделенные средства направлены на оцифровку описей дел постоянного хранения, картонирование, приобретение металлических стеллажей, приобретение мебели для организации читального зала, обслуживание оргтехники.

4. По муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» запланированы средства в размере 17,3 тыс. рублей.

Средства не освоены. Не установлены приборы учета водоснабжения в здании архива и МБУ «Служба городского хозяйства»