|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **План создания объектов инфраструктуры и инвестиционных проектов Верхнесалдинского городского округа на 2016 год** | | | | | | |
|  |
| №п/п | наименование объекта | место расположения объекта | планируемые сроки | фактическое состояние | объем финансирования 2016 год, млн.рублей | источник финансирования | Наименование программы, в рамках которой планируется мероприятие |
| энергетическая инфраструктура | | | | | | | |
| 1 | организация электроснабжения мик. "Юго-Восточный" ул.Ветеринарная -Лесная | г.Верхняя Салда | 2016-2017 | этап подготовки | 1,14 | МБ | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года" |
| 2 | строительство внутриплощадочных систем электроснабжения на территории ОЭЗ | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | 2012-2018 | ведутся работы | 139,45 | ОБ | Титановая долина |
| 3 | строительство наружного освещения | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | 2012-2017 | ведутся работы | 24,05 | ОБ | Титановая долина |
| коммунально - инженерная инфраструктура | | | | | | | |
| 4 | Модернизация котельной №3 | г. Верхняя Салда | 2015-2016 | ведутся работы | 11,97 | МБ | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года" |
| 5 | строительство тепловой сети от котельной №5 до ООО "ВСМПО-Новые технологии" | г.Верхняя Салда | 2016 | проектирование | 39,9 | плата за подключение | внебюджетные источники |
| 6 | Модернизация котельной №5 | г.Верхняя Салда | 2016 | этап подготовки | 7,2 | плата за подключение | инвестиционная программа МУП УЖКХ |
| 7 | строительство очистных сооружений мощностью 70м3/сутки | д. Северная | 2016-2018 | проектирование | 1,06 | МБ | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года" |
| 8 | Замена дымовых труб котельных д. Северная, д. Никитино | д.Северная, д.Никитино | 2016 | этап подготовки | 7,46 | МБ | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года" |
| 9 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | 2012-2016 | этап подготовки | 145,48 | ФБ | Титановая долина |
| 10 | Система водоотведения: сети бытовой канализации | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | 2012-2017 | ведутся работы | 7,71 | ФБ | Титановая долина |
| 11 | коллектор выпуска хозяйственно-бытовой канализации | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | 2012-2016 | этап подготовки | 2,36 | ФБ | Титановая долина |
| 12 | центральная котельная ОЭЗ ППТ Титановая долина"" | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | 2012-2018 | ведутся работы | 9,44 | ФБ | Титановая долина |
| 13 | Внеплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод (от фильтровальной станции В-Салда до территории Титановой долины) | г. Верхняя Салда | 2012-2017 | объект завершен | 3,02 | ОБ | Титановая долина |
| 14 | строительство очистных сооружений дождевой канализации | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | 2012-2016 | этап подготовки | 40,52 | ФБ | Титановая долина |
| 15 | коллектор выпуска дождевой канализации | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | 2015-2016 | этап подготовки | 2,48 | ФБ | Титановая долина |
| 16 | строительство сетей дождевой канализации | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | 2012-2017 | ведутся работы | 46,32 | ФБ-22,45;ОБ-23,87 | Титановая долина |
| транспортная инфраструктура | | | | | | | |
| 17 | Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по адресу ул.Энгельса (от ул.Энгельса д.48 до Энгельса 60 кор.2) | г.Верхняя Салда | 2015-2018 | вынос инженерных сетей | 5,71 | МБ | МП "Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года" |
| 18 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильной дороги к п.Свободный (от 32 км автодороги Н-Тагил -Верхняя Салда до ж/переезда ст.Ива) | г.Верхняя Салда | 2016 | этап подготовки | 18,57 | ОБ-18,57; | МП "Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года" |
| 19 | строительство внутриплощадочных автомобильных дорог | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | 2012-2017 | ведутся работы | 143,34 | ОБ | Титановая долина |
| 20 | Строительство восточного и южного заездов для легкового автотранспорта со стороны г.Верхняя Салда | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | 2012-2017 | ведутся работы | 24,5 | ОБ | Титановая долина |
| 21 | Организация промышленной станции на территории ОЭЗ ППТ (приемо-отправочный, сортировочный парки) | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | 2016-2018 | этап подготовки | 182,07 | внебюджетные источники | Титановая долина |
| социальная инфраструктура | | | | | | | |
| 22 | Строительство объекта капитального строительства "Общеобразовательная школа №1 им.А.С. Пушкина на 550 мест в г.Верхняя Салда Свердловской области" | г. Верхняя Салда | 2014-2017 | ведутся работы | 281,834 | МБ-84,928; ОБ-196,905 | Государственная программа «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020года», МП «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе» |
| 23 | проектирование, реконструкция и строительство линий наружного освещения квартала"Б" | г.Верхняя Салда | 2016 | этап подготовки | 3,63 | МБ | МП " Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года" |
| 24 | строительство жилых домов в границах улиц Воронова-Районная-Энгельса | г.Верхняя Салда | 2015-2017 | этап подготовки | 170 | внебюджетные источники | Государственнеая программа "Жилье для российской семьи" |
| 25 | Капитальный ремонт, приведение в соответсвие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законадательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей (строительство газовой котельной в оздоровительном лагере "Лесная сказка" | г. Верхняя Салда | 2016 | этап подготовки | 2,5 | МБ | МП "Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года" |
| телекоммуникационная инфраструктрура | | | | | | | |
| 26 | строительство сетей связи и слаботочных сетей | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | 2012-2017 | этап подготовки | 31,08 | ОБ | титановая долина |
| прочие объекты | | | | | | | |
| 27 | Модернизация листопрокатного производства | г.Верхняя Салда | 2010-2017 | ведутся работы | 663,43 | внебюджетные источники | ивестиционная программа ПАО "Корпорация ВСМПО -Ависма" |
| 28 | создание кольцераскатного комплекса | г.Верхняя Салда | 2007-2017 | ведутся работы | 196,65 | внебюджетные источники | ивестиционная программа ПАО "Корпорация ВСМПО -Ависма" |
| 29 | создание мощностей для механической обработки штамповок | г.Верхняя Салда | 2012-2016 | ведутся работы | 826,7 | внебюджетные источники | ивестиционная программа ПАО "Корпорация ВСМПО -Ависма" |
| 30 | Развитие печного хозяйства в кузнечно-шамповом комплксе газоснабжение печей | г.Верхняя Салда | 2012-2016 | ведутся работы | 132,4 | внебюджетные источники | ивестиционная программа ПАО "Корпорация ВСМПО -Ависма" |
| 31 | организация производства техобработки деталей на площадке ОЭЗ "Титановая долина" | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | 2014-2016 | ведутся работы | 750 | внебюджетные источники | ивестиционная программа ПАО "Корпорация ВСМПО -Ависма" |
| 32 | создание современного производства энергосберегающего высоковольтного оборудования на класс напряжения до 750 Квт | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | до 2025 | этап подготовки | 362,3 | внебюджетные источники | Внебюджетные источники |
| 33 | Организация производства наноструктурированных композитных стеклопластиковых труб | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | до 2030 | этап подготовки | 353,21 | внебюджетные источники | Внебюджетные источники |
| 34 | Организация современной высокотехнологичной газозаправочной станции | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | до 2033 | этап подготовки | 235 | внебюджетные источники | Внебюджетные источники |
| 35 | создание высокотехнологичного производства строительных изделий с использованием ресурсосберегающих технологий | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | 2016-2017 | этап подготовки | 92,5 | внебюджетные источники | Внебюджетные источники |
| 36 | поизводство металлического порошка и изделий из него методом аддитивных технологий | г.Верхняя Салда, ОЭЗ ППТ "Титановая долина" | 2016-2020 | этап подготовки | 82,03 | внебюджетные источники | Внебюджетные источники |
| 37 | строительство полигона ТБО и ПО г. Верхняя Салда | г. Верхняя Салда | 2016-2020 | этап подготовки | 1,1 | МБ | МП "Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года" |