ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья»

Достижение целевых показателей

муниципальной программы за

_январь-декабрь 2023 (отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» |
|  | Цель 2: обеспечение комфортным и безопасным благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа |
|  | Задача 1: реализация мероприятий, направленных на сокращение аварийного жилищного фонда и помещений, признанных непригодными для проживания |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде | человек | 462 | 462 | 462 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 11 | 11 | 11 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3. Количество жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в общем объеме аварийного жилищного фонда | единиц | 192 | 192 | 192 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4. Общая площадь аварийного и ветхого жилищного фонда, подлежащая переселению | кв. м | 8622,9 | 8622,9 | 8622,9 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 5. Площадь снесенных аварийных домов | кв. м | х | х | х | х | х |  |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» |
|  | Цель 3: обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории Верхнесалдинского городского округа и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством |
|  | Задача 1: предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |
|  | Целевой показатель 1. Количество предоставленных освободившихся жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма (ежегодно) | единиц | 17 | 17 | 17 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество граждан, состоящих на учете для выдачи жилья на условиях социального найма | семей | 881 | 881 | 881 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей» |
|  | Цель 4: решение жилищной проблемы молодых семьей, проживающих на территории Верхнесалдинского городского округа, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
|  | Задача 1: предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
|  | Количество молодых семей, улучшивших условия проживания | семей | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» |
|  | Цель 5: предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий |
|  | Целевой показатель 1. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий | семей | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |

Выполнение мероприятий

муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья»

за январь-декабрь 2023 (отчетный период)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план* | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе в том числе | 20272,5 | 20260,3 | 99,9 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6457,2 | 6445,0 | 99,8 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1710,3 | 1710,3 | 100 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 472,9 | 472,9 | 100 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 11632,1 | 11632,1 | 100 |  |  |  |
|  | Капитальные вложения |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 3400,0 | 3400,0 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3400,0 | 3400,0 | 100 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Прочие нужды |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 16872,5 | 16860,3 | 99,9 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3057,2 | 3045,0 | 99,6 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1710,3 | 1710,3 | 100 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 472,9 | 472,9 | 100 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 11632,1 | 11632,1 | 100 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» |
|  | Всего по подпрограмме 1 в том числе | 4217,2 | 4217,2 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4217,2 | 4217,2 | 100 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Капитальные вложения |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 3400,0 | 3400,0 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3400,0 | 3400,0 | 100 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 1.1 Иные капитальные вложения |
|  | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе | 817,2 | 817,2 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 817,2 | 817,2 | 100 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа | 3400,0 | 3400,0 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3400,0 | 3400,0 | 100 |  |  |  |
|  | 2. Прочие нужды |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 817,2 | 817,2 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 817,2 | 817,2 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 9. Оценка рыночной стоимости имущества жилого назначения для осуществления выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 10. Осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения | 817,2 | 817,2 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» |
|  | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Прочие нужды |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Приобретение жилья для обеспечения малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда, всего из них | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Ремонт жилых помещений для предоставления их малоимущим гражданам по договорам социального найма муниципального жилищного фонда всего, из них | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» |
|  | Всего по подпрограмме 3, в том числе | 10643,0 | 10643,0 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1998,0 | 1998,0 | 100 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1452,3 | 1452,3 | 100 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 472,9 | 472,9 | 100 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 6719,8 | 6719,8 | 100 |  |  |  |
|  | Прочие нужды |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 10643,0 | 10643,0 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1998,0 | 1998,0 | 100 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1452,3 | 1452,3 | 100 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 472,9 | 472,9 | 100 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 6719,8 | 6719,8 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 7. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета | 10643,0 | 10643,0 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1998,0 | 1998,0 | 100 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1452,3 | 1452,3 | 100 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 472,9 | 472,9 | 100 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 6719,8 | 6719,8 | 100 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» |
|  | ВСЕГО по подпрограмме 4, в том числе | 5412,3 | 5400,1 | 99,8 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 242,0 | 229,8 | 95 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 258,0 | 258,0 | 100 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 4912,3 | 4912,3 | 100 |  |  |  |
|  | Прочие нужды |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 5412,3 | 5400,1 | 99,8 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 242,0 | 229,8 | 95 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 258,0 | 258,0 | 100 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 4912,3 | 4912,3 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 8. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий | 5412,3 | 5400,1 | 99,8 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 242,0 | 229,8 | 95 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 258,0 | 258,0 | 100 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 4912,3 | 4912,3 | 100 |  |  |  |