Форма 1                                                                                 ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства

Верхнесалдинского муниципального округа»

Достижение целевых показателей

муниципальной программы

за период январь – декабрь 2025 года

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель 1. «Повышение качества условий проживания населения Верхнесалдинского городского округа за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. «Внешнее благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3. Целевой показатель 3. Доля посаженных цветников в парках, вдоль тротуаров от общей площади цветников в парках, вдоль тротуаров | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  | 1.1.7. Целевой показатель 7. Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых организовано содержание (выгульная площадка для собак, памятник Герою Советского Союза А.А. Евстигнееву) | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.1.8. Целевой показатель 8. Благоустройство территории у памятника Герою Советского Союза А.А. Евстигнееву | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.1.9. Целевой показатель 9. Строительство пешеходного моста через реку Салда в районе дома № 75 по ул. Уральских добровольцев гор. Верхняя Салда | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.1. 10. Целевой показатель 10. Организация площадки для выгула собак (сквер «Молодежный» (в районе перекрестка улиц Карла Маркса и Ленина)) | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.1.11. Целевой показатель 11. Доля окошенной территории от общей площади территорий, подлежащих кошению в соответствии с Правилами благоустройства в Верхнесалдинском муниципальном округе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 11. | 1.1.12. Целевой показатель 12. Доля исполненных заявлений от общего количества поступивших заявлений на снос зеленых насаждений | % | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | - |
| 12. | 1.1.13. Целевой показатель 13. Доля территорий городских парков и скверов, находящихся в собственности Верхнесалдинского муниципального округа, в которых проведена акарицидная обработка | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 13. | 1.1.14. Целевой показатель 14. Доля территорий, в которых проведена уборка от снега от общей площади территорий, подлежащих уборке от снега в соответствии с Правилами благоустройства в Верхнесалдинском муниципальном округе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 14. | 1.1.15. Целевой показатель 15. Доля территорий, в которых проведена уборка от случайного мусора от общей площади территории, подлежащей уборке от случайного мусора в соответствии с Правилами благоустройства в Верхнесалдинском муниципальном округе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 15. | Целевой показатель 16. Тротуары общего пользования | км | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 16. | 1.2. Задача 2. «Благоустройство территории за счет развития и модернизации сетей наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 1.2.1. Целевой показатель 1. Доля модернизированных, реконструированных линий наружного освещения от общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, тротуаров | % | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | - |
| 18. | 1.2.3. Целевой показатель 3. Доля отработанных обращений граждан на замену и ремонт светильников на существующие опоры линии наружного электроосвещения от общего количества поступивших обращений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 19. | 1.3. Задача 3. «Обеспечение уровня безопасности граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 1.3.1. Целевой показатель 1. Доля отработанных обращений на отлов безнадзорных собак от общего количества поступивших обращений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 21. | 1.3.2. Целевой показатель 2. Доля отработанных обращений на подбор и утилизацию павших животных от общего количества поступивших обращений на подбор и утилизацию павших животных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 22. | Цель 2. «Активизация участия жителей Верхнесалдинского городского округа в определении приоритетов расходования средств бюджета городского округа и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Задача 1. «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.Целевой показатель 1. Количество реализованных инициативных проектов в сфере благоустройства | Шт. | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Муниципальные контракты заключены |