ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»

Форма 1

Достижение целевых показателей

муниципальной программы

за январь-декабрь 2025 года

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1, Цель | «Улучшение жилищных условий граждан за счет проведения капитального ремонта имущества многоквартирных домов на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1. Задача | «Приведение технического состояния многоквартирных домов на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области в соответствии с требованиями нормативных документов» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в том числе (нарастающим итогом): | ед. | 134 | 134 | 134 | 100 | 100 |  |
| 4 | 1.1.2. Удельный вес количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему количеству многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (нарастающим итогом) | % | 38.18 | 38,18 | 38,18 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | 1.1.3. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в том числе: (нарастающим итогом) | кв.м. | 220148,57 | 220148,57 | 220148,57 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6 | 1.1.4. Количество многоквартирных домов, в которых проведена техническая инвентаризация многоквартирных домов (нарастающим итогом) | ед. | 286 | 286 | 282 | 0,99 | 0,99 | В связи с отсутствием заявок на проведение технической инвентаризации объектов МКД. |
| 7 | 1.1.5. Количество многоквартирных домов, которым перечислены взносы за муниципальный фонд на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на специальный счет дома (нарастающим итогом) | ед. | 50 | 50 | 53 | 106,0 | 106,0 |  |
| 8 | 1.1.6. Удельный вес количества многоквартирных домов, которые выбрали в качестве перечислений взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов специальный счет к общему количеству многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (нарастающим итогом) | % | 14,21 | 14,21 | 15,07 | 106,06 | 106,06 |  |

* заполняется нарастающим итогом

Ведущий специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству

Вязовик Светлана Васильевна (34345) 5-02-91