ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья»

Достижение целевых показателей

муниципальной программы за

_январь-декабрь 2024 (отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели |  | Единица измерения |  |  | Значение целевого показателя* |  |  |  |  |  |  | Процент выполнения |  |  | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план (год) |  | план (отчетный период) |  |  | факт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2: обеспечение комфортным и безопасным благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: реализация мероприятий, направленных на сокращение аварийного жилищного фонда и помещений, признанных непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде | человек |  |  | 481 |  | 481 |  |  | 481 |  |  | 100 | 100 | Целевой показатель не достигнут, т.к. жилые помещения не были приобретены. |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | человек |  |  | 41 |  | 41 |  |  | 27 |  |  | 65,9 | 65,9 |  |  |
|  | Целевой показатель 3. Количество жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в общем объеме аварийного жилищного фонда | единиц |  |  | 206 |  | 206 |  |  | 206 |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 4. Общая площадь аварийного и ветхого жилищного фонда, подлежащая переселению | кв. м |  |  | 9 110,6 |  | 9 110,6 |  |  | 9 110,6 |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель 5. Площадь снесенных аварийных домов | кв. м |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х | х |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3: обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории Верхнесалдинского городского округа и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество предоставленных освободившихся жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма (ежегодно) | единиц |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 50 | 100 | Достижение установленного показателя не достигнуто к концу года |  |
|  | Целевой показатель 2. Количество граждан, состоящих на учете для выдачи жилья на условиях социального найма | семей |  |  | 879 |  | 879 |  |  | 876 |  |  | 99,6 | 99,6 | В снижении данного показателя имеется положительная динамика |  |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4: решение жилищной проблемы молодых семьей, проживающих на территории Верхнесалдинского городского округа, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших условия проживания | семей |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 100 | 100 | Целевой показатель достигнут |  |
|  | Подпрограмма 4 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 5: предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий | семей |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100 | 100 | Целевой показатель достигнут |  |
|  | - Подпрограмма 5 «Управление жилыми помещениями, входящими в состав муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | - Цель 5: улучшение жилищных условий граждан за счет проведения текущего ремонта и содержание жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | - Задача 1: обеспечение содержания и проведение мероприятий по улучшению состояния жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Целевой показатель 1. Количество жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в отношении которых произведена оплата за содержание и коммунальные услуги |  | единиц | 160 |  |  |  | 160 | 50 |  |  | 31 |  | 31 | По заключенным договорам с ООО «УК ЖКХ» и ООО «Компания «РИФЕЙ», в лице ОА «Региональный информационный центр», АО «Энергосбыт Плюс» (агентский договор) оплата произведена в 100-процентном объеме. В связи с невозможностью заключения договоров на оплату коммунальных услуг в виду непредоставления расчетов платы ЖКУ (ООО «Халцедон», МУП «ВКС», ООО «УКиКО») показатель в разрезе данных организаций не достигнут. |  |
| 25. | Целевой показатель 2. Количество домов блокированной застройки, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в отношении которых проведен капитальный ремонт |  | единиц | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 100 |  | 100 | Показатель выполнен |  |
| 26. | - Подпрограмма 6 «Повышение благоустройства жилищного фонда по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | - Цель 6: Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | - Задача 6: выполнение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Целевой показатель 1. Количество приспособленных жилых помещений инвалидов и/или общего имущества в многоквартирных домах, где проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов |  | единиц | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Достижение установленного показателя к концу года не достигнуто |  |

Выполнение мероприятий

муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья»

за январь-декабрь 2024 (отчетный период)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план* | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе в том числе | 57046,3 | 50208,1 | 88,0 | 6 838,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 45979,1 | 39381,7 | 85,6 | 6 597,4 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 1401,1 | 1401,1 | ## 100 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 266,1 | 266,1 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 9400,0 | 9159,2 | 97,4 | 240,8 | 0 |  |
|  | - Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 57046,3 | 50208,1 | 88,0 | 6 838,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 45979,1 | 39381,7 | 85,6 | 6 597,4 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 1401,1 | 1401,1 | ## 100 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 266,1 | 266,1 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 9400,0 | 9159,2 | 97,4 | 240,8 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 1 в том числе | 37878,7 | 33665,5 | 88,9 | 4 213,2 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 37878,7 | 33665,5 | 88,9 | 4 213,2 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.1 Иные капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие F3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа | 1899,3 | 0 | 0 | 1899,3 | 0 | Мероприятие по приобретению жилых помещений не состоялось |
|  | местный бюджет | 1899,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2. Снос аварийного жилья | 0,0 | х | х | х | х |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | х | х | х | х |  |
|  | Мероприятие 9. Оценка рыночной стоимости имущества жилого назначения для осуществления выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения | 77,7 | 73,5 | 95,0 | 4,2 | 0 | 10 июня 2024 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по оценки рыночной стоимости на сумму 73,5 тыс. рублей. |
|  | местный бюджет | 77,7 | 73,5 | 95,0 | 4,2 | 0 |  |
|  | Мероприятие 10. Осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения | 35901,7 | 33592,0 | 93,6 | 2 309,7 | 0 | В связи с тем, что собственник (1/3 доли) жилого помещения находится на СВО и не предоставил подписанное соглашение, не произведена выплата за изымаемое имущество. |
|  | местный бюджет | 35901,7 | 33592,0 | 93,6 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства не предусмотрены |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3. Приобретение жилья для обеспечения малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда, всего из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4. Ремонт жилых помещений для предоставления их малоимущим гражданам по договорам социального найма муниципального жилищного фонда всего, из них | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 3, в том числе | 10295,3 | 10 164,8 | 98,7 | 130,5 | 0 | Выданы свидетельства 4 молодым семьям. Оплата социальной выплаты осуществлена 4 молодым семьям. |
|  | местный бюджет | 1998,0 | 1 867,5 | 93,4 | 130,5 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 1031,2 | 1031,2 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 266,1 | 266,1 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 7000,0 | 7 000,0 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | - Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 10295,3 | 10 164,8 | 98,7 | 130,5 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 1998,0 | 1 867,5 | 93,4 | 130,5 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 1031,2 | 1031,2 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 266,1 | 266,1 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 7000,0 | 7 000,0 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 7. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета | 10295,3 | 10 164,8 | 98,7 | 130,5 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 1998,0 | 1 867,5 | 93,4 | 130,5 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 1031,2 | 1031,2 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 266,1 | 266,1 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 7000,0 | 7 000,0 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме 4, в том числе | 3169,9 | 2665,0 | 84,07 | 504,9 | 0 | Мероприятие реализовано в полном объеме, 2 молодым семьям перечислена региональная социальная выплата. |
|  | местный бюджет | 400,0 | 135,9 | 34,0 | 264,1 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 369,9 | 369,9 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 2400,0 | 2159,2 | 90,0 | 240,8 | 0 |  |
|  | - Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 3169,9 | 2665,0 | 84,07 | 504,9 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 400,0 | 135,9 | 34,0 | 264,1 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 369,9 | 369,9 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 2400,0 | 2159,2 | 90,0 | 240,8 | 0 |  |
|  | Мероприятие 8. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий | 3169,9 | 2665,0 | 84,07 | 504,09 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 400,0 | 135,9 | 34,0 | 264,1 | 0 | При реализации мероприятия сложилась экономия бюджетных средств в связи с тем, что одна семья получила выплату в полном объеме, вторая семья получила выплату на погашение остатка по ипотеке |
|  | областной бюджет | 369,9 | 369,9 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 2400,0 | 2159,2 | 90,0 | 240,8 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Управление жилыми помещениями, входящими в состав муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме 5, в том числе | 5 115,4 | 2 498,5 | 49 | 49 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 5 115,4 | 2 498,5 | 49 | 49 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных (муниципальных) проектов, в том числе | 5 115,4 | 2 498,5 | 49 | 49 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 5 115,4 | 2 498,5 | 49 | 49 | 0 |  |
|  | Мероприятие 13. Содержание и текущий ремонт жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда | 3901,1 | 1 284,2 | 33 | 33 | 0 | Заключен муниципальный контракт на ремонт муниципального жилого помещения на сумму 798,9 тыс. рублей. Оплата данного муниципального контракта произведена во 2 полугодии 2024 года. |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 3901,1 | 1 284,2 | 33 | 33 | 0 |  |
|  | Мероприятие 14. Капитальный ремонт домов блокированной застройки, входящих в состав муниципального жилищного фонда | 1214,3 | 1214,3 | 100 | 100 | 0 | Капитальный ремонт дома блокированной застройки осуществили в третьем квартале 2024 года |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 1214,3 | 1214,3 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Повышение благоустройства жилищного фонда по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме 6, в том числе | 587,0 | 0 | 0 | 587,0 | 0 | Приспособление жилых помещений инвалидов и/или общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов не осуществлена в 2024 году |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 587,0 | 0 | 0 | 587,0 | 0 |  |
|  | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных (муниципальных) проектов, в том числе | 587,0 | 0 | 0 | 587,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 587,0 | 0 | 0 | 587,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 15. Приспособление жилых помещений инвалидов и/или общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов | 587,0 | 0 | 0 | 587,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 587,0 | 0 | 0 | 587,0 | 0 |  |