Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах»

утвержденная постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017 № 2797 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.02.2018 № 647, от 30.03.2018 № 992, от 17.05.2018 № 1425, от 19.07.2018 № 2004, от 12.10.2018 № 2741, от 08.11.2018 № 2990, от 13.12.2018 № 3387, от 08.02.2019 № 424, от 29.03.2019 № 1160, от 07.10.2019 № 2828,  от 07.10.2019 № 2829, от 13.12.2019 № 3432, от 13.01.2020 № 6, от 13.01.2020 № 7, от 05.03.2020 № 638,  от 06.03.2020 № 659, от 06.07.2020 № 1561, от 25.09.2020 № 2359, от 02.12.2020 № 2986, от 13.01.2021 № 7, от 29.01.2021  № 280,  от 12.03.2021 № 702,  от 12.07.2021  № 1789,  от 08.09.2021 № 2305, от 07.10.2021 № 2592, от 10.12.2021 № 3169, от 28.01.2022 № 185, от 19.07.2022 № 2075, от 01.09.2022 № 2367, от 02.11.2022 № 2869, от 22.12.2022 № 3255, от 10.01.2023 № 2, от 18.07.2023 № 1524, от 15.12.2023 № 2706, от 10.01.2024 № 1, от 02.05.2024 № 1015, от 16.07.2024 № 1553, от 16.10.2024 № 2147, от 06.11.2024 № 2338, постановлений Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области от 10.01.2025 № 1, от 13.01.2025 № 6, от 09.04.2025 № 488, от 29.07.2025 № 908)

Раздел 1. Характеристика и текущее состояние благоустройства территорий в Верхнесалдинском муниципальном округе

Природно-климатические условия Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по внешнему благоустройству территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, развитию инженерной инфраструктуры.

За последние годы немало сделано для улучшения внешнего облика города Верхняя Салда. Появились новые привлекательные места отдыха горожан: дворцовая площадь с фонтаном, парк Труда и Победы с памятниками и мемориальными досками воинам Великой Отечественной Войны. Выполнен ремонт тротуара с установкой ограждения вдоль центральной улицы Энгельса от улицы Ленина до улицы Сабурова. Проведено благоустройство территории общеобразовательной школы № 1 имени А.С. Пушкина.

Постоянно проводятся работы по ремонту и реконструкции сетей уличного освещения. В 2016 году восстановлено уличное и внутридворовое освещение жилого квартала «Б» города Верхняя Салда. Общая протяженность сетей уличного освещения в границах городского округа на сегодняшний день составляет около 120 км, общее количество установленных уличных светильников - 2363 штук. За 2014-2015 годы отремонтировано 16 892,93 м2 дворовых проездов.

Изменили свой внешний облик жилые дома, первые попавшие в Региональную программу капитальных ремонтов общедомового имущества многоквартирных домов.

В летний период на центральных площадях и улицах выполняется декоративное цветочное оформление.

Город, благодаря работам по благоустройству, значительно преобразился. Однако, охватить благоустройством в предыдущие годы все же удалось лишь незначительную часть территории. Накопившиеся в силу объективных причин городские проблемы требуют комплексного подхода и планомерных решений. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий многоквартирных домов. По-прежнему, серьёзную озабоченность вызывает состояние мест наиболее посещаемых общественных территорий, в том числе зон массового отдыха горожан.

В 2017 году в соответствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды» была разработана и реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2017 году», в рамках которой благоустраиваются 9 дворовых территорий и частично одна общественная территория - парк имени Гагарина. Задачи по комплексному формированию благоприятной городской среды не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных ресурсов, в том числе наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, а также финансового и трудового участия жителей городского округа и организаций, включая индивидуальных предпринимателей, а также, представителей предприятий, учреждений городского округа.

Начатые мероприятия по благоустройству в 2017 году требуют развития и распространения на всей территории города, чтобы сделать город привлекательным и комфортным для проживания, что обусловливает необходимость разработки и применения муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах» (далее – Программа).

В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования. Комплексное благоустройство территории окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнять свои обязательства;

- пассивность собственников многоквартирных домов, чьи дворовые территории необходимо благоустраивать.

Основными финансовыми рисками реализации Программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы, в результате чего показатели не будут достигнуты в полном объеме.

Способами ограничения рисков являются:

- концентрация ресурсов на решение приоритетных задач;

- изучение и внедрение положительного опыта муниципальных образований;

- повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

- своевременное внесение изменений в бюджет Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области и в муниципальную программу.

Благоустройство дворовых территорий Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области (по городу Верхняя Салда)

В целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. К многоквартирным домам относятся все дома, которые относятся к многоквартирным в соответствии с требованиями жилищного законодательства.

В Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области 917 многоквартирных домов, включая дома 50-х годов застройки и до настоящего времени. На сегодняшний день количество дворовых территорий, находящихся в ведении управляющих компаний - 73. Из них частично благоустроенными (обустроены детские игровые комплексы) являются 39 площадок, что составляет 53 процента от общего количества дворовых территорий. Суммарная площадь детских игровых площадок в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области составляет 10 780 м2. Площадь детских игровых площадок, нуждающихся в благоустройстве – 9 580 м2. По остальным элементам благоустройства дворовых территорий точных данных на текущий момент нет. Отсутствуют на текущий момент точные сведения по площади дворовых территорий из-за отсутствия установленных границ.

За 2015-2017 годы уже 40 многоквартирных домов приобрели новый облик в рамках реализации региональной программы капитальных ремонтов многоквартирных домов до 2044 года. При этом, благоустройство дворов этих многоквартирных домов, за исключением 11, которые подали заявки и приняли участие в муниципальной программе 2017 года, и в целом по Верхнесалдинскому муниципальному округу Свердловской области полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Дворовые территории практически превратились в стихийные парковки из-за отсутствия специально обустроенных стоянок для автомобилей. 39 детских дворовых площадок, в большинстве обустроенные в рамках финансирования программы «Тысяча дворов», в настоящее время содержатся за счет средств местного бюджета, которого хватает лишь на минимальный текущий ремонт. Отсутствуют во дворах спортивные сооружения, нет специализированных площадок для выгула собак. Требуют реставрации и установки вновь малые архитектурные формы, а также скамейки и урны.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, внутридворовых дорожек. Асфальтобетонное покрытие на 78 процентов придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод от многоквартирных домов в периоды выпадения обильных осадков, либо вообще отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

За последнее время недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, практически не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Деревья, высаженные жителями по своей инициативе, как правило, посажены без каких-либо согласований, в связи с чем большинство из них произрастают в зоне прохождения инженерных коммуникаций, либо под линиями электропередач, и при проведении работ гибнут.

В ряде дворов, несмотря на постоянные работы по ремонту и реконструкции, отсутствует освещение. Наличие в ряде дворовых территорий разрушенных строений и зданий создает угрозу жизни и здоровью граждан. Как правило, во дворах отсутствуют скамейки, места отдыха и игровые площадки, либо эти малые архитектурные формы и игровые сооружения находятся в плачевном состоянии и требуют, в лучшем случае, капитального ремонта. Инициатива жителей по благоустройству сводится к разовым субботникам в весенние периоды, к стихийному обустройству парковок для своих автомобилей, там, где им удобно, и к разбивке цветников под окнами своих квартир, либо у подъездов.

Надлежащее состояние дворовых территории является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, устройства ливневой канализации, восстановление малых архитектурных форм, скамеек и урн сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли, а принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку основаны на непоследовательном подходе к решению проблемы.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также привлечение к решению проблем благоустройства жителей и организаций и предприятий, включая индивидуальных предпринимателей в форме финансового и трудового участия.

Благоустройство дворовых территорий включает в себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов. При этом, учитывая приоритетность комплексного подхода капитальных ремонтов многоквартирных домов с одновременным приведением в соответствие дворовых территорий, а также методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, в первую очередь планируются к реализации обязательные мероприятия, отнесенные к минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт дворовых проездов и тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, а также не менее 2-х видов работ из дополнительного перечня, на территориях тех многоквартирных домов, на которых были завершены и завершаются капитальные ремонты.

Остальные (дополнительные) виды работ, такие как оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий и иные виды работ, могут быть реализованы только после выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Работа по благоустройству дворовых территорий также, как и в 2017 году запланирована на основании заявок от собственников многоквартирных домов, включенных в Программу. При рассмотрении и оценке заявок учитывается:

1) комплексный подход к благоустройству территории;

2) расположение дворовой территории в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планах ее реализации;

3) финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по плате за ремонт и содержание жилья, взносов на капитальный ремонт);

4) наличие работ по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

5) расположение дворовой территории в увязке с инженерными коммуникациями и техногенными объектами и оптимальное расположение в связи с этим планируемых объектов.

Дворовые территории, прошедшие отбор в случае превышения выделенных лимитов бюджетных ассигнований на планируемый финансовый год, включаются в Программу на последующие годы последовательно исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

В 2018 году проведено комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Пролетарская, 2 и ул. Пролетарская, 2Б.

Благоустройство общественных территорий города Верхняя Салда

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство мест общего пользования подразумевает под собой комплекс мер, направленных на создание и организацию территорий таким образом, чтобы создать благоприятные условия для жизни, трудовой деятельности и досуга максимального количества населения. Озелененные общественные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для горожан и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью инвестиционной привлекательности.

На территории города Верхняя Салда имеется несколько наиболее посещаемых общественных территорий – мест массового отдыха, в том числе семейного, предназначенных в том числе для культурно-массовых, праздничных и спортивных мероприятий: дворцовая площадь с фонтаном (0,78 Га) и парком «Космос» (1,40), сквер Труда и Победы (2,95 Га), сквер напротив парка Гагарина между  улицами   Парковой,  Энгельса,  Ленина  с  площадкой для отдыха детей  (3,06 Га), парк имени Гагарина (8,05 Га), Комсомольский сквер (1,51 Га), сквер имени Базанова (4,67 Га), общественная территория, прилегающая к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по улице Энгельса (3,70 Га). Таким образом, общая площадь наиболее посещаемых общественных территорий составляет – 26,39 Га (263 893,02 м2).

Для обеспечения благоустройства вышеуказанных общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, оформление цветников (ландшафтный дизайн);

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий, в том числе декоративное;

- обустройство мест для отдыха, детских и спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- установка вновь и (или) восстановление существующих ограждений.

В 2018-2023 годах комплексно благоустроены дворцовая площадь, Комсомольский сквер, парк «Космос», сквер имени Базанова, часть общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по улице Энгельса, благодаря чему площадь общественных территорий, нуждающихся в комплексном благоустройстве, значительно сократилась и на 01.01.2024 составила 8,34 га (31,61% от площади всех городских общественных территорий).

Существует потребность в том, чтобы оставшиеся наиболее посещаемые общественные территории привести в надлежащее состояние.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой в 2018-2030 годах, создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, повысит уровень благоустроенности, придаст привлекательность наиболее посещаемым общественным территориям и улучшит качество городской среды.

Благоустройство парка имени Гагарина в городе Верхняя Салда

В целях активного использования территорий города Верхняя Салда для отдыха горожан необходимо обустройство парковых зон. Приоритетным проектом является завершение благоустройства парка имени Гагарина.

Парк имени Гагарина расположен в центре города Верхняя Салда и является центральным местом отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города, 1 и 9 Мая, корпоративным праздникам ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», Дню пожилого человека и других.

Главный вход в парк расположен параллельно проезжей части по улице Парковой. Перед главным входом выделена входная зона. На её территории организовано движение пешеходных потоков в направлении центрального входа. В парке существуют культурно-развлекательная зона и зона тихого отдыха. Зона тихого отдыха предусмотрена для прогулок различных групп населения (расположена на востоке парка). Культурно-развлекательная зона, которая предназначена для проведения массовых зрелищно-развлекательных мероприятий под открытым небом вокруг эстрады, размещена на юго-востоке парка. На территории парка имеется небольшой пруд с впадающей в него речкой.

В парке расположены детские площадки, при этом недостаточно оборудовано место для размещения форм скейтпарка, отсутствует спортплощадка. В летнее время для улучшения эстетического облика территории парка предусмотрено цветочное оформление. Имеющееся освещение предназначено для обеспечения безопасного движения пешеходов в вечернее время по дорожкам и аллеям парка.

В 2016 году силами администрации городского округа и МУП «Гор.УЖКХ» были посажены молодые деревья. В 2017 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2017 году» благоустроена зона для тихого отдыха, начата замена разрушающегося ограждения парка. Однако, для дальнейшего благоустройства парка выделенных в 2017 году денежных средств оказалось недостаточно.

В рамках проекта по благоустройству парка имени Гагарина необходимо:

- обеспечить высокий уровень озеленения территории,

- провести реконструкцию существующих детских площадок, восстановить спортивные площадки, в том числе для занятия скейтбордом;

- предусмотреть полную замену и установку новых малых архитектурных форм, уличной мебели;

- обеспечить освещением затемненные места;

- организовать сезонное интернет-кафе с точкой раздачи Wi-Fi;

- продолжить реконструкцию ограждения парка;

- отремонтировать танцевальную площадку и ограждение;

- провести мероприятия с учетом ландшафта по облагораживанию береговой полосы пруда и впадающей в него речки;

- обустроить площадку для выгула собак.

В 2018 году продолжено благоустройство парка имени Гагарина. Благодаря проведенным мероприятиям самая крупная парковая зона города Верхняя Салда обрела современный и комфортный облик, стала центром притяжения жителей разных возрастов, повысился уровень благоустроенности общественных территорий, улучшилось качество городской среды.

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

- Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 
№ 3 к настоящей Программе, ресурсное обеспечение реализации Программы – в приложении № 4 к настоящей Программе, план реализации Программы - в приложении № 5 к настоящей Программе.

В целях осуществления контроля и координации реализации Программы создается общественная комиссия. Включение конкретных объектов в Программу осуществляется на основании решений общественной комиссии по результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области.

Общественный контроль реализации мероприятий по благоустройству муниципальной территории вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств фото- и видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях при реализации проекта по благоустройству направляется в муниципальную общественную комиссию.

Общественный контроль реализации проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования осуществляется с учетом положений и законов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

Для реализации Программы подготовлены следующие документы:

паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018 – 2030 годах» (приложение № 1 к настоящей Программе);

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 6 к настоящей Программе);

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 7 к настоящей Программе);

ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 8 к настоящей Программе);

условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение № 9 к настоящей Программе);

порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 10 к настоящей Программе);

адресный Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах (приложение № 11 к настоящей Программе);

адресный Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах (приложение № 12 к настоящей Программе);

порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на формирование современной городской среды на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области (приложение № 13 к настоящей Программе);

адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года (приложение № 14 к настоящей Программе);

порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территории многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах» (приложение № 15 к настоящей Программе);

положение об общественной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на территории Верхнесалдинского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.08.2019 № 2409.

Исполнители мероприятий по муниципальной программе

Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области (отдел по жилищно-коммунальному хозяйству):

1)  осуществляет   текущее   управление   реализацией   муниципальной

программы;

2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение муниципальной

программы, внесение изменений в муниципальную программу;

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных

муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;

4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

5) формирует отчеты о реализации муниципальной программы;

6) обеспечивает эффективное использование средств бюджета муниципального округа, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

7) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета

муниципального округа, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

8) осуществляет взаимодействие с исполнительными органами

Свердловской области по вопросам предоставления субсидий из областного

бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,

направленных на достижение целей, соответствующих целям муниципальной

программы, а также сбор обобщение и анализ отчетности о выполнении

мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного

бюджета;

9) по запросам Финансового управления и отдела по экономике Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области представляет дополнительную информацию о реализации муниципальной программы.

Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»:

1) обеспечивает эффективное использование средств бюджета муниципального округа, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

2) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретение,

выполнение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной

программы.

Источники финансирования мероприятий муниципальной программы

Источниками финансирования Программы предполагаются бюджетные средства, внебюджетные средства, в том числе средства собственников помещений многоквартирных домов.

Условия финансового участия граждан в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Свердловской области, Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области.

В рамках настоящей Программы планируется получение межбюджетных трансферов из бюджета Свердловской области бюджету Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области» и приоритетным региональным проектом «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области; муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства». |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области; муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства»; иные организации и заинтересованные граждане |
| Цели муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства территорий Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области; - увековечение памяти погибших при защите Отечества |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Верхняя Салда; - повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, в том числе мест массового отдыха (парка, скверов) г. Верхняя Салда; - восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области по комплексному благоустройству дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий, в которых реализовано их комплексное благоустройство (от общего количества); - доля фактически реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в общем количестве планируемых к реализации в текущем году проектов благоустройства дворовых территорий; - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций, в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий; - реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (с даты заключения Соглашения); - реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (с даты заключения Соглашения, из них с начала текущего финансового года); - количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области по комплексному благоустройству общественных территорий; - доля общественных территорий в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству; - площадь благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий, на которых реализованы проекты их комплексного благоустройства; - доля площади комплексно благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий; - доля фактически реализованных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве планируемых к реализации в текущем году проектов благоустройства общественных территорий; - прирост среднего индекса качества городской среды Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области по отношению к 2019 году; - доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области; - соблюдение Верхнесалдинским муниципальным округом Свердловской области срока представления отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и о достижении показателей результативности; - обеспечено размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории Свердловской области с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства; - обеспечено выполнение мероприятия по цифровизации объекта благоустройства с учетом требований приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 № 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства; - обеспечено торжественное открытие объекта благоустройства; - обеспечено принятие объекта благоустройства в муниципальную собственность; - реализовано мероприятие по благоустройству общественной и (или) дворовой территории, документально подтвержденное муниципальным нормативным правовым актом о принятии объекта благоустройства (расходов) в муниципальную собственность и (или) протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома; - обеспечено заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по благоустройству не позднее 1 апреля года реализации мероприятия; - количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.); - количество восстановленных воинских захоронений |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2030 г. г. |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Всего – 463 943,3 тыс. рублей, 2018 год – 19 520,7 тыс. рублей; 2019 год – 30 327,8 тыс. рублей; 2020 год – 17 518,8 тыс. рублей; 2021 год – 20 529,6 тыс. рублей; 2022 год – 29 709,2 тыс. рублей; 2023 год – 65 552,0 тыс. рублей; 2024 год – 60 560,5 тыс. рублей; 2025 год – 63 161,5 тыс. рублей; 2026 год – 154 986,0 тыс. рублей; 2027 год – 1 038,6 тыс. рублей, 2028 год – 1 038,6 тыс. рублей, 2029 год – 0,0 тыс. рублей, 2030 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 157 927,3 тыс. рублей 2018 год – 6 356,5 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 15 766,9 тыс. рублей; 2021 год – 18 466,6 тыс. рублей; 2022 год – 26 730,0 тыс. рублей; 2023 год – 27 185,8 тыс. рублей; 2024 год – 22 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 41 421,5 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей, 2028 год – 0,0 тыс. рублей, 2029 год – 0,0 тыс. рублей, 2030 год – 0,0 тыс. рублей, местный бюджет – 59 355,9 тыс. рублей 2018 год – 12 892,7 тыс. рублей; 2019 год – 1 148, 6 тыс. рублей; 2020 год – 1 751,9 тыс. рублей; 2021 год - 2 063,0 тыс. рублей; 2022 год - 2 979,2 тыс. рублей; 2023 год – 3 186,0 тыс. рублей; 2024 год – 13 594,5 тыс. рублей; 2025 год – 21 740,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей, 2028 год – 0,0 тыс. рублей, 2029 год – 0,0 тыс. рублей, 2030 год – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 245 973,2 тыс. рублей 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 29 179,2 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 35 180,2 тыс. рублей; 2024 год – 24 966,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 154 986,0 тыс. рублей; 2027 год – 830,9 тыс. рублей, 2028 год – 830,9 тыс. рублей, 2029 год – 0,0 тыс. рублей, 2030 год – 0,0 тыс. рублей, средства заинтересованных лиц – 686,9 тыс. рублей 2018 год – 271, 5 тыс. рублей; 2019 год – 0, 0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 207,7 тыс. рублей, 2028 год – 207,7 тыс. рублей, 2029 год – 0,0 тыс. рублей, 2030 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | приведение в нормативное состояние к концу реализации муниципальной программы не менее 25 дворовых территорий; благоустройство не менее 7 наиболее посещаемых общественной территории в городе Верхняя Салда |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети «Интернет» | http://v-salda.ru |

<*> объем средств на 2018 и последующие периоды прогнозно сформирован на основании 2017 года и будет уточняться после утверждения бюджета на 2018 г. и плановый период.

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование     современной городской среды в       Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы «Формирование современной

городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области по комплексному благоустройству дворовых территорий* | Ед. | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий, в которых реализовано их комплексное благоустройство (от общего количества)* | процент | 7,9 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 10,3 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 3. | Доля фактически реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в общем количестве планируемых к реализации в текущем году проектов благоустройства дворовых территорий | процент | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций, в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процент | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (с даты заключения Соглашения) | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (с даты заключения Соглашения, из них с начала текущего финансового года) | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области по комплексному благоустройству общественных территорий* | Ед. | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8. | Доля общественных территорий в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству* | процент | - | - | - | 37,5 | 50,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| 9. | Площадь благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий, на которых реализованы проекты их комплексного благоустройства** | тыс. кв. м. | 80,5 | 88,3 | 95,85 | 103,4 | 110,3 | 180,5 | 190,2 | 203,8 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 |
| 10. | Доля площади комплексно благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий ** | процент | 51,0 | 32,4 | 41,3 | 43,2 | 46,1 | 68,4 | 72,1 | 77,2 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
| 11. | Доля фактически реализованных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве планируемых к реализации в текущем году проектов благоустройства общественных территорий | процент | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Прирост среднего индекса качества городской среды Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области по отношению к 2019 году*** | процент | - | - | 4 | 8 | 13 | 18 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды | процент | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области*** | процент | - | - | - | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Соблюдение Верхнесалдинским муниципальным округом Свердловской области срока представления отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и о достижении показателей результативности | процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Обеспечено размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории Свердловской области с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Обеспечено выполнение мероприятия по цифровизации объекта благоустройства с учетом требований приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 № 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства | процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Обеспечено торжественное открытие объекта благоустройства | процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | Обеспечено принятие объекта благоустройства в муниципальную собственность**** | процент | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Реализовано мероприятие по благоустройству общественной и (или) дворовой территории, документально подтвержденное муниципальным нормативным правовым актом о принятии объекта благоустройства (расходов) в муниципальную собственность и (или) протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома | процент | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21. | Обеспечено заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по благоустройству не позднее 1 апреля года реализации мероприятия***** | процент | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.) | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 23. | Количество восстановленных воинских захоронений | Ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

*нарастающим итогом, учитывая кол-во реализованных проектов в 2017 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории            Верхнесалдинского городского округа в 2017 году»

**показатель уточняется по итогам рейтингового голосования

*** расчет  показателей   осуществляется   в   соответствии   с   Соглашением   о  предоставлении  субсидии  из  бюджета  Свердловской  области  бюджету  Верхнесалдинского городского                                                      округа на поддержку   муниципальных  программ   формирования   современной   городской  среды  от   «23»  января  2021 г.  № 65708000-1-2021-001  и  дополнительным  соглашением  от 15 сентября 2021г. № 65708000-1-2021-001/1

**** год,  на  который  запланировано  достижение  значения  показателя,  установлен  Соглашением  о  предоставлении  субсидии  из бюджета Свердловской области бюджету Верхнесалдинского городского  округа  на  поддержку  муниципальных  программ  формирования  современной  городской  среды  от  «23»  января  2021 г.  № 65708000-1-2021-001 и дополнительным соглашением от 15 сентября 2021г.  № 65708000-1-2021-001/1

***** год,  на  который  запланировано  достижение  значения  показателя,  установлен  Соглашением  о  предоставлении  субсидии  из бюджета Свердловской области бюджету Верхнесалдинского городского  округа  на  поддержку  муниципальных  программ  формирования  современной  городской  среды  от  «25»  января  2023 г.  № 65708000-1-2023-006.

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 
2018-2030 годах»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов г. Верхняя Салда |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда <*> | Администрация Верхнесалдинского муниципальногоокруга Свердловской области | 2018 | 2030 | 1.Создание благоприятной среды обитания. 2.Обеспечение условий для отдыха и спорта. 3.Повышение комфортности проживания населения. 4.Обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 5.Увеличение благоустроенных дворовых территорий | 1. Отбор территорий. 2. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. 3. подготовка проектно-сметной документации 4. Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Показатель 1. Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области по комплексному благоустройству дворовых территорий Показатель 2. Доля благоустроенных дворовых территорий, в которых реализовано их комплексное благоустройство (от общего количества); |
| 2. Подготовка проектно-сметной документации | Администрация Верхнесалдинского муниципальногоокруга Свердловской области | 2018 | 2029 | Выполнение работ по подготовке необходимой документации, получение ценовой экспертизы сметной документации, согласно утвержденным дизайн-проектам. | - Разработка дизайн-проектов - Прохождение ценовой экспертизы |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, в том числе мест массового отдыха (парка, скверов) г. Верхняя Салда |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выполнение работ по благоустройству парка имени Гагарина | Администрация Верхнесалдинского муниципальногоокруга Свердловской области | 2018 | 2030 | 1.Создание благоприятной среды обитания 2.Обеспечение условий для отдыха и спорта 3.Повышение комфортности проживания населения 4.Обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения 5.Увеличение благоустроенных общественных территорий | 1. Отбор территорий. 2. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. 3. подготовка проектно-сметной документации 4.Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Показатель 3. Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области по комплексному благоустройству общественных территорий. Показатель 4. Площадь благоустроенных общественных территорий, на которых реализованы проекты их комплексного благоустройства. Показатель 5. Доля площади комплексно благоустроенных общественных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий |
| 4. Выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация Верхнесалдинского муниципальногоокруга Свердловской области | 2018 | 2030 | 1.Создание благоприятной среды обитания 2.Обеспечение условий для отдыха и спорта 3.Повышение комфортности проживания населения 4.Обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения 5.Увеличение благоустроенных общественных территорий | 1. Отбор территорий. 2. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. 3. подготовка проектно-сметной документации 4.Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Показатель 3. Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области комплексному благоустройству общественных территорий. Показатель 4. Площадь благоустроенных общественных территорий, на которых реализованы проекты их комплексного благоустройства. Показатель 5. Доля площади комплексно благоустроенных общественных территорий общего пользования к общей площади общественных территории |
| 5.Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Администрация Верхнесалдинского муниципальногоокруга Свердловской области | С момента подписания Соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету | 2030 | 1.Создание благоприятной среды обитания 2.Повышение комфортности проживания населения 3.Увеличение благоустроенных общественных территорий 4.Увеличение благоустроенных дворовых территорий | Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Показатель 1. Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области по комплексному благоустройству дворовых территорий Показатель 2. Доля благоустроенных дворовых территорий, в которых реализовано их комплексное благоустройство (от общего количества); Показатель 3. Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области по комплексному благоустройству общественных территорий. Показатель 4. Площадь благоустроенных общественных территорий, на которых реализованы проекты их комплексного благоустройства. Показатель 5. Доля площади комплексно благоустроенных общественных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий |

<*> Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах, будет сформирован после рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Муниципальную программу дворовых территорий».

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в    Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 
2018-2030 годах»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в

2018-2030 годах»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финанси-рования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах» | Всего, в том числе: |  | 463 943,3 | 19 520,7 | 30 327,8 | 17 518,8 | 20 529,6 | 29 709,2 | 65 552,0 | 60 560,5 | 63 161,5 | 154 986,0 | 1 038,6 | 1 038,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2. |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | областной бюджет | 157 927,3 | 6 356,5 | 0,00 | 15 766,9 | 18 466,6 | 26 730,0 | 27 185,8 | 22 000,0 | 41 421,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, МКУ «СГХ» | местный бюджет | 59 355,9 | 12 892,7 | 1 148,6 | 1 751,9 | 2 063,0 | 2 979,2 | 3 186,0 | 13 594,5 | 21 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. |  |  | внебюджетные средства* | 245 973,2 | 0,0 | 29 179,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 180,2 | 24 966,0 | 0,0 | 154 986,0 | 830,9 | 830,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | заинтересованные лица | средства заинтересованных лиц | 686,9 | 271,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,7 | 207,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие 1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда, в том числе:** | Всего, в том числе: |  | 8 927,2 | 5 701,4 | 1 148,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 038,6 | 1 038,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, МКУ «СГХ» | местный бюджет | 6 578,5 | 5 429,9 | 1 148,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства* | 1661,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 830,9 | 830,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | заинтересованные лица | средства заинтересованных лиц | 686,9 | 271,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,7 | 207,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | 1) расположенных по адресу: город Верхняя Салда, улица Пролетарская, дом 2 Б, улица Пролетарская, дом 2 | Всего, в том числе: |  | 5 701,4 | 5 701,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области | местный бюджет | 5 429,9 | 5 429,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | заинтересованные лица | средства заинтересованных лиц | 271,5 | 271,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | 2) комплексное благоустройство дворовых территорий | Всего, в том числе: |  | 2 077,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 038,6 | 1 038,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, МКУ «СГХ» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные средства* | 1661,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 830,9 | 830,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | заинтересованные лица | средства заинтересованных лиц | 415,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,7 | 207,7 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | 3) Исполнение определения Арбитражного суда Свердловской области № А60-41819/2019 от 29.10.2019 | Всего, в том числе: |  | 1 148,6 | 0,0 | 1 148,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области | местный бюджет | 1 148,6 | 0,0 | 1 148,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | 4) 2 этап комплексного благоустройства дворовых территорий | Всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Мероприятие 2. Подготовка проектно-сметной документации | Всего, в том числе: |  | 298,3 | 289,1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, МКУ «СГХ» | Местный бюджет | 298,3 | 289,1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Мероприятие 3. Выполнение работ по благоустройству парка имени Гагарина | Всего, в том числе: |  | 1 438,0 | 1 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области | Местный бюджет | 1 438,0 | 1 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Мероприятие 4. Выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий | Всего, в том числе: |  | 69 174,4 | 5 029,4 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 35 180,2 | 24 966,0 | 3 987,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, МКУ «СГХ» | Местный бюджет | 9 028,2 | 5 029,4 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 987,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства* | 60 146,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 180,2 | 24 966,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Мероприятие 5. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Мероприятие 6. Комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова» | Всего, в том числе: |  | 7 062,8 | 7 062,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области | Местный бюджет | 706,3 | 706,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 6 356,5 | 6 356,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Мероприятие 7. Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда | Всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Мероприятие 8. Восстановление воинских захоронений на условиях софинансирования из федерального бюджета | Всего, в том числе: |  | 371,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, МКУ «СГХ» | Местный бюджет | 186,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 185,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Мероприятие F2 Формирование современной городской среды | Всего, в том числе: |  | 162 511,1 | 0,0 | 29 179,2 | 17 518,8 | 20 518,6 | 29 700,0 | 30 000,0 | 35 594,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округ Свердловской области, МКУ «СГХ» | Местный бюджет | 23 368,4 | 0,0 | 0,0 | 1 751,9 | 2 052,0 | 2 970,0 | 3 000,0 | 13 594,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства* | 29 179,2 | 0,0 | 29 179,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 109 963,5 | 0,0 | 0,0 | 15 766,9 | 18 466,6 | 26 730,0 | 27 000,0 | 22 000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Мероприятие F2 (6) Комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова» | Всего, в том числе: |  | 29 179,2 | 0,0 | 29 179,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства* | 29 179,2 | 0,0 | 29 179,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Мероприятие F2 (7) Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда | Всего, в том числе: |  | 95 294,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 700,0 | 30 000,0 | 35 594,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, МКУ «СГХ» | Местный бюджет | 19 564,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 970,0 | 3 000,0 | 13 594,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 75 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 730,0 | 27 000,0 | 22 000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | 1) Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда (1 этап) | Всего, в том числе: |  | 29 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 700,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, МКУ «СГХ» | Местный бюджет | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 26 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 730,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 21. | 2) Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда (2 этап)*** | Всего, в том числе: |  | 65 594,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 35 594,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, МКУ «СГХ» | Местный бюджет | 16 594,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 13 594,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 49 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 000,0 | 22 000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Мероприятие F2 (8) Комплексное благоустройство общественной территории «Комсомольский сквер» в г. Верхняя Салда | Всего, в том числе: |  | 38 037,4 | 0,0 | 0,0 | 17 518,8 | 20 518,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области | Местный бюджет | 3 803,9 | 0,0 | 0,0 | 1 751,9 | 2 052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 34 233,5 | 0,0 | 0,0 | 15 766,9 | 18 466,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Мероприятие И4 Формирование современной городской среды | Всего, в том числе: |  | 214 159,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 173,7 | 154 986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, МКУ «СГХ» | Местный бюджет | 17 752,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 752,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства* | 154 986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154 986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 41 421,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 421,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Мероприятие И4 (7) Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда, в том числе: | Всего, в том числе: |  | 59 173,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 173,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, МКУ «СГХ» | Местный бюджет | 17 752,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 752,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 41 421,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 421,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда (2 этап)*** | Всего, в том числе: |  | 59 173,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 173,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, МКУ «СГХ» | Местный бюджет | 17 752,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 752,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 41 421,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 421,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Мероприятие И4 (9) Комплексное благоустройство Сквера Труда и Победы | Всего, в том числе: |  | 154 986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154 986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, МКУ «СГХ» | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства* | 154 986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154 986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*средства подлежат корректировке при выделении средств из бюджетов всех уровней

** адресный перечень формируется и далее корректируется по мере поступления и рассмотрения заявок на общественной комиссии

*** с учетом результатов голосований, проведенных в 2023 и 2024 годах».

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в    Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах»

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах»

| № п/п | Наименование контрольного события муниципальной программы | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|  | На 2018 год |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение отбора заявок заинтересованных лиц на благоустройство дворовых территорий |  |  | 20.08.2017 |  |
|  | Организация и проведение отбора заявок заинтересованных лиц на благоустройство общественных территорий | 19.03.2018 |  |  |  |
|  | Утверждение дизайн-проектов общественных территорий | 15.03.2018 |  |  |  |
|  | Утверждение дизайн-проектов дворовых территорий | 30.03.2018 |  |  |  |
|  | Проведение работ по благоустройству территорий |  |  |  | 15.11.2018 |
|  | На 2019-2030 годы |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение отбора заявок заинтересованных лиц на благоустройство дворовых территорий |  | 20.04.2018 20.04.2019 20.04.2020 20.04.2021 20.04.2022 20.04.2023 20.04.2024 20.04.2025 20.04.2026 20.04.2027 20.04.2028 |  |  |
|  | Организация и проведение отбора заявок заинтересованных лиц на благоустройство общественных территорий |  | 20.04.2018 20.04.2019 20.04.2020 20.04.2021 20.04.2022 20.04.2023 20.04.2024 20.04.2025 20.04.2026 20.04.2027 20.04.2028 |  |  |
|  | Утверждение дизайн-проектов территорий |  |  | 01.08.2018 01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023 01.08.2024 01.08.2025 01.08.2026 01.08.2027 01.08.2028 |  |
|  | Проведение работ по благоустройству территорий |  |  |  | 15.11.2019 15.11.2020 15.11.2021 15.11.2022 15.11.2023 15.11.2024 15.11.2025 15.11.2026 15.11.2027 15.11.2028 15.11.2029 15.11.2030 |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018 - 2030 годах»

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории

1. Ремонт покрытий, в том числе дворовых проездов и пешеходных дорожек.

2. Обеспечение освещения дворовых территорий.

3. Установка скамеек.

4. Установка урн.

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018 - 2030 годах»

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. Обустройство детских игровых площадок (организация площадки, установка оборудования).

2. Оборудование спортивных площадок (организация площадки, установка оборудования).

3. Озеленение соответствующей территории: снос старых деревьев и кустарников, посадка новых зеленых насаждений, разбивка клумб и цветников, обустройство газона.

4. Восстановление ливневой канализации (водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовых территорий) при наличии технической возможности

5. Установка малых архитектурных форм.

6. Установка элементов городской мебели (скамьи, столы).

7. Устройство площадки хозяйственного назначения, в том числе контейнерной площадки коммунально-бытового назначения.

8. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов.

9. Устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и другие корты).

10. Устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа.

11.Устройство пандуса и обеспечение иных условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

12. Ремонт, восстановление, обустройство ограждений, в том числе живых изгородей.

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018 - 2030 годах»

Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства

| № п/п | Элементы благоустройства | Единица измерения | Единичная расценка, руб. (не более) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скейт-парк | комплект | 10 270 000,00 |
| 2. | Беседка ротонда | комплект | 2 535 000,00 |
| 3. | Навес радиальный из 18 модулей-пергола | комплект | 2 849 000,00 |
| 4. | Туалетный комплекс | комплект | 2 600 000,00 |
| 5. | Модульный гараж | комплект | 2 275 000,00 |
| 6. | Модульное кафе | комплект | 3 345 000,00 |
| 7. | Модульный киоск | комплект | 3 345 000,00 |
| 8. | Сцена | комплект | 6 300 000,00 |
| 9. | Световой LED-экран | комплект | 7 150 000,00 |
| 10. | Лавочка Сити | шт | 37 527,00 |
| 11. | Навес деревянный прямоугольный | комплект | 2 535 000,00 |
| 12. | Навес-зонт | шт | 50 570,00 |
| 13. | Лавочка со спинкой | шт | 26 710,00 |
| 14. | Скамья трехлучевая | шт | 204 230,00 |
| 15. | Лавочка детская | шт | 8 000,00 |
| 16. | Песочница | шт | 90 610,00 |
| 17. | Качалка грибок на пружине | шт | 61 425,00 |
| 18. | Качели базовые | шт | 29 575,00 |
| 19. | Качели, 6 секций | шт | 500 910,00 |
| 20. | Качели гнездо | шт | 188 000,00 |
| 21. | Воркаут | комплект | 538 450,00 |
| 22. | Спортивный комплекс | комплект | 538 450,00 |
| 23. | Урна круглая с оцинкованным вкладышем | шт | 10 000,00 |
| 24. | Щит информационный | шт | 43 000,00 |
| 25. | Подвесная дорога | шт | 760 000,00 |
| 26. | Скамья в комплекте со спинкой | шт | 138 000,00 |
| 27. | Скамья без спинки | шт | 128 000,00 |
| 28. | Урна квадратная | шт | 95 000,00 |
| 29. | Качели городские парковые | шт | 450 000,00 |
| 30. | Вазон | шт | 53 000,00 |
| 31. | Туалетный модуль | комплект | 3 510 000,00 |
| 32. | Хозяйственный блок-модуль | комплект | 1 630 000,00 |
| 33. | Мемориал героям СВО | комплект | 18 800 000,00 |
| 34. | Стела для писем с фронта | шт | 8 900 000,00 |
| 35. | Декоративная накладка для «Вечного Огня» | шт | 96 000,00 |
| 36. | Стела для входной зоны | шт | 6 600 000,00 |
| 37. | Приствольная решетка | шт | 116 500,00 |
| 38. | Стела для информации | шт | 197 000,00 |
| 39. | Парклет | шт | 4 180 000,00 |

*Стоимость неучтенных видов элементов благоустройства определяется в соответствии со сметной документацией на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий и заключением экспертной организации.

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018 - 2030 годах»

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы должны проводиться в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018 - 2030 годах»

Порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое)

заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного

перечней работ по благоустройству дворовых территорий

1. Организация трудового и финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству. Решение о выбранных работах, а также решение о доле финансового участия граждан в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий должно быть закреплено в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

2. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме до 20 процентов от сметной стоимости всех заявленных заинтересованными лицами видов работ.

Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

3. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

4. Вклад граждан, организаций в форме трудового участия может быть реализован в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как: субботники, подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), установка уличной мебели, зачистка от ржавчины и (или) окрашивание элементов благоустройства, участие в озеленении территории - высадка растений, создание клумб, уборка территории, охрана объекта, материала, инструментов, обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая), предоставление строительных материалов, техники и тому подобное.

5. Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены:

отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;

отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные документы.

7. Финансовое участие организовывается посредством перечисления денежных средств уполномоченными лицами в бюджет Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области на счет администратора доходов бюджета, открытый Администрацией Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области в органах федерального казначейства.

8. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются Администрацией Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области на своем официальном сайте в сети «Интернет», а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

9. Допускается финансовое и (или) трудовое участие коммерческих и некоммерческих организаций.

10. Финансовое обеспечение работ по благоустройству дворовой территории может быть реализовано следующими способами:

- путем перечисления бюджетных денежных средств и средств заинтересованных лиц (граждан и организаций) организации, с которой заключается муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, расположенными в границах дворовой территории, управляющей организации, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному специализированному кооперативу в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017 № 2797 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах».

11. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, осуществляется Администрацией Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, собственниками помещений многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 11

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах»

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

в 2018-2030 годах*

| № п/п | Наименование дворовой территории | Год начала благоустройства | Год окончания благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | город Верхняя Салда |  |  |
| 2. | ул. Пролетарская, д. 2Б, ул. Пролетарская, д. 2 | 2018 | 2019 |
| 3. | ул. Кирова д. 3, ул. Карла Маркса д. 9, прилегающая территория общего пользования между домами ул. Кирова д. 3 и К. Маркса д. 9 (расположенная на пересечении улиц Кирова, д. 3 и Пролетарская, д. 2Б) | 2027** | 2027** |
| 4. | ул. Энгельса, д. 69 | 2027** | 2027** |
| 5. | ул. Евстигнеева, д. 19 | 2028** | 2028** |

* адресный перечень формируется и далее корректируется по мере поступления и рассмотрения заявок на общественной комиссии.

**год начала/окончания благоустройства может быть изменен в зависимости от объемов финансирования муниципальной программы

Приложение № 12

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах»

Адресный Перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству

в 2018-2030 годах

| № п/п | Наименование объекта, подлежащего благоустройству | Год начала благоустройства | Год окончания благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Парк имени Гагарина | 2017* | 2018 |
| 2. | Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова | 2018 | 2018 |
| 3. | Комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Дворца культуры им. Г.Д. Агаркова» | 2019 | 2019 |
| 4. | Благоустройство общественной территории Комсомольского сквера в г. Верхняя Салда | 2020 | 2020 |
| 5. | Благоустройство общественной территории Комсомольского сквера в г. Верхняя Салда (2 этап) | 2021 | 2021 |
| 6. | Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда (1 этап) | 2022 | 2022 |
| 7. | Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда (2 этап) | 2023 | 2023 |
| 8. | Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда (2 очередь 2 этапа) | 2024 | 2024 |
| 9. | Общественная территория, прилегающая к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда (третья очередь второго этапа) | 2025 | 2025 |
| 10. | Сквер напротив парка Гагарина между улицами Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой для отдыха детей | ** | ** |
| 11. | Площадь у ДК им. Агаркова (парк «Космос») | 2023 | 2023 |
| 12. | Сквер имени Базанова | 2023 | 2023 |
| 13. | Сквер Труда и Победы | 2026 | 2026 |

*переходящий объект: благоустройство начато в 2017 году

**адресный перечень может быть дополнен по мере поступления и рассмотрения заявок на общественной комиссии, а также рейтингового голосования населения по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству

Приложение № 13

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах»

Порядок

участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на формирование современной городской среды на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет порядок участия и последовательность действий заинтересованных лиц для реализации мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах», утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017 № 2797 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах» (далее - Муниципальная программа).

2. В целях настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются граждане и организации, заинтересованные в благоустройстве общественной территории.

3. Внесение предложений о включении общественных территорий в Муниципальную программу, процедура их рассмотрения и оценки осуществляется в соответствии постановлением Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области от 24.01.2025 № 74 «О порядке проведения общественных обсуждений и голосования по отбору общественных территорий Верхнесалдинского муниципального округа, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах».

4. Для повышения уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории предполагается выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, которые могут быть реализованы в форме уборки территорий, подготовка общественной территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), установка уличной мебели, зачистка от ржавчины и (или) окрашивание элементов благоустройства, участие в озеленении территории - высадка растений, создание клумб, охрана объекта, материала, инструментов, обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая), предоставление строительных материалов, техники и тому подобное.

5. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.

6. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие заинтересованных лиц, могут быть представлены:

отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц, при этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие заинтересованных лиц, могут быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные документы.

8. Финансовое участие организовывается посредством перечисления денежных средств заинтересованных лиц в бюджет Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области на счет администратора доходов бюджета, открытый Администрацией Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области в органах федерального казначейства.

9. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются Администрацией Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области на своем официальном сайте в сети «Интернет».

10. Финансовое обеспечение работ по благоустройству общественной территории может быть реализовано следующими способами:

- путем перечисления бюджетных денежных средств и средств заинтересованных лиц организации, с которой заключается муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по комплексному благоустройству общественной территории, расположенной на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области.

11. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству общественной территории, осуществляется Администрацией Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 14

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года

| № п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1. | Не имеется |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц не сформирован в связи с отсутствием заключенных соглашений с Администрацией Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области.

Список будет уточняться согласно заключенных соглашений.

Приложение № 15

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах»

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территории многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах»

1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), расположенных на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах» (далее – Порядок) определяет условия рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов (далее – предложения), решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018 – 2030 годах» (далее – муниципальная программа).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) организатор рассмотрения и оценки предложений – Администрация Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области в лице отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, который является ответственным исполнителем муниципальной программы;

2) благоустройство дворовых территорий МКД – комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории;

3) заявка – заявка на включение мероприятий по благоустройству дворовой территории в муниципальную программу по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку;

4) заинтересованное лицо – физическое лицо (группа физических лиц) или юридическое лицо, явившееся инициатором включения мероприятий по благоустройству дворовой территории в муниципальную программу, и обеспечившее выполнение условий, установленных пунктом 3 настоящего Порядка;

5) акт обследования дворовой территории МКД – документ, составленный по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку на основании осмотра дворовой территории, содержащий перечень имеющихся дефектов, подписанный представителями собственников помещений МКД и управляющей организации (товарищества собственников недвижимости, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива).

3. Для участия в рассмотрении и оценке предложений заинтересованные лица должны выполнить следующие условия:

1) собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом;

2) проведено обследование дворовой территории многоквартирного дома, составлен акт обследования дворовой территории;

3) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, приняты и в соответствии с действующим законодательством оформлены протоколом решения:

- о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере до 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

4) разработана и согласована с управляющей организацией (товариществом собственников недвижимости, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом) схема (дизайн-проект) благоустройства дворовой территории с перечнем планируемых работ;

5) подготовлены и согласованы с управляющей организацией (товариществом собственников недвижимости, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом) ведомость объемов работ (дефектная ведомость) и локальный сметный расчет плановых финансовых затрат на реализацию заявленных предложений.

4. Заявка на включение в муниципальную программу мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД подается заинтересованным лицом организатору рассмотрения и оценки предложений в письменной форме. Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Заявки подаются не позднее 30 июня 2028 года.

5. К заявке прилагаются следующие документы:

1) оригиналы или заверенные (управляющей организацией, товариществом собственников недвижимости, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом) копии протоколов общего собрания собственников помещений в МКД, оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации:

- о согласии принять в состав общего имущества МКД вновь созданные при реализации муниципальной программы объекты благоустройства дворовой территории и нести в дальнейшем бремя их содержания;

- о форме и размере финансового и (или) трудового участия собственников помещений в МКД в реализации мероприятий муниципальной программы, касающихся заявленных предложений;

2) акт обследования дворовой территории МКД;

3) схема (дизайн-проект), иллюстрирующая существо заявленных предложений с привязкой к плану дворовой территории МКД;

4) согласованные с управляющей компанией ведомость объемов работ или дефектная ведомость и локальный сметный расчет плановых финансовых затрат на реализацию заявленных предложений;

5) копия документа, удостоверяющего личность, для заинтересованного лица – физического лица;

6) копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет для заинтересованного лица – юридического лица.

6. Все листы заявки и прилагаемые документы должны иметь сквозную нумерацию, должны быть помещены в папку-скоросшиватель и сопровождаться описью документов (не нумеруется). Заявка должна быть подписана заинтересованным лицом и скреплена печатью (при ее наличии) заинтересованного лица (для юридических лиц).

7. Заинтересованное лицо формирует пакет документов, указанный в пункте 5 настоящего Порядка, и направляет его в адрес организатора рассмотрения и оценки предложений в сроки не позднее 30 июня 2028 года. В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть подана только одна заявка.

8. Каждая заявка регистрируется организатором рассмотрения и оценки предложений.

9. Рассмотрение и оценку представленных заявок проводит общественная комиссия по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на территории Верхнесалдинского муниципального округа (далее – Общественная комиссия) на своем очередном заседании.

10. Общественная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и оценивает заявки в отношении целесообразности включения предлагаемых мероприятий в муниципальную программу.

При этом Общественная комиссия учитывает:

1) продолжительность эксплуатации многоквартирного дома;

2) техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома. С целью проверки и уточнения данных, предоставленных заинтересованными лицами, представители Общественной комиссии могут провести визуальный осмотр дворовой территории;

3) финансовую дисциплину собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по плате за ремонт и содержания жилья, взносов на капительный ремонт, который определяется по данным, представленным по запросу организатора рассмотрения и оценки предложений);

4) финансовое (до 20% от плановой сметной стоимости предлагаемых мероприятий) и (или) трудовое участие собственников помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД;

5) долю собственников (голосов собственников помещений), подавших голоса за решение о подаче заяви, от общего числа голосов, принимающих участие в собрании;

6) наличие фактов выделения бюджетных средств на благоустройство дворовой территории в предыдущие годы;

7) соответствие заявленных предложений по благоустройству дворовой территории МКД установленным нормам, правилам, техническим регламентам;

8) наличие обращений со стороны представителей собственников помещений МКД об оказании помощи в благоустройстве дворовой территории, направлявшихся в органы местного самоуправления Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области;

9) размер предусмотренного проектом муниципальной программы финансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД;

10) иные критерии и факторы.

11. В результате рассмотрения и оценки представленных заявок Общественная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности включения заявленных предложений в муниципальную программу, которое закрепляется протоколом заседания Общественной комиссии.

12. Протокол заседания Общественной комиссии подписывается всеми членами Общественной комиссии, присутствовавшими на заседании, и подлежит размещению в течении 5 рабочих дней с даты подписания на официальном сайте Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области.

13. Заявка отклоняется комиссией в следующих случаях:

1) непредставления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

2) невыполнения условий, установленных в пункте 3 настоящего Порядка;

3) представления недостоверных сведений.

14. В соответствии с решением Общественной комиссии о целесообразности включения заявленных предложений в муниципальную программу организатор рассмотрения и оценки предложений вносит в установленном порядке необходимые изменения в муниципальную программу.

15. По окончании выполнения работ по благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программы уполномоченное собственниками помещений МКД лицо подписывает акт приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общего имущества собственников помещений в МКД для их последующего содержания.

Приложение № 1 к Порядку и срокам предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе в 2018 – 2030 годах»

ЗАЯВКА

для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах»

г. Верхняя Салда                                                                 «___» ___________ 20___ г.

куда: в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области:

624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46

Наименование заинтересованного лица:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и почтовый адрес, место жительства): ______________________________________________________

_______________________________________________________________________
(ИНН, КПП, ОГРН для юридического лица)

_______________________________________________________________________

(паспортные данные для физического лица)

_______________________________________________________________________

(номер контактного телефона/факса)

Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территории многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018 – 2030 годах»,

_______________________________________________________________________

(наименование заинтересованного лица)

в лице _________________________________________________________________

(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)

изъявляет желание включить дворовую территорию МКД в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах».

Предлагаем включить

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (адрес территории МКД, виды работ)

Ранее по этому поводу обращались в Администрацию Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области «___» ____________ 20__ г. (при наличии обращения)

К настоящей заявке прилагаются документы на ___ л.

______________   __________________________    ________________________

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

Приложение № 2 к Порядку и срокам предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018 – 2030 годах»

АКТ

обследования дворовой территории многоквартирного дома

г. Верхняя Салда                                                                       «__» __________ 20__ г.

наименование заинтересованного лица:

________________________________________________________________________проведено обследование дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ___________________________________________

Обследованием на месте установлены следующие дефекты:

| № | Виды благоустройства | Выявленные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проезды |  |  |
| 2 | Игровое оборудование |  |  |
| 3 | Малые архитектурные формы |  |  |
| 4 | Парковочные места |  |  |
| 5 | Озеленение |  |  |
| 6 | Тротуары |  |  |
| 7 |  |  |  |

Представители собственников

помещений в МКД:           ________________           _____________________

(подпись)                                  (Ф.И.О.)

Представители управляющей

организации:                       ________________           _____________________

(подпись)                                  (Ф.И.О.)

Порядок предоставление, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018 – 2030 годах» общественных территорий, подлежащих благоустройству

1. Настоящий порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018 – 2030 годах» общественных территорий, подлежащих благоустройству, (далее – Порядок) определяет последовательность действий и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018 – 2030 годах» (далее – муниципальная программа) общественных территорий, подлежащих благоустройству.

2. В целях настоящего Порядка под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (площади, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары, иные территории).

3. Предложения о включении в муниципальную программу общественной территории вправе подавать граждане и организации (далее – заявители) в соответствии с настоящим Порядком.

4. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории подается в виде заявки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу должно отвечать следующим требованиям:

соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования;

возможность реализации проекта в полном объеме в течении 1 года;

6. В заявке могут указываться следующие предложения:

о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории;

по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов;

по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству;

по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования;

по проблемам, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.

7. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории, иллюстрационные материалы (фото, видео, рисунки).

8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области.

9. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной территории, предлагаемой к благоустройству.

10. Поступившие заявки рассматриваются общественной комиссией по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на территории Верхнесалдинского муниципального округа (далее – Общественная комиссия).

11. Общественная комиссия на очередном заседании осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим Порядком требованиям.

12. Состав Общественной комиссии утверждается постановлением Администрации Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области.

13. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины ее членов.

14. Решение Общественной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов членов Общественной комиссии голос председательствующего является решающим.

15. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Общественная комиссия принимает решение о выборе наиболее посещаемых территорий общего пользования Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, подлежащих благоустройству в 2018 – 2030 годах.

16. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения заседания комиссии размещается на официальном сайте Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области.

Приложение № 1 к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018 – 2030 годах» общественных территорий, подлежащих благоустройству

В Администрацию Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области От ________________________________ ______________________________________________________________________ (ФИО, адрес местожительства гражданина либо наименование и местонахождение организации) Номер контактного телефона: ___________________________________

ЗАЯВКА

о включении в муниципальную программу общественной территории, подлежащей благоустройству

Прошу включить общественную территорию

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование и (или) местоположение)

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018 – 2030 годах» для ее благоустройства.

Приложение: на ____ листах.

Заявитель            ______________________     ________________________

(подпись)                        (фамилия и инициалы)