ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области

в 2018-2030 годах»

Форма 1

Достижение целевых показателей

муниципальной программы за 2025 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов г. Верхняя Салда |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа по комплексному благоустройству дворовых территорий* | Ед. | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Целевой показатель 2 Доля благоустроенных дворовых территорий, в которых реализовано их комплексное благоустройство (от общего количества)* | процент | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Целевой показатель 3 Доля фактически реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в общем количестве планируемых к реализации в текущем году проектов благоустройства дворовых территорий | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Целевой показатель 4 Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций, в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Задача 2 Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, в том числе мест массового отдыха (парка, скверов) г. Верхняя Салда |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 5 Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (с даты заключения Соглашения) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9 | Целевой показатель 6 Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (с даты заключения Соглашения, из них с начала текущего финансового года) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10 | Целевой показатель 7 Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа по комплексному благоустройству общественных территорий* | Ед. | 6 | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 |  |
| 11 | Целевой показатель 8 Доля общественных территорий в Верхнесалдинском городском округе, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству* | проценты | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 12 | Целевой показатель 9 Площадь благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий, на которых реализованы проекты их комплексного благоустройства* | тыс. кв. м | 203,8 | 203,8 | 203,8 | 100,0 | 100,0 |  |
| 13 | Целевой показатель 10 Доля площади комплексно благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий* | проценты | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 100,0 | 100,0 |  |
| 14 | Целевой показатель 11 Доля фактически реализованных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве планируемых к реализации в текущем году проектов благоустройства общественных территорий | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 15 | Целевой показатель 12 Прирост среднего индекса качества городской среды Верхнесалдинского городского округа* | проценты | - | - | - | - | - |  |
| 16 | Целевой показатель 13 Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды | проценты | - | - | - | - | - |  |
| 17 | Целевой показатель 14 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Верхнесалдинском городском округе | проценты | - | - | - | - | - |  |
| 18 | Целевой показатель 15 Соблюдение Верхнесалдинским городским округом срока представления отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и о достижении показателей результативности | проценты | - | - | - | - | - |  |
| 19 | Целевой показатель 16 Обеспечено размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории Свердловской области с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 20 | Целевой показатель 17 Обеспечено выполнение мероприятия по цифровизации объекта благоустройства с учетом требований приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 № 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства | проценты | - | - | - | - | - |  |
| 21 | Целевой показатель 18 Обеспечено торжественное открытие объекта благоустройства | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 22 | Целевой показатель 19 Обеспечено принятие объекта благоустройства в муниципальную собственность | проценты | - | - | - | - | - |  |
| 23 | Целевой показатель 20 Реализовано мероприятие по благоустройству общественной и (или) дворовой территории, документально подтвержденное муниципальным нормативным правовым актом о принятии объекта благоустройства (расходов) в муниципальную собственность и (или) протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 24 | Целевой показатель 21 Обеспечено заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по благоустройству не позднее 1 апреля года реализации мероприятия | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 25 | Целевой показатель 22 Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.) | единиц | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 |  |
| 26 | Задача 3 Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Верхнесалдинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Целевой показатель 23 Количество восстановленных воинских захоронений | единиц | - | - | - | - | - |  |

* заполняется нарастающим итогом

Форма 2

Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018-2030 годах» за 2025 год

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Экономия по результатам торгов (тыс. руб.) | % исполнения | информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области в 2018 - 2030 годах» | Всего, в том числе: | 62 991,5 | 62 991,5 | 0,0 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 21 689,0 | 21 689,0 | 0,0 | 100,00 |  |
|  | областной бюджет | 41 302,5 | 41 302,5 | 0,0 | 100,00 |  |
|  | средства жителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| Мероприятие 4 Выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий | Всего в том числе: | 3 987,8 | 3 987,8 | 0,0 | 100,0 | Оплачены выполненные работы по муниципальному контракту от 09.06.2025 № 66 |
|  | местный бюджет | 3 397,8 | 3 397,8 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие И4 Формирование современной городской среды | Всего в том числе: | 59 003,7 | 59 003,7 | 0,0 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 17 701,2 | 17 701,2 | 0,0 | 100,00 |  |
|  | областной бюджет | 41 302,5 | 41 302,5 | 0,0 | 100,00 |  |
| Мероприятие И4 (7) Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда | Всего в том числе: | 59 003,7 | 59 003,7 | 0,0 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 17 701,2 | 17 701,2 | 0,0 | 100,00 |  |
|  | областной бюджет | 41 302,5 | 41 302,5 | 0,0 | 100,00 |  |
| - Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда (2 этап) | Всего в том числе: | 59 003,7 | 59 003,7 | 0,0 | 100,00 | Оплачены аванс и выполненные работы по муниципальному контракту № 31 от 27.03.2023 |
|  | местный бюджет | 17 701,2 | 17 701,2 | 0,0 | 100,00 |  |
|  | областной бюджет | 41 302,5 | 41 302,5 | 0,0 | 100,00 |  |