Приложение № 7

|  |
| --- |
| к Порядку формирования и  реализации муниципальных  программ Верхнесалдинского  городского округа |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы**

**за 4 квартал 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](file:///\\server\Архитектура\Кожевникова\МЕТОДИКА\Порядок%201154%20от%2006.04.2015.docx#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель | Цель 1. Обеспечение населения Верхнесалдинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья | | | | | | |
| 2 | Задача 1 | Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства.  Задача 2. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;  Задача 3. Увеличение площади территорий, для которых разработана документация по планировке территорий | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 1.  Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территорий | гектаров | 12,45 | 12,45 | 254,45 |  |  | Значительное перевыполнение контрольного показателя обусловлено утверждением проекта планировки и проекта межевания мкр.» Юго-западный» |
| 4 | Целевой показатель 2.  Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров общей площади | 6,8 | 6,8 | 7,5 | 110 | 110 | Перевыполнение контрольного показателя по вводу жилья связано с активизацией работы Комиссии по выявлению готовых к вводу индивидуальных жилых домов. Проведено 30 рейдов (согласно плана – на год запланировано 12 рейдов). |

**\*** заполняется нарастающим итогом

Зав. отделом архитектуры и градостроительства Е.Р. Бахтина

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

**За 4 квартал 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование** | **Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей** | | | | | | | **выполнение с учетом экономии, процентов** | **Информация о фактическом исполнении мероприятия** |
| **план**[**\***](file:///\\server\Архитектура\Кожевникова\МЕТОДИКА\Порядок%201154%20от%2006.04.2015.docx#sub_111) | **факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)** | | **выполнение, процентов** | | **экономия по результатам проведенных конкурсных процедур** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 1 | **Всего по муниципальной программе в том числе** | **2672,0** | **2573,0** | | **96** | | **0** | | **96** |  |
| 2 | **местный бюджет** | **2672,0** | **2573,0** | | **96** | | **0** | | **96** |  |
| 3. Прочие нужды | | | | | | | | | | |
| 3 | **Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе** | **2672,0** | **2573,0** | **96** | | **0** | | **96** | |  |
| 4 | местный бюджет | 2672,0 | 2573,0 | 96 | | 0 | | 96 | |  |
| 5 | **Мероприятие 1.**  **Сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, всего, из них:** | **2074,0** | **2074,0** | **100** | | **0** | | **100** | | **Работы выполнены,**  **оплата произведена.** |
| 6 | местный бюджет | 2074,0 | 2074,0 | 100 | | 0 | | 100 | |  |
| 7 | **Мероприятие 2.**  **Внесение изменений в утвержденные документы территориального планирования и градостроительного зонирования Верхнесалдинского городского округа, всего, из них:** | **99,0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **Работы выполнены,**  **оплата не произведена в** **связи с дефицитом бюджета в отчетном году. Вопрос об оплате данных работ в текущем году будет вынесен на Думу городского округа** |
| 8 | местный бюджет | 99,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| 9 | **Мероприятие 3.**  **Подготовка карты-плана территории, из них:** | **300,0** | **300,0** | **100** | | **0** | | **100** | | **Работы выполнены,**  **оплата произведена.** |
| 10 | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 100 | | 0 | | 100 | |  |
| 11 | **Мероприятие 4.**  **Разработка проектов планировки и проектов межевания территории, из них:** | **199,0** | **199,0** | **100** | | **0** | | **100** | | **Работы выполнены,**  **оплата произведена.** |
| 12 | Местный бюджет | 199,0 | 199,0 | 100 | | 0 | | 100 | |  |

Зав. отделом архитектуры и градостроительства Е.Р. Бахтина