Приложение № 7

|  |
| --- |
|  к Порядку формирования и  реализации муниципальных программ Верхнесалдинского  городского округа  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы**

**за 4 квартал 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](file:///%5C%5Cserver%5C%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%5C%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%201154%20%D0%BE%D1%82%2006.04.2015.docx#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель | Цель 1. Обеспечение населения Верхнесалдинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |
| 2 | Задача 1 | Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства.Задача 2. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;Задача 3. Увеличение площади территорий, для которых разработана документация по планировке территорий |
| 3 | Целевой показатель 1.Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территорий | гектаров | 12,45 | 12,45 | 254,45 |  |  | Значительное перевыполнение контрольного показателя обусловлено утверждением проекта планировки и проекта межевания мкр.» Юго-западный» |
| 4 | Целевой показатель 2.Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров общей площади | 6,8 | 6,8 | 7,5 | 110 | 110 | Перевыполнение контрольного показателя по вводу жилья связано с активизацией работы Комиссии по выявлению готовых к вводу индивидуальных жилых домов. Проведено 30 рейдов (согласно плана – на год запланировано 12 рейдов). |

 **\*** заполняется нарастающим итогом

Зав. отделом архитектуры и градостроительства Е.Р. Бахтина

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

**За 4 квартал 2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование** | **Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей** | **выполнение с учетом экономии, процентов** | **Информация о фактическом исполнении мероприятия** |
| **план**[**\***](file:///%5C%5Cserver%5C%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%5C%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%201154%20%D0%BE%D1%82%2006.04.2015.docx#sub_111) | **факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)** | **выполнение, процентов** | **экономия по результатам проведенных конкурсных процедур** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | **Всего по муниципальной программе в том числе** | **2672,0** | **2573,0** | **96** | **0** | **96** |  |
| 2 | **местный бюджет** | **2672,0** | **2573,0** | **96** | **0** | **96** |  |
| 3. Прочие нужды |
| 3 | **Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе** | **2672,0** | **2573,0** | **96** | **0** | **96** |  |
| 4 | местный бюджет | 2672,0 | 2573,0 | 96 | 0 | 96 |  |
| 5 | **Мероприятие 1.****Сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, всего, из них:** | **2074,0** | **2074,0** | **100** | **0** | **100** | **Работы выполнены,** **оплата произведена.** |
| 6 | местный бюджет | 2074,0 | 2074,0 | 100 | 0 | 100 |  |
| 7 | **Мероприятие 2.****Внесение изменений в утвержденные документы территориального планирования и градостроительного зонирования Верхнесалдинского городского округа, всего, из них:** | **99,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Работы выполнены,** **оплата не произведена в** **связи с дефицитом бюджета в отчетном году. Вопрос об оплате данных работ в текущем году будет вынесен на Думу городского округа** |
| 8 | местный бюджет | 99,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | **Мероприятие 3.****Подготовка карты-плана территории, из них:** | **300,0** | **300,0** | **100** | **0** | **100** | **Работы выполнены,** **оплата произведена.** |
| 10 | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 100 | 0 | 100 |  |
| 11 | **Мероприятие 4.****Разработка проектов планировки и проектов межевания территории, из них:** | **199,0** | **199,0** | **100** | **0** | **100** | **Работы выполнены,** **оплата произведена.** |
| 12 | Местный бюджет | 199,0 | 199,0 | 100 | 0 | 100 |  |

Зав. отделом архитектуры и градостроительства Е.Р. Бахтина