ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья до 2021 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей

муниципальной программы  за

_январь-декабрь_ 2015 (отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства |
| 1 | Цель 1. Обеспечение населения Верхнесалдинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |
| 2 | Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья |
| 3 | Целевой показатель 1 Годовой объем ввода жилья | Тыс. кв. метров общей площади | 7000 | 7000 | 8809 | 125 | 125 | --------------- |
| 4 | Целевой показатель 2 Годовой объем ввода жилья | Квартир | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие денежных средств у застройщика; отсутствие проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу. |
| 5 | Целевой показатель 3 Годовой объем ввода жилья экономического класса из годового объема ввода жилья | Тыс. кв. метров общей площади | 4,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием инвесторов по строительству жилья. |
| 6 | Целевой показатель 4 Годовой объем ввода жилья экономического класса из годового объема ввода жилья | Квартир | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Целевой показатель 5 Годовой объем ввода малоэтажного жилья из годового объема ввода жилья | Тыс. кв. метров общей площади | 1,6 | 1,6 | 8,8 | 550 | 550 | Превышение целевого показателя за отчетный период в связи с активизацией деятельности комиссии по выявлению готовых к вводу ИЖС |
| 8 | Целевой показатель 6 Годовой объем ввода малоэтажного жилья из годового объема ввода жилья | Квартир | 20 | 20 | 45 | 225 | 225 |  |
| 9 | Целевой показатель 7 Годовой объем ввода многоэтажного жилья из годового объема ввода жилья | Тыс. кв. метров общей площади | 5,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с задержкой строительства комплекса жилых зданий в границах улиц Воронова-Районная-Энгельса (в 40 метрах от ориентира – дом 20 по ул. Воронова. |
| 10 | Целевой показатель 8 Годовой объем ввода многоэтажного жилья из годового объема ввода жилья | Квартир | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Целевой показатель 9 Обеспеченность населения жильем | Кв. метров общей площади на 1 жителя | 25,6 | 25,6 | 26,6 | 103 | 106 | ----------------- |
| 12 | Задача 2. Подготовка и развитие территории в целях жилищного строительства |
| 13 | Целевой показатель 10 Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территорий | Гектаров | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 100 | 100 |  |
| 14 | Подпрограмма 2. «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» |
| 15 | Привлечение субсидий для долевого участия в строительстве жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа (квартир/ рублей) | квартир | 27 | 2 | 2 | 7,4 | 7,4 | В связи с невыполнением застройщиком взятых на себя обязательств, в соответствии с муниципальными контрактами, администрация Верхнесалдинского городского округа в феврале 2015 года подписала соглашение о расторжении 3 муниципальных контрактов. |
| 16 | Подпрограмма 3. «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» |
| 17 | Целевой показатель 1. Снижение очередности малоимущих граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении до 01.01.2015 | семей | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства не предусмотрены |
| 18 | Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей» |
| 19 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты | квартиры | 27 | 27 | 27 | 100 | 100 |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий

муниципальной   программы

««Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья до 2021 года»

за январь-декабрь 2015 (отчетный период)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план* | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе в том числе | 218138,9 | 56880,4 | 26,1 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 5560,4 | 5560,4 | 100 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 10559,0 | 10559,0 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 17084,4 | 17036,0 | 99,7 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 184935,1 | 23725,0 | 12,8 |  |  |  |
|  | Капитальные вложения |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 173118,0 | 1420,0 | 0,8 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1468,0 | 1420,0 | 96,7 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 171650,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Прочие нужды |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 45020,9 | 55460,4 | 123 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 10559,0 | 10559,0 | 100 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 15616,4 | 15616,0 | 97 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 5560,4 | 5560,4 | 100 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 13285,1 | 23725,0 | 178 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. Развитие жилищного строительства |
|  | Всего по подпрограмме 1, в том числе | 3254,7 | 3254,7 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3254,7 | 3254,7 | 100 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 171650,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | 1. Капитальные вложения |
|  | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе | 171650,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 171650,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Строительство пятиэтажных жилых домов при реализации комплексного освоения территории планировочного района в восточной части города Верхняя Салда, всего, из них: | 171650,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 171650,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Строительство пятиэтажных жилых домов при реализации комплексного освоения территории планировочного района «Юго-западный» всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Обустройство земельных участков объектами инженерной инфраструктуры всего, из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2. Прочие нужды |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 3254,7 | 3254,7 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3254,7 | 3254,7 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, всего из них: | 1206,5 | 1206,5 | 100 |  |  | Срок выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства сокращен до 1 дня (срок предоставления данной муниципальной услуги, согласно утвержденного административного регламента составляет 10 дней). Срок выдачи градостроительных планов земельных участков сокращен до 3 дней (срок предоставления данной муниципальной услуги, согласно утвержденного административного регламента составляет 10 дней). |
|  | местный бюджет | 1206,5 | 1206,5 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Внесение изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа применительно к населенному пункту деревня Северная, всего из них: | 98,6 | 98,6 | 100 |  |  | Решением Думы городского округа от 21 сентября 2015 года № 375 внесены изменения в генеральный план Верхнесалдинского городского округа применительно к населенному пункту д. Северная и Правила землепользования и застройки населенного пункта Верхнесалдинского городского округа д. Северная" |
|  | Местный бюджет | 98,6 | 98,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 6. Внесение изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки города Верхняя Салда, всего из них: | 199,6 | 199,6 | 100 |  |  | Решением Думы городского округа от 21 сентября 2015 года № 374 внесены изменения в Правила землепользования и застройки города Верхняя Салда" Решением Думы городского округа от 22 июня 2015 года № 359 внесены изменения в генеральный план Верхнесалдинского городского округа применительно к территории города Верхняя Салда в части изменения границ города и границ категорий земель в границах города" |
|  | Местный бюджет | 199,6 | 199,6 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 7. Подготовка карты-плана территории, всего, из них | 1750,0 | 1750,0 | 100 |  |  | Выполнен первый этап работ по подготовке карты-плана территории: проведена аэро-фотосъемка территории Верхнесалдинского городского округа |
|  | Местный бюджет | 1750,0 | 1750,0 | 100 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» |
|  | Всего по подпрограмме 2 в том числе | 1921,9 | 1873,6 | 97,5 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1921,9 | 1873,6 | 97,5 |  |  |  |
|  | Капитальные вложения |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 1468,0 | 1420,0 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1468,0 | 1420,0 | 96,7 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» всего, из них всего из них: | 1468,0 | 1420,0 | 96,7 | 48 | 100 | В 2015 году предоставлено 2 жилых помещения в поселке Басьяновский. |
|  | местный бюджет | 1468,0 | 1420,0 | 96,7 |  |  |  |
|  | 2. Прочие нужды |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 453,9 | 453,6 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 453,9 | 453,6 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» всего, из них | 453,9 | 453,6 | 100 |  |  | В 2015 году снесено 5 домов признанных аварийными и 1 дом в деревне Северная. |
|  | местный бюджет | 453,9 | 453,6 | 100 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» |
|  | Всего по подпрограмме 3 , в том числе | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Прочие нужды |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие1. Приобретение жилья для обеспечения малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда, всего из них | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» |
|  | Всего по подпрограмме 4 в том числе | 41312,3 | 51752,1 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11907,8 | 11907,7 | 100 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 10559,0 | 10559,0 | 100 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 5560,4 | 5560,4 | 100 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 13285,1 | 23725,0 | 100 |  |  |  |
|  | Прочие нужды |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 41312,3 | 51752,1 | 125 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11907,8 | 11907,7 | 100 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 10559,0 | 10559,0 | 100 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 5560,4 | 5560,4 | 100 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 13285,1 | 23725,0 | 178 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья всего, из них | 25192,9 | 35632,7 | 100 |  |  | В 4 квартале 2015 года 27 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальных выплат и до конца финансового года приобрели в собственность жилье. |
|  | местный бюджет | 11907,8 | 11907,7 | 100 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 13285,1 | 23725,0 | 178 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 16119,4 | 16119,4 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 10559,0 | 10559,0 | 100 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 5560,4 | 5560,4 | 100 |  |  |  |